建设工程施工招标文件

招标编号： 卓招（岩）字2010-040号

招标工程名称：莲东保障性住房1～3#楼和新区C地块1～7#楼夜景工程

招   标   人： 　龙岩市安居住宅建设有限公司   (盖章)

法定代表人或其委托代理人：        　　  　　　(盖章)

招标代理机构：   福建卓知项目投资顾问有限公司 (盖章)

法定代表人或其委托代理人：　　           　　 (盖章)

日  期：2010年11月

目  录

第1章　施工招标公告

第2章 投标须知及投标须知前附表

一、投标须知前附表

二、投标须知

㈠ 总则

㈡ 招标文件

㈢ 投标文件的编制

㈣ 投标文件的递交

㈤ 开标

㈥ 评标标准和方法

㈦ 合同的授予

（八）其它

第3章 合同条款

第一部分 协议书(格式)

第二部分 通用条款

第三部分 专用条款

第4章 工程技术规范

第5章 投标文件格式

第6章 建设工程施工招标资格审查文件

第1章　莲东保障性住房1～3#楼和新区C地块1～7#楼夜景工程施工招标公告

招标编号：卓招（岩）字2010-040号

龙岩市安居住宅建设有限公司   决定将本次公告的工程项目的施工通过公开招标方式择优选定施工承包人，现将招标有关事宜公告如下：

一、工程概况

1、招标项目名称：莲东保障性住房1～3#楼和新区C地块1～7#楼夜景工程

2、招标项目地点：龙岩市新罗区

3、招标项目规模、数量：总投资额约　91　万元人民币。其中莲东保障性住房1～3#楼夜景工程， 1#楼地上17层，2#和3#楼地上6层，投资额约　36　万元人民币。莲东新区保障性住房C地块1～7#楼夜景工程，1～3#楼地上6层，4～6#楼地上18层，7#楼地上5层，投资额约　55　万元人民币；

4、招标项目施工工期：总工期为75日历天，其中莲东保障性住房1～3#楼夜景施工的开工日期为2010年12月，工期30日历天；莲东新区保障性住房C地块1～7#楼夜景工程施工的开工工期为2011年5月，具体各阶段开工时间以发包人及监理单位通知的时间为准，工期45日历天；

5、工程质量要求：符合《城市道路照明工程施工及验收规程》合格标准。

二、参加本工程施工招标的投标申请人必须具备的条件：⑴ 投标人必须是具备城市及道路照明工程专业承包三级或三级以上资质且具有足够资金、人员、机械设备的独立法人企业；⑵ 投标人拟派的项目负责人应具备机电工程或建筑工程专业二级或二级以上注册建造师资质（含临时资质）。

三、发售招标文件时间：2010年11月16日至规定的开标日期前，到招标代理公司(地址：龙岩市新罗区莲花新村1号楼5层) 购取招标文件等资料，并按规定索取由代理单位开出的收款收据凭证。

四、本工程投标保证金为人民币  贰万　元，采用现金形式并于开标时间前送达招标人处(投标保证金应密封好并注明投标人名称)。

五、本工程开标时间2010年11月30日。

六、本工程评标方法采取： 随机抽取法。

七、关于本项目招投标的其他事宜，请与招标人或招标代理机构联系。

招标人：龙岩市安居住宅建设有限公司         （盖章）

办公地址：龙岩市建设大厦一楼附楼

联系人及电话：高瑞龙     0597-2235169

招标代理机构：：福建卓知项目投资顾问有限公司  （盖章）

办公地址：龙岩市新罗区莲花新村1号楼5层

联系人及电话：冯兰英    0597-2291138

日期：2010年11月16日

第2章 投标须知及投标须知前附表

- 投标须知前附表

| 项号 | 内 容 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 工程名称 | 莲东保障性住房1～3#楼和新区C地块1～7#楼夜景工程 |
| 2 | 建设地点 | 龙岩市新罗区 |
| 3 | 建设规模 | 总投资额约91万元人民币。其中莲东保障性住房1～3#楼夜景工程， 1#楼地上17层，2#和3#楼地上6层，总投资额约≤36万元人民币；莲东新区保障性住房C地块1～7#楼夜景工程， 1～3#楼地上6层，4～6#楼地上18层，7#楼地上5层，总投资额约≤55万元人民币。 |
| 4 | 承包方式 | 包工包料 |
| 5 | 质量要求 | 符合《城市道路照明工程施工及验收规程》合格标准 |
| 6 | 招标范围 | 夜景灯光工程施工及施工图设计 |
| 7 | 工期要求 | 总工期为75日历天，其中莲东保障性住房1～3#楼夜景施工的开工日期为2010年12月，工期30日历天；莲东新区保障性住房C地块1～7#楼夜景工程施工的开工工期为2011年5月，具体各阶段开工时间以发包人及监理单位通知的时间为准，工期45日历天； |
| 8 | 资金来源 | 上级拨款及自筹 |
| 9 | 投标人资质等级 | 城市及道路照明工程专业承包三级或三级以上资质 |
| 10 | 资格审查方式 | 资格后审 |
| 11 | 投标有效期 | 为： 60 日历天(从投标截止之日算起) |
| 12 | 投标保证金 | 金额为人民币 贰万元，采用现金形式并于开标时间前送达招标人处(投标保证金应密封好并注明投标人名称)。 |
| 13 | 招标文件澄清 | 投标人应于 2010 年 11 月 24 日上午10时前将需澄清的问题通过传真等书面形式送达招标代理机构，书面投标疑问应列明招标项目名称和招标编号，但不署名。传真：0597－3280863 |
| 14 | 发布澄清纪要(答疑) | 招标人可根据需要将澄清资料以书面形式通知所有潜在投标人。 |
| 15 | 投标文件份数 | 正本一份，副本三份 |
| 16 | 投标文件递交地点及截止时间 | 收件人：招标人、招标代理机构 地 点：龙岩市安居住宅建设有限公司（龙岩市新罗区南环西路52号建设大厦四楼会议室） 投标截止时间：2010年11月30日09时00 分 |
| 17 | 开标会 | 地 点：龙岩市安居住宅建设有限公司（龙岩市新罗区南环西路52号建设大厦四楼会议室） 时间：2010年11月30日09时00分 |
| 18 | 评标方法 | 采用随机抽取法 |
| 19 | 履约保证金金额 | 履约保证金为合同价款的10％，中标人的投标保证金将直接转为履约保证金，不足部分于签定合同前补足。 |
| 20 | 工程预算造价 | 工程造价：约 91 万元 |
| 21 | 合同价格方式 | 本项目采用固定单价合同方式 |
| 22 | 其它 | （1）中标人在签订合同时本项目分成莲东保障性住房1～3#楼夜景工程和莲东新区保障性住房C地块1～7#楼夜景工程单独签订施工合同。 （2）中标人在领取中标通知书后10天内，应提交给招标人莲东保障性住房1～3#楼造价≤ 36 万元和莲东新区保障性住房C地块1～7#楼夜景工程造价≤ 55 万元且通过夜景办审批的本工程设计施工图，所需的费用包含在投标人的投标报价中。 |

二、投标须知

㈠ 总　则

1. 工程说明

1.1 工程说明详见投标须知前附表(以下称“前附表”)第1项～第5项所述。

1.2 上述工程按照《中华人民共和国招标投标法》和有关招标投标法规、规章、规定通过招标来择优选定施工单位。

2. 招标范围

2.1 本次招标的范围详见“前附表”第6项所述。

2.2 本工程的工期要求详见“前附表”第7项所述。

3. 资金来源

3.1 本工程立项计划已得到有关部门的批准，工程资金通过“前附表”第8项所述的方式获得，并将部分资金用于本工程施工合同项下的合同支付。

4. 合格的投标人

4.1 投标人资质等级要求详见“前附表”第9项所述。

4.2 投标人合格条件标准见第6章工程资格审查文件。

4.3 本工程采用“前附表”第10项所述的资格审查方式确定合格投标人。

5. 投标费用

投标人应承担其编制投标文件与递交投标文件所涉及的一切费用。不论投标结果如何，招标人在任何情况下无义务和也无责任承担这些费用。

6. 踏勘现场

6.1招标人将不统一组织投标人踏勘现场，投标人需要了解现场情况的，可自行到工程现场对工程现场和周围环境进行踏勘，以便投标人获取须自己负责的有关编制投标文件和签署合同所需的所有资料。踏勘现场所发生的费用由投标人自己承担。

6.2 招标人向投标人提供的有关现场的资料和数据，是招标人现有的能被投标人利用的资料。招标人对投标人由此所做出的推论、理解和结论不负责任。

6.3 投标人及其人员经过招标人的允许，可为踏勘目的进入招标人的工程现场，但投标人及其人员不得因此使招标人及其人员承担有关的责任和蒙受损失。投标人应承担踏勘现场的责任和风险。

6.4 如果投标人认为需要再次进行现场踏勘，招标人将予以支持，费用自理。

㈡ 招标文件

7. 招标文件的组成

7.1招标文件除以下内容外，招标人在招标期间发出的答疑纪要和其他补充修改函件，均是招标文件的组成部分，对投标人起约束作用。

招标文件包括下列内容：

第1章　施工招标公告

第2章  投标须知及投标须知前附表

第3章  合同条款

第4章  工程技术规范

第5章  投标承诺书格式

第6章  建设工程施工招标资格审查文件

7.2 投标人购取招标文件后，应仔细检查招标文件的所有内容，如有残缺应及时向招标人提出，否则，由此引起的投标损失自负；投标人同时应认真审阅招标文件中所有的事项、格式、条款和规范要求等，如果投标人的投标文件没有按照招标文件要求提交全部资料或者投标文件没有对招标文件做出实质性响应，其风险应由投标人自行承担并根据有关条款规定，其投标有可能被拒绝。

8. 招标文件的澄清

8.1 投标人若对招标文件有任何疑问，应按“投标须知前附表”第13项所述的方式，列明招标项目名称及招标编号，向招标人提出澄清要求。无论是招标人根据需要主动对招标文件进行必要的澄清，或是根据投标人的要求对招标文件做出澄清，招标人都将以书面形式予以澄清。

8.2招标人将以书面形式将澄清、答疑纪要通知所有潜在投标人。该澄清文件作为招标文件的组成部分，具有约束作用。

9. 招标文件的修改

9.1 招标文件发出后，在投标截止日期前的任何时候，无论出于何种原因，招标人可主动地或在解答投标人提出的澄清问题时对招标文件进行修改。

9.2 招标文件、招标文件澄清(答疑)纪要、招标文件修改补充通知内容均以书面明确的内容为准。当招标文件、修改补充通知、澄清(答疑)纪要内容相互矛盾时,以最后发出的通知(或纪要)或修改文件为准。

9.3为使投标人编写投标文件时有充分时间对招标文件的修改部分进行研究，招标人可以酌情延长递交投标文件的截止时间，具体时间将在修改补充通知中明确。

㈢ 投标文件的编制

10. 投标文件的语言及度量衡单位

10.1 投标人与招标人之间与投标有关的所有往来通知、函件和投标文件均应用中文。投标人随投标文件提供的证明文件和资料可以为其他语言，但必须附中文译文。在此，为了解释投标文件，应以中文为准。

10.2 除技术规范另有规定外，投标文件使用的度量衡单位，均采用中华人民共和国法定计量单位。

11. 投标文件的组成

11.1 投标文件封面

11.2投标承诺书

11.3 投标申请人一般情况表

11.4 拟派本工程主要人员名单表

11.5 法定代表人资格证明书

11.6 授权委托书（若有时）

11.7主要材料品牌承诺书

11.8主要材料品牌（LED灯具）制造商出具的授权书

11.9购买招标文件收款收据（复印件）

12. 投标文件格式

投标文件包括本须知第11条中规定的内容，投标人提交的投标文件必须毫无例外地使用招标文件所提供的投标文件格式(表格可以按同样格式扩展)。

13. 工程预算造价及其组成和计算方法：

13.1本项目的预算造价为中标人中标后按施工图进行预算，送《龙岩市财政局投资评审中心》进行审定后的预算造价。

13.2. 本项目主要材料招标人推荐品牌如下表：

主要材料设备参考品牌明细表

| 序号 | 材料设备名称 | 质量等级 | 参考品牌 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 品牌1 | 品牌2 | 品牌3 | 品牌4 | 品牌5 |  |
| 1 | LED灯具 | 合格 | 科润 | 亮而丽 | 靓星 | 东方益美 | 亮美集 |  |

说明：本招标项目招标人要求的关于本工程主要材料设备参考品牌如上表，投标人须在投标文件中作出响应。参考品牌作为投标人投标报价的参考。投标人可以直接选用参考品牌中的一种，也可以自行另选品牌报价，但所选的品牌品质（品牌知名度、技术标准和质量等级）应当相当于或不低于参考品牌，否则，其投标将被拒绝。在工程施工中，发包人与承包人协商后可更改部分品牌，并按实调整主材（设备）价格。承包人所用的主材（设备）须事先得到发包人批准后方可使用，发包人有权拒绝使用不符合招标文件规定标准的材料设备。

14.发包价及其组成和计算方法

14.1 投标人的投标报价,应是完成本须知前附表招标范围和合同条款上所列招标工程范围及工期的全部。

14.2发包价由预算造价中可竞争项目造价下降一定幅度和不可竞争项目造价组成。本项目的预算造价为中标人中标后按施工图进行预算，送《龙岩市财政局投资评审中心》进行审定后的预算造价。

14.3发包价计算办法

发包价按预算造价中可竞争项目造价下降一定幅度（设定为K）加上不可竞争项目造价之和计算。计算公式为：发包价＝可竞争项目造价×（1-K）+不可竞争项目造价。本工程招标人确定的结算下浮率K为8.00%，工程量按实计算。

14.3.1不可竞争项目应当按有关规定计算，不参与竞价。不可竞争项目包括：

⑴ 措施项目清单中的安全施工费、文明施工费、临时设施费、环境保护费、优质工程增加费（若有）；

⑵ 其他项目清单中的预留金、材料购置费、总承包服务费（若有）；

⑶ 规费；

⑷ 税金。

14.3.2可竞争项目是指不可竞争项目之外的分部分项工程项目、措施项目、零星工作项目。招标文件公布的发包价的可竞争项目综合单价＝预算造价的相应项目综合单价×（1-K）。

14.3.3劳保费用暂按最高类别计算，中标后按投标人提供的签订合同时的劳保核定卡类别按实调整，投标人中标后未能提供劳保核定卡的则中标后该项费用不予计取。

14.4  投标人在投标报价时应充分考虑工程施工期间的市场价格变化和政策性调整带来的风险，自行测算施工期间的所有风险费用，其结算下浮率不予调整。

14.5  投标人应先到工地踏勘以充分了解工地位置、情况、道路、储存空间、装卸限制及任何其他足以影响承包价的情况，任何因忽视或误解工地情况而导致的索赔或工期延长申请将不被批准。

15. 投标有效期

15.1投标有效期见本须知“前附表”第11项所规定的期限，在此期限内，所有投标文件均保持有效。

15.2在特殊情况下，招标人在原定投标有效期满之前可以根据需要以书面形式向投标人提出延长投标有效期的要求，对此要求投标人须以书面形式予以答复，投标人可以拒绝招标人这种要求，而不被没收投标保证金。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件，但需要相应的延长投标保证金的有效期，在延长的投标有效期内本须知第16条关于投标保证金的退还与没收的规定仍然适用。

16. 投标保证金

16.1 投标人应在递交投标文件时提交本须知“前附表”第12项所规定数额的投标保证金，并作为其投标的一部分。投标保证金是为了保护招标人免遭投标人的行为而蒙受的损失，招标人可根据本须知第16.4条规定予以没收投标保证金。

16.2对于未能按要求提交投标保证金的投标，招标人将视为不响应招标文件而予以拒绝。

16.3投标保证金按下列规定退还：

16.3.1 未被定为中标候选人的投标人的投标保证金，在定标后3天内予以退还；

16.3.2 未被定为中标人的投标保证金，在招标人与被确定的中标人签订合同后3天内予以退还；

16.3.3 中标人的投标保证金，直接转为履约保证金；

16.4如投标人有下列任何情况发生时，投标保证金将被没收：

16.4.1 投标人在投标有效期内撤回其投标文件的；

16.4.2 投标人拒绝按本须知第29条规定修正投标报价；

16.4.3 中标人未能在规定期限内提交履约保证金或与招标人签订合同协议；

16.4.4 对评标定标施加影响，扰乱正常开标评标秩序的；

16.4.5 隐瞒真实情况，弄虚作假的(指不真实填写有关资料、串通投标或以他人名义投标等)。

17. 投标文件的份数和签署

17.1 投标人应按本须知有关规定编制“前附表”第 15项规定的份数的投标文件。

17.2 投标文件需用A4纸打印、复印或使用不褪色的蓝、黑墨水笔书写，字迹应清晰易于辨认。并应在投标文件封面的右上角清楚地注明“正本”或“副本”。

17.3投标文件应按招标文件第4章的投标文件格式加盖投标人公章并经投标人法定代表人或其委托代理人签字或盖章。由委托代理人签字或盖章的在投标文件中必须同时提交授权委托书，授权委托书格式、签字、盖章及内容均应符合要求，否则授权委托书无效。

17.4 除投标人对错误处必须修改外，全套投标文件应无涂改或行间插字和增删，如有修改，修改处应由投标人加盖投标人的印章或由投标文件签字人签字或盖章。

㈣ 投标文件的递交

18. 投标文件的装订、密封和标记

18.1投标文件的装订要求：投标文件应使用A4纸并按标段分别装订成册，密封各标段投标文件须包含本投标须知第11款的所有内容。

18.2 在投标文件密封袋上应：

⑴ 写明招标人名称；

⑵ 注明下列识别标志；

① 招标编号；

② 工程名称、标段

③ 2010年   月    日   时  分开标，此时间以前不得开封。

18.3除了按本须知第18.2款所要求的识别字样外，在投标文件密封袋上还应写明投标人的名称与地址、邮政编码，以便本投标须知第20条规定情况发生时，招标人可按密封袋上标明的投标人地址将投标文件原封退回。

18.4 如果投标文件没有按本须知第18.1款、第18.2款规定装订和加写标记及密封，招标人将拒收或者告知投标人招标人将不承担投标文件错放或提前开封的责任。对由此造成的提前开封的投标文件将予以拒绝，并退还给投标人。

18.5投标文件密封袋的密封口处应加盖投标人单位公章。如果投标文件密封袋的密封口处未加盖投标人单位公章，其投标文件将被拒绝并退回给投标人。

19. 投标截止时间

19.1 投标人应按“前附表”第16项所规定的投标截止时间前在规定的地址将投标文件送达给招标人。

19.2 若招标人按本须知第9条规定以修改补充通知的方式，酌情延长递交投标文件的截止时间。在此情况下，投标人的所有权力和义务以及投标人受制约的截止时间，均以延长后新的投标截止时间为准。

19.3到投标截止时间止，招标人收到的投标文件少于3个的，招标人将依法重新组织招标。

20. 迟交的投标文件

招标人在本须知第19条规定的投标截止时间以后收到的投标文件，将被拒绝并退回给投标人。

21. 投标文件的补充修改与撤回

21.1 投标人在递交投标文件以后，在规定的投标截止时间之前，可以书面形式补充修改或撤回已递交的投标文件，并通知招标人。补充、修改的内容为投标文件的组成部分。

21.2 投标人的补充、修改或撤回通知，应按本投标须知第18款有关规定编制、密封、标记和递交并在投标文件密封袋上清楚标明“补充修改”或“撤回”字样。

21.3 在投标截止时间以后，投标人不得补充、修改投标文件。

21.4 在投标截止时间至投标有效期满之前，投标人不得撤回其投标文件，否则其投标保证金将被没收。

㈤ 开    标

22. 开标

22.1招标人按“前附表”第17项所规定的时间和地点公开开标，并邀请所有投标人参加。

22.2所有投标人的法定代表人（或其委托代理人）须准时参加开标会。法定代表人须随带法定代表人的资格证明书和身份证原件及复印件一份，授权委托人应随带授权委托书原件、身份证原件及复印件一份以证明其身份。当开标前查验身份时，投标人的法定代表人或其委托代理人不能出示以上证件的，视为投标人未参加开标会议，其投标文件将不予接受。投标人未参加开标会议的，视为自行放弃抽取中标候选人资格。

22.3按规定提交合格的撤回通知的投标文件不予开封，并退回给投标人。投标文件未按本投标须知第18.2、18.5条款规定密封、盖章的，可以拒收或按废标处理。

22.4开标程序

22.4.1 开标会议由招标人或其委托的招标代理机构主持并按下列程序进行；

⑴ 主持人宣布开标会议开始；

⑵ 主持人介绍参加会议的有关部门和代表；

⑶ 主持人宣布评标期间的有关事项要求；

⑷ 由招标人查验各投标人应到会代表身份是否符合本投标须知第22.2款规定；

⑸　检查投标文件的密封情况；

⑹ 主持人宣布投标文件递交截止时间前收到的投标文件数和上述查验结果；

⑺ 符合上述开标条件的投标人按照其递交投标文件的顺序由其法定代表人或其委托代理人公开抽取、登记代表该投标人号码，招标代理机构当众公布每个号码所对应的投标人。

⑻ 招标人当众随机抽取备选中标候选人的顺序。

⑼ 主持人宣布开标会议结束。

22.5招标人或招标代理机构对开标过程进行记录，并存档备查。

㈥ 评   标

23. 评标会议

23.1开标会议结束后，召开评标会议，评标会议采用保密方式进行。评标由评标委员会负责。

23.2 评标程序

23.2.1 评标委员会对投标人的资格标文件进行评审；

23.2.2 评标委员会对投标人的投标文件进行符合性审查；

23.2.3 评标委员会确定中标候选人名单。

24. 评标过程的保密

24.1 公开开标后，直到授予中标人合同为止，凡属于对投标文件的审查、澄清、评价和比较的有关资料等与评标有关的其他任何情况均应严格保密。

24.2 在投标文件的评审和比较、中标候选人推荐以及授予合同的过程中，投标人如试图向招标人和评标委员会施加影响的任何行为，都将会导致其投标被拒绝。

25. 资格审查

25.1 本工程采用资格后审的方式，评标委员会按照招标文件第5章的资格审查文件对备选中标候选人的资格条件进行评审。

25.2 资格审查不合格的投标人的投标应作废标处理。

26. 投标文件的符合性审查

26.1评标委员会对备选中标候选人的投标文件进行符合性审查，当投标文件出现下列情形之一将视为未在实质上响应招标文件的要求，为无效投标文件，不得推荐为中标候选人：

26.1.1本须知第11款规定的投标文件有关内容未按本须知第17.3款规定加盖投标人印章或未经投标人的法定代表人(或其委托代理人)签字(或盖章)的；由委托代理人签字(或盖章)的，但未随投标文件一起提供有效的授权委托书的；

26.1.2 投标文件未按规定格式填写，内容不全或关键字迹模糊、无法辨认的，造成投标文件实质上不响应招标文件要求的；

26.1.3投标文件经符合性鉴定认为投标工期或质量标准不响应招标文件要求的(指投标工期不满足招标文件提出的建设工期要求的或投标文件中无明确投标工期的，工程质量标准不满足招标文件提出的质量要求的或投标文件中无明确工程质量标准的或未按指定品牌投标及制造商质保书和授权书的)；

26.1.4投标人经资格审查不合格的；

26.1.5投标文件附有招标人不能接受的条件的；

26.1.6投标承诺书中填报的项目负责人与资格标所填报的项目负责人姓名不一致的；

26.1.7 投标文件中《主要材料品牌承诺书》未按（招标文件投标须知第13.2条款）承诺的；

26.2 当所有投标均被评标委员会否决时，招标人应当依法重新组织招标。

27. 投标文件的澄清

为了有助于投标文件的审查、评价和比较，评标委员会可以用书面形式要求投标人对投标文件含义不明确的内容作必要的澄清或者说明。有关澄清说明与答复，投标人应以书面形式进行，但对投标报价和实质性的内容不得更改。根据本须知第29条，凡属于评标委员会在评标中发现的算术错误进行核实的修改不在此列。

28. 投标文件的符合性鉴定

28.1评标时，评标委员会将首先按照本投标须知第26条评定每份投标文件是否在实质上响应了招标文件的要求。所谓实质上响应，是指投标文件应与招标文件的所有实质性条款、条件和要求相符，无显著差异或保留；所谓显著差异或保留是指对工程的发包范围、质量标准及运用产生实质性影响，或者对合同中约定的招标人的权利和投标人的义务方面造成重大的限制，纠正这些显著差异或保留将会对其他实质上响应招标文件要求的投标文件的投标人的竞争地位产生不公正的影响。

28.2如果投标文件实质上不响应招标文件的各项要求，评标委员会将不允许投标人通过修改或撤销其不符合要求的差异或保留，使之成为具有响应性的投标。

29. 错误的修正

29.1 评标委员会将对投标文件进行校核，看其是否有表达上的错误，修正错误的原则如下：

⑴ 如果数字表示的金额和用文字表示的金额不一致时，应以文字表示的金额为准；

29.2 按上述修正错误的原则及方法调整或修正投标文件的投标报价，投标人同意后，调整后的投标报价对投标人起约束作用。如果投标人不接受修正后的报价,则其投标将被拒绝并且其投标保证金也将被没收，并不影响评标工作。

30. 投标文件的评估和比较

30.1 评标委员会将按照本须知第28条规定对投标文件进行评估和比较。

30.2 在评审过程中，评标委员会可能要求投标人就投标文件中的内容进行答辩，招标人将以书面形式通知投标人，投标人应按要求进行答辩。

30.3 评标委员会依据“前附表”第18项规定的评标方法进行评审和比较，向招标人提交评标报告并推荐中标候选人或受招标人委托确定中标人。

31、随机抽取确定中标人程序、方法

31.1 本工程采用在合理造价区间随机抽取中标人，即招标人依据工程造价在合理造价区间内确定发包价，在资格审查前公开随机抽取确定备选中标候选人的顺序。

31.2 评标委员会对排名在前的7名备选中标候选人的资格条件及投标文件的有效性进行评审，将评审合格的中标备选中标候选人即为中标候选人顺序（如全部评审合格时，第一备选中标候选人即为第一中标候选人，第二备选中标候选人即为第二中标候选人，以此类推）。

经评审，有效投标人不足3家时，按原抽取顺序递补3家进行评审，直至合格的投标人不少于3家为止，或直至全部投标人评审完毕，当有效投标人不足3家时（不含3家时），若评标委员会认为投标明显缺乏竞争的，也可以否决全部投标。

31.3 抽取方法

第1步　对符合开标条件的投标人按其提交投标文件的顺序，确定随机抽取名单。

第2步 招标人按照随机抽取名单总数，在“吹球器”中放入相同数量的号码球（序号从1开始，应连续编号）。

第3步 招标人按随机抽取名单总数，编写相同数量的号码纸（序号从1开始，应连续编号），并放入相同规格的信封中做成密封信。

第4步 由随机抽取名单的投标人按送达投标书的先后顺序，抽取密封信，密封信中的号码即为投标人编号。

第5步 采用“吹球器”吹出号码球。吹出的第一个球上的号码相对应的投标人编号即为第一备选中标候选人；吹出的第二个球上的号码相对应的投标人编号即为第二备选中标候选人；吹出的第三个球上的号码相对应的投标人编号即为第三备选中标候选人，以此类推。

32.评标委员会在评标过程中应当遵守下列规定

32.1当招标文件条款存在含义不清或者相互矛盾的，评标委员会应当针对相应条款作出有利于相应投标人的结论。

评委的评审意见不一致时，应以书面形式进行表决，并按照少数服从多数的原则处理。评审结束后，评标委员会应当对否决投标或不采信投标人说明的情况在评标报告中作详细说明。

32.2评标委员会完成评标后，应当向招标人提供书面评标报告，并推荐合格的中标候选人。

33.定标

招标人根据评标委员会提出的书面报告和推荐的中标候选人确定中标人，招标人应当依法确定第一中标候选人为中标人。

当第一中标候选人放弃中标或因不可抗力提出不能履行合同，或者出现招标文件规定应当提交履约保证金而在规定期限内未能提交的，或经招标人核实有弄虚作假行为的以及不符合招标文件规定的中标条件的，招标人可以依序确定其他中标候选人为中标人。当所有中标候选人均出现以上同样情况的，招标人可以在评审合格的投标人中依据备选中标候选人的排序提交评标委员会确定中标候选人。

㈦ 合同的授予

34. 合同授予标准

34.1本工程的施工合同将授予其投标文件在实质上响应招标文件要求且根据本工程评标标准和方法产生的中标人。

35. 招标人拒绝投标的权力

35.1 招标人在发出中标通知前有权按照本工程施工招标文件的有关规定拒绝不合格投标。

36. 中标通知书

36.1 评标结束后，招标人将把评标结果进行公示，公示期不少于10天，投标人有异议的可申请核查。

36.2在公示期内，若经查实中标候选人存在弄虚作假行为的，则将取消其中标候选人资格，中标候选人排序按原先抽取的中标候选人顺序进行顺延；若在公示期内查实非中标候选人的合格投标人中存在弄虚作假行为的，招标人将没收该投标人的投标保证金，但整个抽签结果仍然有效，并不因此而改变。若在公示期内发现评委错将合格投标人做出不合格评审的（含资格审查及投标文件符合性审查 ），则在请示主管部门后由评标委员会重新进行评审，并按原抽取顺序确定其中标候选人顺序。

36.3公示期结束后，招标人将根据评标委员会提出的评标报告，按本工程评标程序标准和方法规定的原则确定中标人，招标人将在法定时间内依法向中标人发出中标通知书。

37. 合同协议书的签订

37.1中标人应在收到中标通知书后，在规定时间内，按中标通知书规定的地点与招标人联系，按照招标文件和中标人的投标文件签订建设工程施工合同，招标人和中标人不得再订立背离合同实质性内容的其他协议。

37.2中标人如不按本投标须知第34.1款的规定与招标人签订合同，则招标人将有充分的理由废除授标，并没收其投标保证金，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，还应当对超过部分予以赔偿，同时依法承担相应法律责任。

37.3中标人应当按照合同约定履行义务，完成中标项目施工，不得将中标项目施工转让(转包)给他人。

38. 履约保证金

38.1中标通知书发出后合同协议书签署前，中标人应按“前附表”第19项规定的金额向招标人提交履约保证金。

38.2如果中标人不能按本须知第35.1款的规定执行，招标人将有充分的理由废除合同，并没收其投标保证金，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，还应当对超过部分予以赔偿。

（八）其它

本次招标范围为：夜景灯光工程施工及施工图设计，中标人在领取中标通知书后10天内，应提交给招标人莲东保障性住房1～3#楼造价≤　36　万元和莲东新区保障性住房C地块1～7#楼夜景工程造价≤　55　万元且通过夜景办审批的本工程设计施工图，所需的费用包含在投标人的投标报价中。

第3章　合同条款

第一部分 协议书(格式)

发包人(全称)                           (简称甲方)

承包人(全称)                           (简称乙方)

依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。

一、工程概况

工程名称：     莲东保障性住房1～3#楼夜景工程

莲东新区保障性住房C地块1～7#楼夜景工程

工程地点：

工程内容：

工程立项批准文号：

资金来源： 上级拨款及自筹

二、工程承包范围

承包范围：　按招标人确认的施工图纸、招标文件和工程量清单等规定的工程范围。

三、合同工期

开工日期：

竣工日期：

四、质量标准

工程质量标准： 符合《城市道路照明工程施工及验收规程》合格标准

五、合同价款

金额(大写)：              元(人民币)

￥：              万元

六、组成合同的文件

组成本合同的文件包括：

１、本合同协议书

２、中标通知书

３、招标文件、投标文件

４、本合同专用条款

５、本合同通用条款

６、标准、规范及有关技术文件

７、图纸

８、工程报价单或预算书

双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。

七、本协议书中有关词语含义与本合同第二部分《通用条款》中分别赋予它们的定义相同。

八、承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。

九、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。

十、合同生效

合同订立时间：     年     月     日

合同订立地点：

本合同双方约定 签字盖章 后生效

发包人：(公章)                    　　 承包人：(公章)

住  所：                               住  所：

法定代表人：                           法定代表人：

委托代表人：                           委托代表人：

电    话：                           　电    话：

传    真：                           　传    真：

开户银行：                             开户银行：

帐    号：                           　帐    号：

邮政编码：                             邮政编码：

第二部分 通用条款

(此部分采用国家工商行政管理局和建设部颁布的《建设工程施工合同》范本(GF-1999-0201)中《第二部分通用条款 》，请投标人自行购买使用)。

(略)

第三部分  专用条款

# 合同专用条款内容是结合本项目实际情况制订，是对合同通用条款细目的补充和修改，二者若有矛盾，以专用条款为准。

# 一、词语定义及合同文件

# 2、合同文件及解释顺序:

# 合同的文件及优先解释顺序如下： 按照本合同协议书第六条的顺序。

3、语言文字和适用法律、标准及规范

3.2适用法律和法规

需要明示的法律、行政法规：《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程承发包价格管理办法》、《建设工程质量管理条例》及现行有关国家和本省建筑法规和规章。

3.3适用标准、规范

适用标准、规范的名称：执行建设部和本省颁发的所有现行有关规范和标准，若上述标准和规范做出修改时，则以修订后的新标准和规范为准，有出入的则以较严格的为准。

4、图纸

4.1发包人向承包人提供图纸日期和套数：

发包人对图纸的保密要求：不得向与施工无关的第三者提供。

二、双方一般权利和义务

5、工程师

5.2监理单位委派的工程师

姓名：　　　　  职务：总监理工程师。

发包人委托的职权：监理单位除按规定和本合同内容以及投标文件确认的材料产品、工程项目，进行监理工程质量、施工进度和工程投资的控制管理外，还对承包人通过本施工合同及投标文件确认的技术、管理、主要人员以及投入的主要设备情况和材料的数量与质量进行监理。承包人无论任何原因以书面形式提出调整主要技术人员、调换主要材料的品种、规格、质量、数量、重量或技术参数等，均须取得监理单位和发包人代表的书面许可。发包人在工程开工前将监理工程师的职责和权限以书面的形式通知承包人。

需要取得发包人批准才能行使的职权：以发包人书面通知为准。

5.3发包人派驻的工程师

姓名：　  　　　职务：驻现场总代表。

7、项目负责人和技术管理骨干

项目负责人：姓名：　　　　　　职务：            ；

施工员：姓名：　　　　　　职务：            ；

安  全  员：姓名：　　　　　　职务：            。

承包人不得擅自更换项目负责人及其他技术管理骨干，若需更换项目负责人和其他技术管理骨干，须事先得到发包人的批准，且接替人员的水平、能力不得低于被替换人员，并按招标文件规定的标准向发包人支付赔偿金。

8、发包人工作

8.1发包人应按约定的时间和要求完成以下工作：

⑴ 施工场地具备施工条件的要求及完成的时间：

⑵ 将施工所需的水、电、电讯线路接至施工场地的时间、地点和供应要求：已开通，使用过程中的费用由承包人承担。

⑶ 施工场地与公共道路的通道开通时间和要求：    已开通       。

⑷ 由发包人办理的施工所需证件、批件的名称和完成时间：按规定需由发包人办理的证件在工程开工前由发包人负责办理完毕。

⑸ 图纸会审和设计交底时间：合同签订后7天内。

⑹ 协调处理施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物(含文物保护建筑)、古树名木的保护工作：按合同通用条款规定执行。

⑺ 双方约定发包人应做的其他工作：协商办理。

8.2发包人委托承包人办理的工作：双方视现场情况办理。

9、承包人工作

9.1承包人应按约定时间和要求，完成以下工作：

⑴ 需由设计资质等级和业务范围允许的承包人完成的设计文件提交时间： 无 ；

⑵ 应提供计划、报表的名称及完成时间：承包人在合同签订后的3天内，向监理工程师提交4份其格式和内容符合监理工程师合理规定的工程进度计划，每月的25日上报当月完成的工程量和下月工程进度计划；

⑶ 承担施工安全保卫工作及非夜间施工照明的责任和要求：在实施和完成本合同工程过程中，承包人应：① 时刻关注和采取适当措施保障所有在场工作人员的安全，保证工程施工安全，现场施工应保持有条不紊，避免上述人员的安全受到威胁；②为了保护本合同工程免遭损坏，或为了现场附近和过往群众的安全与方便，在必要的时候和地方，或当监理工程师或有关主管部门要求时，应负责提供照明、警卫、护栅、警告标志等安全防护措施，并承担责任与费用；

⑷ 需承包人办理的有关施工场地交通、环卫和施工噪音管理等手续：　无

⑸ 已完工程成品保护的特殊要求及费用承担：竣工验收交付发包人使用前，承包人应负责全部成品半成品的保护工作，并承担全部费用；

⑹ 施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物(含文物保护建筑)、古树名木的保护要求及费用承担：  　　　 无         ；

⑺ 施工场地清洁卫生的要求：承包人应负责整个施工场地的安全文明卫生管理，做到文明施工、保持施工场地清洁。本工程所有施工建筑垃圾应全部清运出现场。本工程的施工过程中发生的各项清理费用、临时性收费、临时性占用场地费、临时设施费和不可预见费用，均包括在合同总价中。

⑻ 双方约定承包人应做的其他工作：

① 为确保工程施工进度、质量和安全，履行承包人投标时的承诺，承包人保证按照经监理工程师批准的工程施工进度计划，及时派出投标时承诺拟派出的现场施工主要管理人员(项目负责人、施工员、安全员等)和施工班组技术骨干以及施工人员到发包人工地现场，做好工程各项施工工作；

② 项目班子人员应保证足够时间在现场履行职责。施工过程中未经发包人许可，施工单位不得更换项目负责人、施工员和项目管理班子成员。若因工作需要或其他原因更换的，须更换同等或更高资历的人员。

③ 承包人应负责已完工部分工程的保护工作：应做好防雷电、防火等的安全防护工作；承担施工现场和施工人员的治安、环境卫生、计生、外来人员暂住手续等管理工作和相关费用；若发生任何事故，均由承包人全部负责；

④ 承包人必须加强劳动保险费、施工现场的安全和文明施工措施费用使用管理，做到专款专用。

三、施工组织设计和工期

10、进度计划

10.1承包人提供施工组织设计(施工方案)和进度计划的时间：承包人应于签订合同后7天内向监理工程师提交《施工组织设计》，承包人应于每月的25日上报下月工程进度计划。

监理工程师确认的时间：收到承包人递交的报告后7天内。

11、 开工及延期开工

11.1中标人应于接到中标通知书后7天内到招标人处与招标人签订施工合同。

11.2 招标人要求工期：总工期为75日历天，其中莲东保障性住房1～3#楼夜景施工的开工日期为2010年12月，工期30日历天；莲东新区保障性住房C地块1～7#楼夜景工程施工的开工工期为2011年5月，具体各阶段开工时间以发包人及监理单位通知的时间为准，工期45日历天；中标人应确保在合同签订生效，接到监理的开工通知后，于通知书规定的日期进场开始施工并应按招标人要求按期完工。

13、工期延误

13.1双方约定工期顺延的其他情况：

⑴ 由于发包人的原因造成的设计变更引起的工作量增加或额外增加的工作量(以发包人的书面文件为准)；

⑵ 发包人和承包人双方共同认为必须延长工期的(以书面文件为准)。

13.2双方约定本工程属下列情况者，工期不予顺延：

⑴ 因承包人违反规范或任何工程量不合格而进行返工、重建、修建的施工工期，均计入相应项目的施工工期。因承包人违反规范施工，或以伪劣材料充抵合同规定的品牌、型号、质量等级，或没有按投标时承诺品牌进行采购供货或不按本合同规定的人员进行配置时，经发包人代表或监理工程师下达停工令的停工日期不得顺延；

⑵ 承包人没有组织和协调好相关施工队伍进行施工而造成工期延误，由承包人承担责任；

⑶ 承包人未按设计要求进行施工，发包人提出返工的日期延误由承包人承担责任；

⑷ 工程实施期间或完工后接受有关部门检查发现存在质量问题，或技术问题需作整改，其整改费用由承包人承担，耽误工期由承包人承担责任并负责经济赔偿；

⑸ 承包人原因的待料工期不予顺延。发包人未及时确定材料的品种、规格造成的待料工期可按实签证顺延，但承包人应提前21天以书面文件通知发包人作出决定；

⑹ 工程质量未达到等级标准要求，发包人要求承包人返工，直到符合约定要求条件。承包人应按发包人要求的时间返工，工期不顺延。

四、质量与验收

15.1工程质量等级：

符合《城市道路照明工程施工及验收规程》的合格标准。

15.3为了保证协议书约定的质量标准，承包人对施工现场作业必须进行严格管理，确保工程质量。在施工过程中，由于承包人违反施工技术操作规程和质量管理、现场管理的有关规定，造成质量隐患或质量问题，经驻地监理工程师确认，发包人有权对承包人进行经济处罚。

五、安全施工

20、安全施工与检查

20.3承包人应按国家和地方有关部门的规定，结合工程实际情况，制定安全施工管理规章，采用适当有效的防护措施，加强施工现场人员与机械设备的施工安全管理。对施工现场人员安全，以及防台风、防火、防爆、防汛和防盗等采取严格的安全防护措施，承担安全施工责任和费用，并承担由于措施不力造成的事故责任和因此发生的费用。

六、合同价款与支付

23、合同价款及调整

23.2本合同采用  固定单价合同   方式确定。承包人根据招标文件、施工图纸、设计变更通知单及工程签证单等，根据下列原则进行结算：

1、工程量的确定：

承包人根据招标文件、施工图纸、设计变更通知单及工程签证单等，按照清单计价方式计价，工程量按实际完成计算；

2、工程项目单价的确定：

2.1、清单内项目：工程结算造价=可竞争项目造价×（1-8.00%）+不可竞争项目造价；

2.1.1、可竞争项目是指不可竞争项目之外的分部分项工程项目、措施项目、零星工作项目，可竞争项目造价依据《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2003)、《福建省建筑工程消耗量定额》(FJYD-101-2005) 、《福建省建筑装饰装修工程消耗量定额》(FJYD-201-2005)、和《全国统一安装工程预算定额福建省综合单价表》（2002版）按以下方式进行计算：

⑴ 工程量：按施工图、设计变更、现场签证计算实际完成的工程量；

⑵人工、材料、机械台班单价：

①人工单价：按闽建筑〔2007〕15号文规定计取；

②材料（设备）结算单价：

材料价格按中标人中标后送《龙岩市财政局投资评审中心》进行审定后的预算单价为准，并按招标文件规定的下浮率下浮；

③施工机械台班单价：按中标人中标后送《龙岩市财政局投资评审中心》进行审定后的预算编制说明中取定的福建省建设厅发布的福建省施工机械台班单价为准。

⑶ 取费标准：

①利润率按闽建筑[2005]15号文“福建省建设厅关于调整《福建省建筑安装工程费用定额》（2003版）利润率的通知”计算；

②建筑企业管理费按闽建筑[2005]25号文“福建省建设厅关于调整《福建省建筑安装工程费用定额》（2003版）建筑工程企业管理费的通知”计算。

2.1.2、不可竞争项目造价按以下方式进行结算：

⑴ 措施项目清单中的安全施工费、文明施工费、临时设施费、环境保护费按闽建筑[2007]4号文规定计算。

⑵ 其他项目清单中的预留金、材料购置费、总承包服务费（若有）；

（3）规费：按照《福建省建筑安装工程费用定额》（2003版）规定的标准费率计取，其中劳动保险费按签订合同时建设行政主管部门核定的取费类别计算。

（4） 税金按3.445%计算。

2.2清单外项目：结算价=实际完成工程量×结算单价×（1-K）+措施项目费+规费+税金。其中：结算单价按编制控制价（中标人中标后按施工图进行预算，送《龙岩市财政局投资评审中心》进行审定后的预算造价）的相关规定计算。

2.3《龙岩工程造价信息》公布的[龙岩市新罗区建设工程材料(综合)价格]没有公布的材料，由中标人提出适当的价格，发包人会同监理工程师经市场询价后确定。

2.4由于本项目需跨年度分期施工，施工周期可能较长，投标人在投标报价时应充分考虑工程施工期间的市场价格变化和政策性调整带来的风险，自行测算施工期间的所有风险费用，实际施工时招标人将不再另行调整综合单价，其结算也下浮率不予调整。

24、工程预付款

发包人向承包人预付工程款的时间和金额或占合同价款总额的比例：本招标项目无工程预付款。

25、工程量确认

25.1承包人向工程师提交已完工程量报告的时间：承包人应于每月25日向监理工程师报送当月已完成工程量和下月进度报表。

26、工程款(进度款)支付

# 双方约定的工程款(进度款)支付的方式和时间：

# ⑴工程竣工并经有关部门进行验收符合《城市道路照明工程施工及验收规程》合格标准后的15天内，工程款支付至经发包人及监理工程师审核审批后工程造价的80%。

# ⑵工程质量竣工验收合格，承包人在1个月内办理竣工结算，发包人及监理工程师对工程竣工结算进行初审后，由发包人将工程竣工结算报有权机关进行审核，工程结算经审核确认后，工程款支付至审核后工程总造价的90% 。

# ⑶审核后工程总造价的 10% 作为质量保修金，质量保修金在缺陷责任期期满后28天内退还。

# ⑷工程款全部以银行转账形式支付。承包人支取工程款时应提交同等金额的正式发票。

七、材料设备品牌及供应

本项目投标人在投标文件中承诺使用的主要材料品牌如下表：

主要材料设备品牌明细表

| 序号 | 材料设备名称 | 质量等级 | 参考品牌 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | LED灯具 | 合 格 |  |  |

28、承包人采购材料设备

28.1承包人采购材料设备的约定：

⑴ 承包人提供的所有材料设备应按招标文件的规定和投标人的投标承诺以及经工程师和发包人确定的规格、品牌、质量等级要求，并应按照工程师和发包人要求提前向发包人提供样品、有关资料和采购计划，经发包人、监理工程师、设计单位共同书面确认后，方可采购进场；

⑵ 本工程所采用的所有材料、设备、安装材料等到货时，应由发包人、承包人及监理工程师就材料设备的种类、产地、品牌、数量、规格、单价、技术参数、质量等级等，按投标人投标报价明确的品牌和国家制定的有关产品质量标准规范要求进行验收或抽查试验，承包人并应向验收人员提供有关产品合格证、许可证、准用证等证明和出厂日期等以供核对。投标人投标时未注明品牌的，招标人可以在招标时既定的主要材料、设备的品牌中或同档次的材料中指定一种进行施工；

⑶ 承包人应于每月25日向发包人提交《供应材料设备一览表》，详细填报如下数据：材料设备名称、规格型号、品牌、计量单位、数量、单价、供应时间、送达地点，附送产品合格证(复印件)；

⑷ 由承包人采购的大宗设备须向发包人提供正式发票复印件备案；

⑸ 承包人采购的进口材料设备产品必须从国家规定的正规渠道进口，具有合法手续，其所发生的一切法律责任由承包人负责；

⑹ 如果发包人认为本工程部分材料设备需由发包人采购或进行调整，发包人应提前通知承包人，或于承包人提交订货书面报告后3天内通知承包人。有关调整变更项目的价款从承包人投标报价的相应部分扣除；

⑺ 承包人应负责材料的保管及成品半成品的保管工作；

⑻ 承包人提供的材料设备产品的质量必须符合国家建材行业和机电行业等标准要求，采购的材料必须是经监理、发包人认可检验的合格产品。

八、工程变更

按通用条款执行。

九、竣工验收与结算

32、竣工验收

承包人提供的产品及安装施工过程的检测、检验均应符合现行国家建设工程质量验收标准、安装规范及国家行业管理的相关规定。

承包人提供竣工图的约定：承包人向发包人提供竣工图一式肆份，并应交付相应的施工变更签证和隐蔽工程验收签证等一切资料一式肆套(其中一套为原始材料)。上述文件的原始资料必须齐全，符合工程技术档案要求，并按规范装订成册。上述竣工工程资料应当在工程验收完成后1个月内提交给发包人。

违约责任：　　承包人若未按时交付工程竣工资料，发包人可按推迟一天罚款200元计。罚款直接从工程结算款中扣除。

33、竣工结算

33.1承包人应在工程竣工后1个月内向发包人递交结算报告及肆套完整的结算资料。

违约责任：承包人若未按时递交结算报告及结算资料，发包人可按推迟一天罚款200元计。罚款直接从工程结算款中扣除。

34、质量保修

保修期为：按《建设工程质量管理条例》第279号文件规定执行 。

十、违约、索赔和争议

35、违约

35.1本合同中关于发包人违约的具体责任如下：

本合同通用条款第24条约定发包人违约应承担的违约责任：双方协商解决；

本合同通用条款第26.4款约定发包人违约应承担的违约责任：双方协商解决；

本合同通用条款第33.3款约定发包人违约应承担的违约责任：双方协商解决；

35.2本合同中关于承包人违约的具体责任如下：

本合同通用条款第14.2款约定承包人违约应承担的违约责任：总工期每延误一天罚款1000 元人民币；误期赔偿费限额为合同价款的 5％。若因承包人原因造成工程延误或业主及其他工种的损失,承包人应承担相应的工期延误责任及赔偿责任。

本合同通用条款第15.1款约定承包人违约应承担的违约责任：工程竣工验收时未达到《城市道路照明工程施工及验收规程》合格标准，造成严重质量缺陷的，则承包人除了应当按照有关验收部门的要求整改，使其达到《城市道路照明工程施工及验收规程》标准，还应按工程合同总价的10%向发包人支付违约赔偿金，由发包人直接从工程款中扣低；

双方约定的承包人其他违约责任：因承包人不按施工设计图纸施工或违反施工规范进行施工或建筑材料设备、施工不合格等产生的工程质量问题而引起的返工、补救、整改或重建，其全部责任和费用以及赔偿均由承包人自行承担。

37、争议

37.1双方约定，在履行合同过程中产生争议时：

⑴ 由双方按招标文件及本合同相关条款协商解决；

⑵ 协商解决不成，约定向 工程所在地 人民法院提起诉讼。

十一、其他

40、保险

40.6本工程双方约定投保内容如下：

⑴ 发包人投保内容：                ；

⑵ 承包人投保内容：工程险、劳工险和第三者责任险由承包人负责，其费用包含在投标总价中。

41、保证金

41.3本工程双方约定保证金事项如下：

⑴ 发包人向承包人提供履约保证金，保证金方式为：无。

⑵ 承包人向发包人提供履约保证金，保证金方式为：中标人的投标保证金将直接转为履约保证金，不足部分应补足。

46、合同份数

46.1双方约定合同副本份数：正本贰份，副本贰份，正本双方各执壹份，副本发包人执壹份，承包人执壹份。

47、补充条款

所有在合同通用条款中指明应在合同专用条款中做出规定，而在此合同专用条款中尚未规定的条款，均在合同签订时具体商定。

附

工程质量保修书

发包人(全称)：

承包人(全称)：

发包人、承包人根据《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》，经协商一致，对莲东新区保障性住房1～3#楼和莲东新区保障性住房C地块1～7#楼夜景工程签订工程质量保修书。

一、工程质量保修范围和内容

承包人在质量保修期内，按照有关法律、法规、规章规定和双方约定，承担本工程质量保修责任。

具体质量保修内容，双方约定如下：

（1）电气管线、设备安装工程及电气开关、灯具。

（2）质量保修内容包括所有影响正常使用功能和安全部分。

二、质量保修期

双方根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，约定本工程的质量保修期如下：

1、电气管线、设备安装工程为 三 年；

2、电气开关为半年；

3、 其他项目保修期限约定如下：

保修质量要求：①确保亮灯率及照明设施完好率应达到≥97%，业主每月定期检查4次；②人为或自然损坏的修复时间原则上不超过24小时；③高空作业操作必须符合规程，所有操作人员必须持证上岗，确保作业安全。

质量保修期自工程竣工验收合格之日起算起。

三、质量保修责任

1、属于保修范围、内容的项目，承包人应在接到保修通知之日后2天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修，发包人可委托其他人修理，费用由承包人承担，且本工程质量全部由承包人负责。

2、发生紧急抢修事故的，承包人在接到事故通知后，应当24小时内到达事故现场抢修。

3、对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《房屋建筑工程质量保修办法》的规定，立即向当地建设行政主管部门报告，采取安全防范措施；由原设计单位或者具有相应资质等级的设计单位提出保修方案，承包人实施保修。

4、质量保修完成后，由发包人组织验收。

四、保修费用

保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。

五、其他

双方约定的其他工程质量保修事项：无。

本工程质量保修书，由施工合同发包人、承包人双方在竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。

第4章　工程技术规范

按国家、省、市现行施工规范和标准等。如上述标准及规范要求有出入则以较严格者为准。

第5章　投标文件格式

目录

1、投标文件封面

2、投标承诺书

3、投标申请人一般情况表

附营业执照副本、企业资质等级证书、安全生产许可证副本加盖公章的复印件（含年检页）。（开标时应携带原件核对）

4、拟派本工程项目人员名单表

①必须提供项目负责人建造师注册证书及项目负责人安全合格证（B证）、项目技术负责人职称证书、施工员资格证书、安全员安全考核证（C证）加盖公章的复印件（含年检页）。（开标时应携带以上证书的原件核对）

②项目负责人与安全员还应提供本单位的劳保核定卡复印件（开标时应携带以上证书的原件核对）。

5、法定代表人资格证明书

6、法定代表人授权委托书

7、主要材料品牌承诺书

8、主要材料品牌（LED灯具）制造商出具的授权书

9、购买招标文件收款收据复印件（开标时应携带原件核对）

一、投标文件封面

(正本或副本)

投 标 文 件

招标编号：

工程名称：

投 标 人：                              (盖章)

法定代表人或其委托代理人：        (签字或盖章)

日   期：　　　   　年　    　　月　    　　日

二、投标承诺书

致：　     (招标人名称)

1、根据你方招标编号为 (招标编号) 的 (招标工程项目名称) 工程招标文件，遵照《中华人民共和国招标投标法》等有关规定，经踏勘项目现场和研究上述招标文件的投标须知、合同条件、图纸、工程建设标准和工程预算书及其他有关文件后，我方愿以   8.00% 的K值及招标文件规定的结算方式  按照上述图纸、合同条件、工程建设标准和工程量清单的条件要求承包上述工程的施工、竣工，并承担任何质量缺陷保修责任。

2、我方详细审查全部招标文件，包括答疑纪要、补充通知等修改文件(若有)，以及有关附件。

3、一旦我方中标，我方保证在合同专用条款中规定的开工日期开始施工，并保证在      日历天内完成竣工验收并移交整个工程。

4、一旦我方中标，我方保证工程质量达到                                  。

5、一旦我方中标，我方将派出 　　　　　　(姓名) 作为本工程的项目负责人。

6、一旦我方中标，我方保证加强劳动保险费、施工现场的安全和文明施工措施费用的使用管理，做到专款专用，否则愿意接受招标人及有关部门的任何处罚。

7.我方同意所递交的投标文件在“投标须知”前附表规定的投标有效期内有效，在此期间内我方的投标有可能中标，我方将受此约束。

8.除非另外达成协议并生效，你方的中标通知书和本投标文件将构成约束我们双方的合同。

9.我方的金额为人民币            元的投标保证金以         形式与本投标文件同时递交。

10.我方承诺，与招标人聘请的为此项目提供咨询服务的公司及任何附属机构均无关联，我方不是招标人的附属机构。

投标人：　　　　          　        (盖章)

法定代表人或其委托代理人：    (签字或盖章)

日  期：               年        月      日

三、投标申请人一般情况表

| 企 业 名 称 |  |
| --- | --- |
| 总 部 地 址 |  |
| 当地代表处地址 |  |
| 法 定 代 表 人 |  | 技 术负责人 |  |
| 企 业 性 质 |  | 营业执照注册号 |  |
| 注 册 地 |  | 注 册 年 份 |  |
| 企业资质证书编号 |  | 安全生产许可证号 |  |
| 联 系 电 话 |  | 联 系 人 |  |
| 传 真 |  | 电 子 信 箱 |  |
| 业务范围 |  |
| 企业职工总数 （人） | 企业管理人员 人 | 企业技术人员 人 |
|  | 高级职称 | 中级职称 | 初级职称 | 高级职称 | 中级职称 | 初级职称 |

投标人（盖章）：                   法定代表人：（盖章或签字）

（或委托代理人）

年     月    日

注：1、所有独立投标申请人成员都须填写此表。

2、所有独立投标申请人均须附营业执照副本、企业资质等级证书、安全生产许可证副本加盖公章的复印件（含年检页），否则评审将不予通过。

3、开标时应携带原件核对。

四、拟派本工程项目人员名单表

| 职位名称 | 姓名 | 职称 | 岗位级别、 证书号 | 工作/业务 经历年限 | 类似职位工 作经历年限 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目负责人 |  |  |  |  |  |
| 项目技术负责人 |  |  |  |  |  |
| 施工员 |  |  |  |  |  |
| 安全员 |  |  |  |  |  |

投标人（盖章）：                   法定代表人：（盖章或签字）

（或委托代理人）

年     月    日

注：1、投标申请人必须提供项目负责人建造师注册证书及项目负责人安全合格证（B证）、项目技术负责人职称证书、施工员资格证书、安全员安全考核证（C证）加盖公章的复印件（含年检页），否则评审时将不予通过（开标时应携带以上证书的原件核对）。

2、项目负责人与安全员还应提供本单位的劳保核定卡复印件，否则评审时将不予通过（开标时应携带以上证书的原件核对）。

3、项目负责人与安全员提供本单位的劳保核定卡指的是本单位的个人社保证明（由税务或社保部门所开具的证明）。

五、法定代表人资格证明书

单位名称：

地址：

姓名：          性别：        年龄：         职务

系                  的法定代表人。为施工、竣工、和保修                 工程，签署上述工程的招标文件、进行合同谈判、签署合同和处理与之有关的一切事务。

投标单位（公章）：

年         月       日

六、法定代表人授权委托书

本授权委托书声明：我＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿（姓名）系＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿（投标单位名称）的法定代表人，现授权委托＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿（单位名称）的＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿（姓名）为我公司代理人，以本公司的名义参加＿  工程的投标活动，代理人在参加开标、评标等投标活动中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均承认。

代理人无转委托权，特此委托。

代理人：＿＿＿＿＿＿＿＿性别：＿＿＿年龄：＿＿＿＿

单位：＿＿＿＿＿＿＿＿＿部门：＿＿＿职务：＿＿＿＿

投标单位：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿（盖章）

法定代表人：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿（签字或盖章）

授权委托日期：          年     月     日

七、主要材料品牌承诺书

致：                   （招标人全称）

(投标人)           参加贵单位      （工程名称）      投标，我方承诺使用的以下产品全部为原装的、全新的产品，我公司将承担对这些产品质量的保证。一年包换、两年保修。具体供应的材料规格数量如下：

| 序号 | 材料设备名称 | 规格、型号、技术参数 | 质量等级 | 投标人承诺使用品牌 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人（盖章）：                   法定代表人：（盖章或签字）

（或委托代理人）

年     月    日

八、主要材料品牌（LED灯具）制造商出具的授权书

致：                            （招标人名称）

我方                         （制造商名称）是按                             （国家名称）法律成立的一家制造商，主要营业地点设在                   （制造商地址）。兹指派按                （国家）的法律正式成立的，                                            （投标人名称）作为我方真正的和合法的代理人进行下列有效的活动：

(1)代表我方在中华人民共和国办理贵方                                      (招标编号)投标关于                          (招标项目名称)要求提供的由我方制造的货物的有关事宜，并对我方具有约束力。

(2)作为制造商，我方保证以投标合作者来约束自己，并对该投标共同和分别承担投标文件中所规定的质量保证和售后服务等义务。

(3)我方兹授予                      （投标人名称）全权办理和履行上述我方为完成上述各点所必须的事宜，具有替换或撤消的全权。兹确认                      （投标人名称）或其正式授权代表依此合法地办理一切事宜。

我方于      年     月        日签署本文件，         （投标人名称）于    年   月    日接受此件，以此为证。

投标人名称(加盖公章)：

正式授权签字的代表姓名、职务和部门：

出具授权书的制造商名称(加盖公章)：

正式授权签字的代表姓名、职务和部门：

说明：1、出具此证明的材料设备的必须为生产厂商， 但产品须为招标人所推荐的品牌。

2、一个生产厂商可为一个或多个投标人出具证明。

年  月    日

九、购买招标文件收款收据（复印件）

粘贴处

注：购买招标文件收款收据不允许与其他投标人的重复，否则评审时将不予确认。

投标人（盖章）：                        法定代表人 （签字或盖章）：

(或委托代理人)

日期：        年    月     日

第5章 建设工程施工招标资格审查文件

一、资格审查合格条件

| 项目内容 | 合 格 条 件 |
| --- | --- |
| 法人资格 | 具有独立法人资格，有效期为2010年11月30日后（含当日）的法人营业执照 |
| 施工资质条件 | 有效期为2010年11月30日后（含当日）的城市及道路照明工程专业承包三级或三级以上资质。 |
| 联合体投标 | 不接受联合体投标 |
| 投标保证金 | 人民币贰万元整，采用现金形式并于开标时间前送达招标人处(投标保证金应密封好并注明投标人名称)。 |
| 人员能力 | 职位 | 最低数量 要求（人） | 资格（岗位）及专业要求 | 最低职称 等级要求 |
|  | 项目负责人 | 1 | 有效期为2010年11月30日后（含当日）的机电工程或建筑工程专业二级或二级以上注册建造师或临时注册建造师且具有2010年11月30日后（含当日）的项目负责人安全合格证（B证） |  |
|  | 技术负责人 | 1 |  | 工程师及以上职称 |
|  | 施工员 | 1 | 有效期为2010年11月30日后（含当日）的施工员岗位证 |  |
|  | 安全员 | 1 | 有效期为 2010年11月30日后（含当日）的安全员安全考核合格证（C证） |  |

注：1、人员配备时应满足最低人数的要求且不能一人数职。

2、拟派的以上人员应取得相应的证书，其中，施工员应持有省级建设管理部门或其委托的单位颁发的岗位证，项目负责人与安全员还应提供本单位的劳保核定卡复印件。

3、开标时应携带原件核对。

二、资格审查评审办法

1、投标申请人所提交的申请资料应真实、准确、详细，以便资格审查做出正确的判断。

2、投标申请人一旦中标，拟派本工程的人员在实际施工中不允许擅自变更，如遇不可抗力因素确须变更的，须以书面形式报招标人批准并报施工许可证颁发部门备案。

3、本工程关于各投标申请人投标资格的审查将基于投标申请人按资格审查申请书及所附系列表格和本须知的要求提供的能够被恰当证实的资料，只有在各方面均至少达到本工程招标资格审查文件中要求投标申请人要满足的资格审查评审标准时，才能通过资格审查。

4、直至授标前，招标人将保留对投标人资格审查材料核查的权力

5、资格审查程序：

(1)本资格审查办法是指在开标后对投标人进行的资格审查。

(2)资格审查工作由评标委员会负责。

(3)全部满足资格审查评审标准的投标申请人即通过资格审查，资格审查不合格的投标人的投标作废标处理，不得推荐为中标候选人。

6、澄清与核实：

在评审过程中，资格审查评审委员会有权要求申请人对资格审查申请文件中不明确和主要的内容进行必要的澄清和核实。如内容失实，评委有权否决其通过资格审查。