福建省房屋建筑和市政基础设施工程

标准施工招标文件

专用本

（2008年版）

招标项目名称：龙岩市龙祥小区室外工程

招标编号：______    FJJL2010-ZB118

招标人：_________   ___（盖招标人单位公章）

招标代理机构：___（盖招标代理机构单位公章）

招标文件开始发出日期：2010年11月16日

# 使用说明

  - 《福建省房屋建筑和市政基础设施工程标准施工招标文件（2008年版）》（以下简称《标准施工招标文件》），适用于我省依法必须进行招标的房屋建筑和市政基础设施工程施工招标项目，包括施工总承包、专业工程施工承包招标项目。

  - 《标准施工招标文件》由《通用本》和《专用本》以及招标文件的答疑、澄清、修改或补充通知（如有时）组成。《通用本》是所有房屋建筑和市政基础设施工程施工招标项目都通用的，由省建筑业协会招投标分会统一印制，由招标人和投标人自行购买和使用。《专用本》由招标人按照《标准施工招标文件》规定的格式和内容要求编制和发售。

  - 《通用本》的内容，一般情况下必须全部执行，如有特殊情况，招标人需要修改补充的，应当按照《专用本》中“投标须知内容修改表”、“通用本补正数据表”和“通用合同条款补正表”规定的格式将有关内容填入表中，并不得违反法律、法规、规章及有关规定。

  - 《标准施工招标文件》的《通用本》和《专用本》以及招标文件的答疑、澄清、修改或补充通知（如有时）为对应关联关系，可相互解释、互为说明。《专用本》内有约定的招标文件内容，从《专用本》的约定；《专用本》无专门约定的，从《通用本》的约定。如某些内容前后不一致，则《通用本》与《专用本》不一致的，以《专用本》为准，《专用本》与招标文件的答疑、澄清、修改或补充通知（如有时）不一致的，以后者内容为准，不同时间上对同一内容的多种描述，以最后发出的内容为准。《标准施工招标文件》中以双下划线标识的为实质性要求和条件；以空格下划线标示的，由招标人编制招标文件或投标人编制投标文件时填入具体内容。

  - 采用邀请招标方式招标的，本招标文件的第1章“招标公告”修改为“投标邀请书”，具体内容由招标人参照招标公告的内容编制。

  - 全部使用国有资金投资或者国有资金投资占控股或者主导地位的建设工程，应当采用工程量清单招标。采用工程量清单招标的项目，工程量清单应当作为招标文件的组成部分并与招标文件同时发给各投标人，其准确性和完整性由招标人负责。招标人不得要求投标人在开标前核对工程量。

  - 在招标项目的招投标过程中，招标人委托招标代理机构招标的，则招标代理应在招标全过程中以被代理人名义办理招标人委托范围内的事宜，并承担相应责任。

  - 财政性投资项目的招标人或招标代理单位在推荐材料品牌时，应优先选用福建的名优产品。

  - 《标准施工招标文件》由福建省建设厅组织编制，委托省建筑业协会工程建设项目招标投标分会钟昌辉和曾天粦同志主笔起草，省厅征求各方意见并组织专家评审后发布。各使用单位或个人对《标准施工招标文件》有何意见和建议，请向省厅建筑业处或招标投标分会反映。

目　　录

使用说明	1

第1章 招标公告	4

第2章 投标须知及投标须知前附表	5

第1节 投标须知前附表	5

第2节 投标须知	11

投标须知内容见招标文件《通用本》	11

投标须知内容修改表	12

通用本补正数据表	13

第3章 评标办法和标准	15

第1节 评标办法和标准	16

评标办法和标准见招标文件《通用本》	16

第2节	评标办法和标准数据表	17

评标办法和标准数据表	17

第4章 合同条款及格式	18

第1节 通用合同条款	19

第2节 专用合同条款	20

第5章 工程量清单	35

第1节 说明	35

工程量清单说明内容见招标文件《通用本》	35

第2节 招标项目工程量清单	35

招标项目工程量清单内容由招标人另册提供	35

第6章 招标图纸	36

第1节 招标图纸目录	36

第2节 招标图纸	36

招标图纸由招标人另册提供	36

第7章 技术标准和要求	37

第1节 招标项目概况和说明	38

（一） 工程建设地点的现场自然条件	38

（二） 工程建设地点的现场施工条件	38

（三） 招标项目说明	38

第2节 工程建设技术标准	39

（一） 工程建设标准强制性条文	39

（二） 招标项目使用的其他工程建设技术标准	39

（三） 工程设计要求的特殊工程材料、施工工艺标准和要求	39

第3节 工程预算造价	40

（一） 本招标项目工程预算造价	40

（二） 编制依据	40

（三） 税金税率和工程排污费取费标准	40

（四） 暂列金额和总承包服务费	40

（五） 劳保费用及农民工工伤保险费	41

（六） 风险范围及风险包干系数	41

（七） 其他要求	41

第4节 施工现场管理要求	42

（一） 现场安全防护设施要求	42

（二） 水土保持与环境要求	42

（三） 文明施工要求	42

（四） 施工机具进场要求	42

第5节 合同价款的约定和调整	43

（一） 合同价款的约定方式	43

（二） 价格调整因素和调整方法	43

第6节 投标报价要求	44

（一） 基本要求	44

（二） 风险费用	44

（三） 劳保费用	45

（四） 安全施工费、文明施工费、临时设施费、环境保护费和优良工程增加费的取费标准	45

（五） 提交投标工程量清单计价电子文件要求	45

第7节 招标人对工程主要材料设备的要求	46

（一） 技术要求	46

（二） 质量要求	46

（三） 参考品牌	47

第8节 招标人自行采购的材料设备	48

（一） 招标人自行采购材料设备的供货方式	48

（二） 招标人自行采购材料设备的供货时间	48

（三） 招标人自行采购的材料设备一览表	48

第9节 其他要求	49

第8章 投标文件格式	50

第1节  资格审查文件格式	51

第2节  商务文件格式	52

第3节  技术文件格式	54

# 招标公告

招标公告内容详见施工招标文件（资格标）

投标须知及投标须知前附表

## 投标须知前附表

投标须知前附表

说明：

（1）本表各项应无例外一一填写，除“不适用”外，不留空白。如某日期一时定不下来，可先填计划日期。

（2） 如某栏对本项目不适用，应在相应栏中注明“不适用”。任何对投标须知内容的修改均应在本表后的“修改表”中反映，并保持原条款号不变。

（3）投标须知前附表是投标须知的说明和补充，如两者有矛盾之处，以前附表内容为准。

| 项号 | 条款号 | 条款名称 | 编列内容 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 1.1 | 本招标项目招标人和招标代理机构 | 招标人：龙岩市安居住宅建设有限公司 地 址： 龙岩市建设大厦一楼 项目负责人： 马先生 电 话： 0597-2235169 招标代理机构： 福建建龙工程咨询有限公司 地 址： 龙岩市九一南路体育中心训练综合楼四层 项目负责人： 李小姐 电 话： 0597-2224258、2224259、2233866转210 |
|  | 1.2 | 本招标项目名称、招标编号和标段划分 | 招标项目名称： 龙岩市龙祥小区室外工程 招标编号： FJJL2010-ZB118 标段划分： 不适用 招标人允许投标人提出资格审查申请的标段数量： 不适用 |
|  | 1.3 | 资金来源和落实情况 | 资金来源： 自筹 资金落实情况： 已落实 |
|  | 1.4 | 本招标项目建设地点 | 龙岩市龙祥小区； |
|  | 1.5 | 本招标项目的工程建设规模 | 本次招标为龙岩市龙祥小区室外工程(含小区大门、值班室、小区道路、围墙、挡墙、室外排水、室外排污、室外给水、消防、绿化及亮化等)，项目总投资金额约为1789278元；具体详见本项目招标工程量清单及预算控制价和编制说明及施工图纸。 |
|  | 1.6 | 招标范围和内容 | 龙祥小区室外工程(含小区大门、值班室、小区道路、围墙、挡墙、室外排水、室外排污、室外给水、消防、绿化及亮化等)；具体详见本项目招标工程量清单及预算控制价和编制说明及施工图纸。 |
|  | 1.7 | 施工现场状况及周边环境 | 已具备施工条件 |
|  | 2.1 | 工期要求 | 60日历天。 |
|  | 2.2 | 工程质量要求 | 工程质量：符合《工程施工质量验收规范》合格标准。 |
|  | 2.3 | 承包方式 | 包工包料 |
|  | 2.4 | 合同价格形式 | 固定单价合同价格方式。 |
|  | 3.1 | 资格审查方式 | 本项目采用 资格后审 （资格预审、资格后审）方式对投标人进行资格审查。 |
|  | 4.1 | 合格投标人资格条件 | 详见《资格审查文件》 |
|  | 9.1 | 踏勘现场 | 招标人 不组织 （组织、不组织）踏勘现场。 |
|  | 10.1 | 投标预备会 | 招标人 不召开 （召开、不召开）投标预备会。 |
|  | 10.2 | 投标人提出问题的截止时间 | 2010年11月21日17时 00 分（北京时间）之前。 提问方式：传真（0597-2306566） |
|  | 10.3 | 招标人书面澄清的时间 | 2010年11月22日17时 00 分（北京时间）前 |
|  | 11 | 分包 | 不允许 |
|  | 12 | 偏离 | 不允许 |
|  | 14 | 招标文件的澄清 | 投标人要求澄清招标文件的截止时间为 2010年11月21日17 时 00 分。 投标人要求澄清招标文件的提交方式为 b （a、b）： 记名方式，适用于记名发布招标文件项目。 无记名方式，适用于招标人采用无记名形式发布招标文件的项目。投标人要求澄清的内容应以不署名、不盖章（但应标明招标项目名称、招标编号和日期）的书面形式提交给招标人或招标代理机构，并可通过下列形式提交： 传真：0597-2292306； 招标人对澄清招标文件答复的发布方式为 b （a、b）： a、登记投标人名称方式，适用于记名发布招标文件或资格预审项目。 招标人将澄清招标文件挂号寄送给购买招标文件的投标人。投标人收到澄清招标文件后应予确认，投标人确认收到澄清招标文件的时间: / b、不登记投标人名称方式，适用于招标人采用无记名形式发布招标文件的项目。 招标人、招标代理机构通过下列方式发布： 网站： （http://www.lyzb.gov.cn），投标人应随时上网查看，如需领取书面澄清的，可于2010 年11月22日9时 00 分至 2010 年11月22日 17 时 00 分止（节假日除外），凭报名号至福建建龙工程咨询有限公司领取，联系人：李小姐地点为：龙岩市九一南路体育中心训练综合楼四层。投标人领取书面澄清时无需签收和确认。 |
|  | 15 | 招标文件的修改和补充 | 招标人发布修改或补充招标文件的方式为 b （a、b）： a记名方式，适用于记名发布招标文件或资格预审项目。 招标人将修改或补充招标文件直接挂号寄送给购买招标文件的投标人。投标人收到修改或补充招标文件后应予确认，投标人确认收到修改或补充招标文件的时间: / b无记名方式，适用于招标人采用无记名形式发布招标文件的项目。 招标人、招标代理机构通过下列方式发布： 网站： （http://www.lyzb.gov.cn），投标人应随时上网查看，如需领取书面修改或补充招标文件的，可于2010 年11月22日9时 00 分至 2010 年11月22日 17 时 00 分止（节假日除外），凭报名号至福建建龙工程咨询有限公司领取，联系人：李小姐 地点为：龙岩市九一南路体育中心训练综合楼四层。投标人领取修改或补充招标文件时无需签收和确认 |
|  | 16.3.1 | 技术文件 | 本招标项目招标人 不要求 （要求、不要求）投标人提交技术文件。招标人要求投标人提交技术文件的内容为 不适用 （施工组织设计、施工方案） |
|  | 19.1 | 投标 有效期 | 投标截止期后 60 日历天。 |
|  | 20 | 投标保证金 | 投标保证金金额：不少于 叁 万元人民币；投标保证金提交方式：详见《资格审查文件》 |
|  | 21 | 备选投标方案 | 招标人 不接受 （接受、不接受）投标人提交备选投标方案 |
|  | 22.1 | 要求提交的投标文件内容 | 资格审查文件： 要求 （要求、不要求）提交； 商务文件： 不要求 （要求、不要求）提交； 其中，工程量清单计价文件相应的电子文档：不要求 （要求、不要求）提交； 技术文件： 不要求 （要求、不要求）提交 |
|  | 22.6 | 投标文件份数 | 资格审查文件：正本1份，副本1份； 商务文件：正本1份，副本1份； 其中，有要求提交工程量清单计价文件相应的电子文档的，则应提交： / 份； 技术文件：正本1份，副本 / 份；（不要求） 中标人在中标后应根据招标人的要求补交若干份资格审查文件 |
|  | 23.5 | 资格审查文件、商务文件和技术文件（如有）的总包封密封和标识 | 资格审查文件、商务文件和技术文件（如有）的总包封密封和标识规定要求的方式为 b （a、b、c）： a 资格审查文件、商务文件（含工程量清单计价文件相应的电子文档）分别按《通用本》投标须知第23.2、23.3款的规定密封和标识，技术文件（如有）按23.4款规定密封和标识后，再将资格审查文件、商务文件和技术文件（如有）密封在一个总封套内，总封套封面标识须参照投标须知第23.2.2、23.2.3款规定(适用于资格后审项目)。 b资格审查文件、商务文件（含工程量清单计价文件相应的电子文档）和技术文件（如有）分别按照《通用本》投标须知第23.2、23.3款和第23.4款的规定密封和标识后提交，无须再密封在一个总封套内（适用于资格后审项目）。 c商务文件（含工程量清单计价文件相应的电子文档）按《通用本》投标须知第23.3款规定密封和标识，技术文件（如有）按23.4款规定密封和标识后，再将商务文件和技术文件（如有）密封在一个总封套内，总封套封面标识须参照投标须知第23.2.2、23.2.3款规定（适用于资格预审项目）。 |
|  | 24 | 投标文件的递交 | 采用资格预审方式的，投标人提交《资格审查文件》的截止时间为 年 / 月 / 日 / 时 / 分，地点为： /（不适用） 投标人递交投标文件的截止时间和地点为： 地点：龙岩市建设工程交易中心开标室（龙岩市龙岩大道一号，行政办公中心西附楼中楼龙岩市行政服务中心四楼） 收件人： 福建建龙工程咨询有限公司工作人员 截止时间： 2010年11月29日 9时00分，招标人在截止时间前60分钟开始接收。 |
|  | 26 | 开标时间、 地点和公布内容 | 《资格审查文件》开标时间： 2010 年11月29日 9时00分后 开标地点：龙岩市建设工程交易中心开标室（龙岩市龙岩大道一号，行政办公中心西附楼中楼龙岩市行政服务中心四楼） 公布内容：《资格审查申请书》中的投标人名称、项目负责人姓名及其建造师执业证书注册编号、投标保证金等。 《商务文件》开标时间：2010年11月29日 9时 00分 开标地点：龙岩市建设工程交易中心开标室（龙岩市龙岩大道一号，行政办公中心西附楼中楼龙岩市行政服务中心四楼） 公布内容：《投标函》中的投标人名称、项目负责人姓名及其建造师执业证书注册编号、投标保证金、投标报价、质量、工期等。设有标底或工程预算造价的，公布标底或工程预算造价；设有随机参数的，按招标文件的规定公开抽取确定。 注：招标人要求投标人的《资格审查文件》与《商务文件》同时提交的，开标时仅公布《商务文件》有关内容。 法定代表人（携带法定代表人资格证明书及身份证原件）或委托代理人（携带授权委托书及身份证原件）应参加开标会议，如在开标现场验证参加开标会的投标人代表的身份时，法定代表人或委托代理人无法当场出示身份证者，视为未参加开标会议，投标无效。 |
|  | 30.1 | 评标办法 | 本招标项目采用的评标办法为：随机抽取中标人办法 |
|  | 31.1 | 是否授权评标委员会确定中标人 | 否，推荐的中标候选人数：3名 |
|  | 32.1 | 中标公示方式地点 | 公示方式：___书面及网上 _ __ ____ ____ 公示地点： 公示网站：_福建招标与采购网(www.fjbid.gov.cn)及龙岩市招标投标信息网（www.lyzb.gov.cn） |
|  | 33.1 | 履约担保形式和金额 | 履约担保金额：本次招标暂不要求； 履约担保形式： / 。 |
|  | 34.1 | 签订合同 | 中标人在收到中标通知书后 15 天内，应派代表与招标人联系，商讨签订合同事宜。 |
|  | 36.6 | 监管部门 | 部门名称： 龙岩市建设局 _ 地 点：龙岩市新罗区南环西路52号 电 话：__0597-2323144 _ |
|  | 37.1 | 其他 |  |

## 投标须知

## 投标须知内容见招标文件《通用本》

## 投标须知内容修改表

| 条款号 | 原条款内容 | 修改后的条款内容 |
| --- | --- | --- |
| 20.4.1 | 投标人在投标有效期内撤销或修改其投标文件； | 投标人在投标有效期内撤销或修改其投标文件；投标人隐瞒真实情况，弄虚作假的； |
| 22.8 | 由投标人本单位人员签署造价文件的，应提交该签署人员的造价执业（从业）资格证书复印件加盖单位公章，投标人若委托具有建设工程造价咨询资质的中介机构编制工程量清单报价表的，则应将加盖协议双方单位公章的委托书和本项目造价文件编制人员的造价执业（从业）资格证书复印件（加盖投标人单位公章）附在投标文件中。本项目对签署造价文件的人员所属单位的认定以该造价人员执业（从业）资格证书上所署单位为准。如造价人员执业（从业）资格证书发生变更的，应办理完变更手续，并以发证机关核准的变更为准；否则按废标处理。 | 造价文件签署人员的资格详见施工招标文件（资格标）。如造价人员执业（从业）资格证书发生变更的，应办理完变更手续，并以发证机关核准的变更为准；否则按废标处理。 |

## 通用本补正数据表

| 序号 | 条款号 | 原通用本内容 | 删除、补充或修改后内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 第3章评标办法和标准 | 第1节评标办法和标准 在合理造价区间随机抽取中标人办法 8、抽取和推荐中标候选 8.1评标委员会根据评审结果，评定进入公开随机抽取中标人的投标人名单，并由招标人当场公布。 8.2按提交投标文件的顺序，由每个有效投标人的法定代表人或其委托代理人，公开抽取、登记代表该投标人号码，并当众公布每个号码所对应的投标人。 8.3招标人公开随机抽取其中三个号码，第一个号码对应的投标人为第三中标候选人，第二个号码对应的投标人为第二中标候选人，第三个号码对应的投标人为第一中标候选人。 | 第1节评标办法和标准 在合理造价区间随机抽取中标人办法 8、抽取和推荐中标候选 8.1 号码抽取方法 开标后，资格标的评审和投标承诺书的评审前，由电脑随机抽取每个投标人对应的号码，并当众登记、公布。 8.1.1 投标人少于10家时，由5个自然码组成一个单位号码。即抽取的区间数为5×N（N为有效投标人家数），从区间内由系统随机配置每个投标单位5个自然码，这5个自然码均为对应投标人的有效号码。 8.1.2 投标人为10～30家（含10家，不含30家）时，由3个自然码组成一个单位号码。即抽取的区间数为3×N（N为有效投标人家数），从区间内由系统随机配置每个投标单位3个自然码，这3个自然码均为对应投标人的有效号码。 8.1.3 投标人为30～50家（含30家，不含50家）时，由2个自然码组成一个单位号码。即抽取的区间数为2×N（N为有效投标人家数），从区间内由系统随机配置每个投标单位2个自然码，这2个自然码均为对应投标人的有效号码。 8.1.4 投标人为50家以上（含50家）时，1个自然码为一个单位号码。即抽取的区间为1～N（N为有效投标人家数）。 8.1.5 由若干个自然码组成一个单位号码进行抽取时，当抽出一个单位对应的自然码时，该单位对应的所有自然码应从区间数中剔除。 8.2 中标候选人抽取方法 资格标的评审和投标承诺书的评审前随机抽取确定备选中标候选人的顺序，经评审合格的备选中标候选人顺序即为中标候选人顺序。 8.2.1 当在规定时间内递交标书的投标人少于7家（含7家）时，随机抽取所有投标人的备选中标候选人的顺序（具体的排序方法见8.2.4），全部进入资格及承诺文件的有效性评审。经评审合格的备选中标候选人顺序即为中标候选人顺序（如全部评审合格时，第一备选中标候选人即为第一中标候选人，第二备选中标候选人即为第二中标候选人，依此类推）。 8.2.2 当在规定时间内递交标书的投标人多于7家时，随机抽取7名备选中标候选人（具体的排序方法见8.2.4）。由评标委员会对7名备选中标候选人资格及承诺文件的有效性进行评审，经评审合格的备选中标候选人顺序即为中标候选人顺序（如7名备选中标候选人全部评审合格时，第一备选中标候选人即为第一中标候选人，第二备选中标候选人即为第二中标候选人，依此类推）。 经评审，备选中标候选人不足3家时，按原抽取方式递补3家进行评审（排序方法在原备选中标候选人之后），直至合格的备选中标候选人不少于3家为止或直至全部投标人抽取完毕。 8.2.3 经评审后的有效投标人少于3家（不含3家）时，应重新组织招标。 8.2.4 招标人公开随机抽取的第一个号码对应的投标人为第一备选中标候选人，第二个号码对应的投标人为第二备选中标候选人，第三个号码对应的投标人为第三备选中标候选人，依此类推。 |
| 2 | 第8章投标文件格式 | 第1节资格审查文件格式的所有内容。 | 第一节资格审查文件格式的所有内容予以删除，其内容详见施工招标文件（资格标）。 |
| 3 | 第8章投标文件格式 | 第2节商务文件格式的所有内容。 | 第一节商务文件格式的所有内容予以删除，其内容详见本《专用本》第8章第2节商务文件格式。 |
| 4 | 第8章投标文件格式 | 第3节技术文件格式的所有内容。 | 第三节技术文件格式的所有内容予以删除。 |

评标办法和标准

## 评标办法和标准

## 评标办法和标准见招标文件《通用本》

## 评标办法和标准数据表

说明：“评标办法和标准数据表”由招标人根据招标文件规定的评标办法从招标文件《通用本》中选择相对应的格式，并按格式要求在《专用本》中填入具体数据。

### 评标办法和标准数据表（在合理造价区间随机抽取中标人办法）

| 项号 | 条款号 | 条款名称 | 编列内容 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 1.1 | 评标委员会的组建 | 评标委员会构成：5 人，其中招标人代表 0 人，评标专家 5 人；评标专家确定方式： 随机抽取 |
|  | 4.1 | 工程预算造价及其组成和计算方法 | _按招标人上网公布的预算造价清单及其编制说明的相应规定 |
|  | 4.2 | K值取定 | _______10% _________ ____ ____ |
|  | 4.3 | 发包价及其组成和计算方法 | __ 本工程预算造价为：1789278元；发包价为：1639557元，即为按招标人要求K值结合本工程预算造价计算的工程造价，其组成和计算方法如下：_ 发包价为公布的工程预算总造价中可竞争项目造价下浮一定幅度，加上不可竞争项目造价之和计算。计算公式为：发包价＝工程预算总造价中可竞争项目造价×（1-K）+不可竞争项目造价。 （一）不可竞争项目包括： 1、分部分项工程量清单中的甲供材料费（如有时）和其他项目清单中的暂列金额（如有时），应按招标文件的规定计算； 2、措施项目清单中的安全施工费、文明施工费、临时设施费、环境保护费、优质工程增加费（如有时），应按有关规定计算； 3、规费和税金，其费（税）率应按有关规定计算。 （二）可竞争项目是指不可竞争项目之外的项目。招标文件公布的发包价的可竞争项目综合单价＝预算造价的相应项目综合单价×（1-K）。 |
|  | 6.1.8 | 拟派出的施工现场管理人员最低资格和人数要求 | 详见施工招标文件（资格标）。 |

合同条款及格式

## 通用合同条款

## 本工程的通用条款采用国家工商行政管理局和建设部颁布的《建设工程施工合同》范本(GF-1999-0201)中《第二部分通用条款 》，不考虑招标文件《通用本》合同条款内容。

## 专用合同条款

本工程的合同条款及格式以本节以下内容为准

第一部分  协议书(格式)

发包人（全称）：龙岩市安居住宅建设有限公司

承包人（全称）：

依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。

一、工程概况

工程名称：龙岩市龙祥小区室外工程；

工程地点： 龙岩市龙祥小区；

工程内容：龙祥小区室外工程(含小区大门、值班室、小区道路、围墙、挡墙、室外排水、室外排污、室外给水、消防、绿化及亮化等)；具体详见本项目招标工程量清单及预算控制价和编制说明及施工图纸。

群体工程应附承包人承揽工程项目一览表（附件1）

工程立项批准文号：

资金来源：  自筹

二、工程承包范围

承包范围：龙祥小区室外工程(含小区大门、值班室、小区道路、围墙、挡墙、室外排水、室外排污、室外给水、消防、绿化及亮化等)；具体详见本项目招标工程量清单及预算控制价和编制说明及施工图纸。

三、合同工期

开工日期：以招标人书面通知为准。

竣工日期：2010 年  月  日前。

合同工期总日历天数  60日历天。

四、质量标准

工程质量标准：  达到合格标准

五、合同价款

金额（大写）                               　（人民币）￥：             万元

六、组成合同的文件

组成本合同的文件包括：

1、本合同协议书；

2、本合同专用条款；

3、本合同通用条款；

4、标准、规范及有关技术文件；

5、图纸；

6、工程报价单或预算书或投标承诺书（如有时）；

7、附件。

双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。

七、本协议书中有关词语含义与本合同第二部分《通用条款》中分别赋予它们的定义相同。

八、承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。

九、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。

十、合同生效

合同订立时间： 2010 年   月     日

合同订立地点：

本合同双方约定    签字盖章    后生效。

发包人：(公章)                    　　 承包人：(公章)

住  所：                               住  所：

法定代表人：                           法定代表人：

委托代表人：                           委托代表人：

电    话：                           　电    话：

传    真：                           　传    真：

开户银行：                             开户银行：

帐    号：                           　帐    号：

邮政编码：                             邮政编码：

第二部分 通用条款

(此部分采用国家工商行政管理局和建设部颁布的《建设工程施工合同》范本(GF-1999-0201)中《第二部分通用条款 》，请投标人自行购买使用)。

(略)

第三部分  专用条款

说明：合同专用条款参照国家工商行政管理局和建设部颁布的《建设工程合同示范文本》（GF-1999-0201）的合同专用条款内容，结合本工程实际情况制订，是对合同通用条款细目的补充和修改，二者若有矛盾，以专用条款为准。

一、词语定义及合同文件

2.合同文件及解释顺序

合同文件组成及解释顺序：

（1）本合同协议书；

（2）中标通知书；

（3）招标文件；

（4）中标人的投标书及其附件；

（5）本合同专用条款；

（6）本合同通用条款；

（7）标准及有关技术文件、技术要求；

（8）图纸；

（9）工程量清单；

（10（工程预算书）；

双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。

3.语言文字和适用法律、标准及规范

3.1 本合同除使用汉语外，还使用______／________语言文字

3.2适用法律和法规

需要明示的法律、行政法规：《中华人民共和国招标投标法》（中华人民共和国主席令第21号）、《中华人民共和国合同法》（中华人民共和国主席令第15号）、《中华人民共和国建筑法》（中华人民共和国主席令第91号）、《建设工程质量管理条例》（国务院令第279号）、《建设工程安全生产管理条例》（国务院令第393号）、《房屋建筑工程质量保修办法》（建设部令第80号）、《建筑工程施工发包与承包计价管理办法》（中华人民共和国建设部令 第107号）、《房屋建筑和市政基础设施工程施工分包管理办法》（建设部令第124号）、《建设工程价款结算暂行办法》（财政部、建设部财建〔2004〕369号）及现行有关国家、行业和地方建筑法规、规章。

3.3适用标准、规范

适用标准、规范的名称：执行国家、行业和地方颁布的所有现行规范和标准，若上述标准和规范做出修改时，则以修订后的新标准和规范为准，有出入的则以较严格的为准。

发包人提供标准、规范的时间：__                ／                   __

国内没有相应标准、规范时的约定：                ／

4.图纸

4.1 发包人向承包人提供图纸日期和套数：合同签订后3天内提供3套施工图。

发包人对图纸的保密要求：不得向与施工无关的第三者提供

使用国外图纸的要求及费用承担：                  ／

二、双方一般权利和义务

5.工程师

5.2 监理单位委派的工程师

姓名：               职务：___总监理工程师_

发包人委托的职权：监理单位除按规定和本合同内容以及投标文件确认的材料产品项目，进行监理工程质量、施工进度和工程投资的控制管理外，还对承包人通过本施工合同及投标文件确认的技术、管理、主要人员、以及投入的主要设备情况和材料的数量与质量进行监理。承包人无论何种原因以书面形式提出调整主要工程技术人员、调换主要材料的品种、规格、质量、数量、重量或技术参数等，均须取得监理单位和发包人代表的书面许可。发包人在工程开工前将监理工程师的职责和权限以书面的形式通知承包人。

需要取得发包人批准才能行使的职权：_以发包人书面通知为准。

5.3发包人派驻的工程师

姓名：          职务：__________________

职权：_________________________________

5.6 不实行监理的，工程师职权：__________

7.项目负责人和技术管理骨干

项目负责人：姓名：       职务：_______

项目技术负责人：       职务：_________

施工员：姓名：       职称：___________

质检员：姓名：       职称：___________

安全员：姓名：       职称：___________

材料员：姓名：       职称：___________

承包人应按投标文件所列的项目负责人、项目技术负责人及时到岗到位，其他技术管理骨干（“五大员”）应按工程施工需要及时到位。

承包人如要求更换项目管理人员，其申报接替人员的水平和能力不得低于被替换人员，未经发包人书面批准，不得更换投标时所报的项目负责人和项目技术负责人以及其他施工现场主要施工管理人员。经监理人和甲方批准更换项目负责人、项目技术负责人的，承包人应按照本专用条款35.2（3）③约定向发包人交纳赔偿金。项目负责人的变更应报项目所在地建设主管部门备案并及时进行网上变更。

8.发包人工作

8.1发包人应按约定的时间和要求完成以下工作：

(1)施工场地具备施工条件的要求及完成的时间：现有施工场地已具备施工条件的要求；

(2)将施工所需的水、电、电讯线路接至施工场地的时间、地点和供应要求：施工所需的水、电线路已安装至施工现场红线内，且已安装好水、电表，水电费由承包人承担，由发包人代收代缴和向供水、供电部门结算。发包人不提供电讯，由承包人负责安装且承担该项费用；

(3)施工场地与公共道路的通道开通时间和要求：公共道路已通至施工围墙大门，场地内通道由承包自行方负责；_

(4)工程地质和地下管线资料的提供时间：开工前提供 ；

(5)由发包人办理的施工所需证件、批件的名称和完成时间：按规定需由发包人办理的证件、批件由发包人负责办理，不影响承包人施工；

(6)水准点与坐标控制点交验要求：开工前提供水准点、坐标控制点，由发包人、总承包人、承包人和监理现场交验，并做好交验记录；

(7)图纸会审和设计交底时间：合同签定后开工前另行安排；

(8)协调处理施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木的保护工作：_应向承包人提出需要保护的内容和要求，并承担费用。_

(9)双方约定发包人应做的其它工作：协助承包人及其他施工各方协调工作及交叉配合，定期召开各方参加的工程例会。

8.2 发包人委托承包人办理的工作：双方视现场情况办理。

9.承包人工作

9.1承包人应按约定的时间和要求，完成以下工作：

（1） 需由设计资质等级和业务范围允许的承包人完成的设计文件提交时间：双方视现场情况另行商定。

（2）应提供计划、报表的名称及完成时间：

承包人在施工图纸会审后的7天内，向监理工程师提交叁份其格式和内容符合监理工程师合理规定的工程进度计划，每月的25日上报当月完成的工程量和下月工程进度计划，并一式三份报发包人、监理工程师。

（3）承担施工安全保卫工作及非夜间施工照明的责任和要求：

在实施和完成本合同工程过程中，承包人应①时刻关注和采取适当措施保障所有在场工作人员的安全，保证工程施工安全，现场施工应当保持有条不紊，避免上述人员的安全受到威胁；②为了保护本合同工程免遭损坏，或为了现场附近和过往群众的安全与方便，在必要的时候和地方，或当监理工程师或有关主管部门要求时，应负责提供照明、警卫、护栅、警告标志等安全防护措施，并承担责任。

（4）向发包人提供的办公和生活房屋及设施的要求：　签定施工合同时另行协商；

（5） 需承包人办理的有关施工场地交通、环卫和施工噪音管理等手续：

由承包人按照有关部门要求及时办理，但以发包人名义申请的，其费用由发包人承担；

（6）已完工程成品保护的特殊要求及费用承担：

竣工验收交付发包人使用前，承包人应负责己方承包范围内的全部成品半成品的保护工作，并承担全部费用。

（7）施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物(含文物保护建筑)、古树名木的保护要求及费用承担：

承包人应当按照发包人提供的施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物(含文物保护建筑)、古树名木的保护要求，采取适当措施予以保护。

（8）施工场地清洁卫生的要求：

承包人应负责整个场地的安全文明卫生管理，做到文明施工、保持施工场地清洁。本工程所有建筑垃圾应全部清运出现场。场地平整、场地道路、场地排水排污设施等均由承包人自行负责，其费用均已包含在合同总价中。施工过程中发生的各项清理费用、临时性收费、临时占用场地费、临时设施费和不可预见费，均已包含在合同总造价中。

（9）双方约定承包人应做的其它工作：

①为确保工程施工进度、质量和安全，履行承包人投标时的承诺，承包人保证按照经甲方监理工程师批准的工程施工进度计划，及时派出投标时承诺拟派出的现场施工主要管理人员，做好工程各项施工工作。

②若承包人不能按期组织上述人员到位，参照第7条予以处罚，并责令承包人履行承诺，采取措施保证人员到位，若承包人不履行承诺，发包人有权取消承包人中标资格，其全部责任和损失由承包人承担。

③承包人应负责已完工部分工程的保护工作；应做好防雷电、防火等的安全防护工作；承担施工现场和施工人员的治安、环境卫生、计生、外来人员暂住手续等管理工作和相关费用；若因承包人原因发生任何事故，均由承包人全部负责。

④承包人若发现合同图纸及/或工料规范之内或互相之间有任何差异，须立刻以书面通知发包人，说明差异之处，而发包人须给予指令。

⑤承担总承包服务的承包人须负责全部总承包合同工程包括由与其订约之指定分包单位所进行之工程。所有由发包人向承包人发出有关专业工程分包单位所进行之工程之指令，承包人须立即通知分包单位及确保指令被正确地执行。

⑥承担总承包服务的承包人须向各专业工程分包单位提供正确施工的合理设施并提供协调服务，分包单位应及时予以积极配合。

总承包人应负责对发包人直接分包工程进行总承包管理并及时提供总承包配合,专业分包单位应服从总包单位及招标人总承包管理并积极配合,也应和招标人其他直接分包单位(如有时)积极配合。无论合同是否有其他规定，发包人直接分包工程如在本项目承包人开工前已基本完成，或者在承包人工程竣工后进场施工的，发包人及发包人其他直接分包单位不向本项目承包人支付任何费用。

承包人应与其他相关分包单位（若有）及其他工种施工单位紧密配合，提供具备发包人直接分包工程或其他工种施工单位的开工条件（包括但不限于操作场地、材料临时堆放场地以及进入这些场地的通道和入口等），并向发包人和监理提交发包人直接分包单位及其他工种施工单位的专业配合时间和进退场时间。同时应按月提出对各分包商及其他工种施工单位的的进度、质量和施工方面的要求及对各施工队上个月的工作评价。

承包人还应配合各分包单位及其他工种施工单位的协调工作，配合各分包工程交接工作。相关费用自理，不另行增加。

承包人负责完成的管线等预埋部件应确保完好、位置准确、管线畅通并能与后续的施工带来便利，否则视为预埋部件工程质量不合格，发包人有权要求承包人无条件整改，直至满足工程施工和使用要求，由此造成的一切损失均由承包人承担。

三、施工组织设计和工期

10.进度计划

10.1承包人提供施工组织设计(施工方案)和进度计划的时间：

承包人应于施工图会审后7天内向监理工程师提交《施工组织设计》，

承包人应于每月的25日上报下月工程进度计划。

工程师确定的时间：_收到承包人递交的报告后7天内。

10.2群体工程中有关进度计划的要求：______________________

11、开工及延期开工

① 承包人在领取中标通知书后15天内必须签订施工承包合同，且在签订施工承包合同同期内必须进场施工。

② 施工总工期：60日历天

13.工期延误

13.1 双方约定工期顺延的其他情况：

（1）由于发包人的原因造成的设计变更引起的工作量增加或额外增加的工作量（以发包人的书面文件为准），该项所指的设计变更应指发生在施工关键工序上的设计变更，且实际影响原排定工期进度计划；

（2）发包人未及时确定或提供的材料的品种、规格所造成的待料工期可按实签证顺延，但承包人应提前21天以书面文件通知发包人作出决定；

（3）工程按国家或发包人企业政策停建缓建、政府要求的暂停施工的工期损失（但对于类似高考，春节等可预见的可能对施工有影响的特殊期间，承包人应预先做出安排，工期不因有关部门采取的施工限制措施而顺延，费用由承包人自理）；

（4）发包人和承包人双方共同认为必须延长工期的（如总包或其他分包单位配合不到位等，以书面文件为准）；

（5）不可抗力；

（6）一周内累计停水、停电达8小时；

（7） 上述情况应是实际有造成工程停、窝工，承包人方可提出顺延申请，以现场签证为准。

  - 双方约定本工程属下列情况者，工期不予顺延：

（1） 因承包人违反规范或任何工程质量不合格而进行返工、重建、修建的施工工期、或以伪劣材料充抵合同规定的品牌、型号、质量等级、或没有按投标时报送样品进行采购供货或不按本合同规定的人员进行配置时，经发包人代表或监理工程师下达停工令的停工日期的；

（2）承包人未按设计要求进行施工、或因施工组织方案不可行导致发包人未能按时审批影响施工的；

（3）工程实施期间或完工后接受有关部门检查发现存在质量安全问题、或技术问题需作整改的；

（4）承包人自身原因的待工待料的；

（5）工程质量未达到等级标准要求，发包人要求承包人返工的。

四、质量与验收

15.3承包人应按本招标文件《专用本》投标须知前附表第6项规定的质量标准完成施工。为了保证协议书约定的质量标准，承包人对施工现场作业必须进行严格管理，确保工程质量，为此应：

(1)建立质量责任制，经理部应设专职质量检查员，班组设质检员，明确各级职责，开工前应报监理工程师备案。

(2)对现场施工人员应加强质量教育，强化质量意识，开工前应进行技术交底，施工中严格执行规范和操作规程，分项工程和重要结构部位必须遵循先试验后铺开施工的程序，先向监理工程师报送施工组织设计（包括施工方法、施工方案、施工准备、质量保证措施等等），监理工程师审核同意后方能进行试验施工，完工后经监理工程师检验符合要求后才能铺开施工和批量生产。

(3)分项工程现场应实行挂牌管理，标明作业内容及操作规程和质量要求，认真自检、互检及工序交接检验制度，要切实做好隐蔽工程的检验。

(4)要加强质量监控，确保规范规定的检验和抽检频率，现场质检的原始记录必须真实准确、可靠，不得追记，弄虚作假，接受质量检查时，必须出示原资料。

(5)要开展多种形式的安全质量活动，制定奖优惩劣的激励措施，对质量事故要做到原因不清不过；责任不明不放过，整顿措施不落实不放过。

（6）接受发包人定期不定期的施工质量、进度、管理、安全等进行检查。

（7）在施工过程中，由于承包人违反施工技术规程操作程序和质量管理、现场管理的有关规定，造成质量隐患或质量问题，经驻地监理确认，发包人有权对承包人进行经济处罚。

17.隐蔽工程和中间验收

17.1双方约定中间验收部位__所有隐蔽工程和中间验收均须提供声像资料，并经工程师验收确认合格后方可继续施工，承包人应预先通知工程师，事先做好准备，并保证工程师有机会和合适时间进行检测，除非工程师认为没有必要并就此通知承包人。

19.工程试车

19.5 试车费用的承担：　　　签定施工合同时另行协商　　　。

五、安全施工

20 安全施工与检查

20.3  承包人应按国家和地方有关部门的规定，结合工程实际情况，制定安全施工管理规章，采用适当有效的防护措施，加强施工现场人员与机械设备的施工安全管理，对施工现场人员安全，以及防台、防火、防爆、防汛和防盗等采取严格的安全防护措施，承担安全施工责任和费用，并承担由于措施不力造成的事故责任和因此发生的费用。

六、合同价款与支付

23.合同价款及调整

23.2本合同价款采用  固定单价   方式确定。

采用固定单价合同，合同价款中包括的风险范围：①因市场变化、政策性调整导致材料价格变化；②因天气、地形、地质等自然条件的变化，采取临时措施；

工程量清单内的项目费用、合同规定的其它费用以及风险包干费用（风险包干费用以人工费、材料费、机械费、管理费之和为基数，投标人投标报价时已自主确定了风险包干系数），包括招标文件要求工期提前或工程质量达到相应标准而增加的费用等，应自行考虑在投标报价中。若投标人在投标时没有就上述费用报价的，均视为其费用已包括在其他有价款的综合单价内或投标总价内。投标人一旦中标，即按中标单价签订合同。对风险范围内的工程单价包干，施工过程和竣工结算时不再调整合同单价。本工程要求的投标人中标报价即投标人承诺同意按招标人公布的发包价及相应的K值。

施工要求配合其他工程进行，投标人应考虑与土建、室外绿化等施工单位的配合工作，施工单位若需使用原土建单位机械等设备物品，费用由施工单位自行与其协商解决，本项目不再支付配合费。

风险范围以外合同价款调整方法：详见本专用条款33.1款的规定。

23.3双方约定合同价款的其他调整因素：

工程设计变更价款调整：

(1)施工中发生工程变更，承包人按照经发包人认可的变更设计文件，进行变更施工。

(2）设计变更造成承包人废弃已完合格工程部分的工作量。

(3）监理、发包人书面确定的现场签证工程量增减。

(4)在工程设计变更确定后14天内，设计变更涉及工程价款调整的，由承包人向发包人提出，经发包人审核同意后调整合同价款。变更合同价款按下列方法进行：

a、合同中已有适用于变更工程的价格，按合同已有的价格变更合同价款；

b、合同中只有类似于变更工程的价格，可以参照类似价格变更合同价款；

c、合同中没有适用或类似于变更工程的价格，由承包人或发包人提出适当的变更价格，经对方确认后执行。如双方不能达成一致的，双方可提请工程所在地工程造价管理机构或有相应造价鉴定资格的中介机构进行咨询或按合同约定的争议或纠纷解决程序办理。

(5)工程设计变更确定后14天内，如承包人未提出变更工程价款报告，则发包人可根据所掌握的资料决定是否调整合同价款和调整的具体金额。重大工程变更涉及工程价款变更报告和确认的时限由发承包双方协商确定。

收到变更工程价款报告一方，应在收到之日起14天内予以确认或提出协商意见，自变更工程价款报告送达之日起14天内，对方未确认也未提出协商意见时，视为变更工程价款报告已被确认。重大工程变更涉及工程价款变更报告和确认的时限由发承包双方协商确定。

确认增(减)的工程变更价款作为追加(减)合同价款与工程进度款同期支付。

24.工程预付款（本工程无预付款）

25.工程量的确认

25.1承包人向工程师提交已完工程量报告的时间：承包人应于每月15日向工程师送交当月完成工程量和进度报表。报表应按发包人批准的格式填写，一式肆份。

25.2不符合工程质量合格标准或未经检验的工程量，不纳入工程量计算范围。

25.4工程量计算

（1）承包人应当按照合同约定的方法和时间，向监理单位提交已完工程量的报告，经监理审核后报发包人审批。发包人接到报告后14天内核实已完工程量，并在核实前1天通知承包人，承包人应提供条件并派人参加核实，承包人收到通知后不参加核实，以发包人核实的工程量作为工程价款支付的依据。

（2）对承包人超出设计图纸(含设计变更)范围和因承包人原因造成返工的工程量，发包人不予计量。

26.工程款（进度款）支付

26.1双方约定的工程款（进度款）支付的方式和时间：

（1）监理工程师在接收到报告后7天内完成审核签证，发包人在收到监理工程师签证后7天内完成审批，并在审批后14个工作日内按照审核确认的合格工作量的80%支付进度款。

（2）工程质量竣工验收合格后，承包人在2个月内办理竣工结算；发包人及监理工程师在收到承包人提交的完整的结算资料后，在4个月内完成对工程竣工结算的初审，并由发包人将工程竣工结算委托有权机构进行审核确认。工程结算经审核确认后，工程款支付至审核确认后工程总造价的95%。

（3）审核确认后工程总造价的5%作为质量保修金，质量保修金在缺陷责任期期满后28天内无息退还。

（4）当出现下列不良履约情况时，发包人有权停止支付工程价款，直至不良履约情况消除，情况严重的发包人可单方终止承包合同，并不予办理结算：①、承包人所提供的材料经验收不合格；②、承包人在施工中不符合文明、安全施工要求；③、承包人未按本合同条款履约合同；④、承包人无故停工。

26.3发包人超过约定的支付时间不支付工程进度款，承包人应及时向发包人发出要求付款的通知，发包人收到承包人通知后仍不能按要求付款，可与承包人协商签订延期付款协议，经承包人同意后可延期支付，协议应明确延期支付的时间和从工程计量结果确认后第15天起计算应付款的利息(利率按同期银行贷款利率计)。

工程款全部以银行转账形式支付。承包人支取工程款时应提交同等金额的建安发票。

七、材料设备供应

27. 发包人供应材料设备

__发包人保留供应主要材料设备的权力，承包人应在合同签订后15天内将项目使用材料按招标文件约定提交材料样品给发包人确认，如发包人认为承包人提供材料不符合甲方要求，甲方将自行采购材料。

发包人供应材料设备的结算办法：数量按定额消耗量计算，单价按发包人提供价加按规定施工方应分摊的采保费比例作为结算单价。

28.承包人采购材料设备

28.1承包人采购材料设备的约定：

（1）承包人提供所有材料设备应符合国家相关规定标准，应按照工程师和发包人要求提前15天向发包人提供三种达到中等以上档次（品牌）的样品，供发包人选择，并经发包人书面确认后，方可采购进场。

（2）本工程所采用的所有铺装材料、设备、安装材料等到货时，应由发包人及承包人双方及监理工程师就材料设备的种类、产地、品牌、数量、规格、单价、技术参数、质量等级等，按发包人规定的统一品牌项目和国家制定的有关产品质量标准规范要求进行验收或抽查试验，承包人并应向验收人员提供有关产品合格证、许可证、准用证等证明和出厂日期等以供核对。

（3）承包人应于每月25日向发包人提交《供应材料设备一览表》，材料必须根据上述第1条经发包方确认材料，详细填报如下数据：材料设备名称、规格型号、品牌、计量单位、数量、单价、供应时间、送达地点，附送产品合格证（复印件）。

（4）由承包人采购的铺装材料、安装材料、大宗设备须向发包人提供正式发票复印件备案。

（5）承包人采购的进口材料设备产品必须是从国家规定的正规渠道进口的产品，具有合法手续，其所发生的一切法律责任由承包人负责。

（6）承包人应负责材料的保管及成品半成品的保管工作。

（7）承包人提供的材料设备产品的质量必须符合国家建材行业和机电行业等标准要求。

八、工程变更

29.1施工中发包人要求对原工程设计进行变更的，其变更引起的工程量变化参照本合同专用条款第33.1(1)中规定按实调整计算，其合同价款的调整参照本合同专用条款第23.3款的有关规定。

29.2施工中承包人合理化建议中提出的，经设计单位同意，并经发包人批准的设计变更引起的工程量变化_，其工程量调整和合同价款调整参照上款规定。

九、竣工验收与结算

32.竣工验收

32.1承包人提供竣工图的约定：承包人向发包人提供竣工图一式叁份，文件的原始资料必须齐全，符合工程技术档案要求，并按规范装订成册。竣工工程资料应当在合同规定的验收完成后28天内提交给发包人。承包人若未按时交付工程竣工资料，发包人可不予拨付工程结算款。

32.6 中间交工工程的范围和竣工时间：         签定合同时另行协商

33竣工结算

工程完工后，双方应按照约定的合同价款及合同价款调整内容以及索赔事项，进行工程竣工结算。同时工程结算按规定送有资质的中介机构审核。承包人竣工结算的总工程造价不得大于审核单位审核后金额的115%，否则处罚其超出额的50%，由发包人从财务结算中扣减。

（1）工程竣工结算方式

工程竣工结算为建设项目竣工总结算。

（2）工程竣工结算编审

建设项目竣工总结算由总(承)包人编制，发包人可直接进行审查，也可以委托具有相应资质的工程造价咨询机构进行审查。政府投资项目，可由同级财政部门审查。建设项目竣工总结算经发、承包人签字盖章后有效。

承包人应在合同约定期限内完成项目竣工结算编制工作，未在规定期限内完成的并且提不出正当理由延期的，责任自负。

（3）工程竣工结算审查期限

工程竣工后，承包人应在提交竣工验收报告的同时，向发包人递交竣工结算报告及完整的结算资料，发包人应按规定进行核对(审查)并提出审查意见。

（4）工程竣工价款结算

发包人收到承包人递交的竣工结算报告及完整的结算资料后，应按本办法规定的期限(合同约定有期限的，从其约定)进行核实，给予确认或者提出修改意见。

本招标项目的工程质量保证（保修）金为合同价款的5%。工程缺陷责任期为24个月，工程缺陷责任期由整体工程验收合格之日起算，缺陷责任期到期后，如果未出现比较严重的保修问题，可由承包人出具工程保修承诺书，发包人退还保修金(不计利息)，否则，发包人有权延期退还部分保修金。

（5）索赔价款结算

发承包人未能按合同约定履行自己的各项义务或发生错误，给另一方造成经济损失的，由受损方按合同约定提出索赔，索赔金额按合同约定支付。

（6）工程质量保证（保修）金待工程交付使用满二年后的28天内清算。该使用期间内如承包人未能按合同约定按时做好保修而使发包人不得不自行组织返修的，则发生费用应在质量保证(保修)金内扣除。如在交付使用后的头二年内未出现过重大保修问题，由承包人出具保修承诺书后，发包人在清算后的一个月内，无息退还工程保修金，否则，发包人有权押后退还部分工程保修金。

33.1本工程实行固定单价合同(单价包干)，工程价款结算按以下方式计算：

⑴ 工程量的确定

承包人根据招标文件、施工图纸、设计变更通知单及工程签证单等，按照《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2008)、《福建省建设工程综合单价计价办法》(闽建法[2004]3号)、《福建省市政工程消耗量定额》（2005）、《福建省装饰装修工程消耗量定额》（FJYD-201-2005）、《福建省建筑工程消耗量定额》（FJYD-101-2005）、《福建省园林绿化工程消耗量定额》（2005版）、2002版《全国统一安装工程预算定额福建省综合单价表》及闽建筑[2004]12号文以及和以上定额相配套的相关文件中规定的工程造价计算程序和工程量计算规则，统一项目划分、统一计量单位和统一工程量计算规则进行计算实际完成的工程量。

⑵ 工程项目单价及其他费用的确定：

① 在实物工程量清单之内的项目和与实物工程量清单相类似的项目，按招标人招标时公布的本项目招标预算价中相应项目的综合单价及计算程序计算，其中：

ⓐ .可竞争项目造价下降一定幅度计算（下降幅度设定为K，K值为投标须知14.3款中招标人确定的K值。下同），即：可竞争项目综合单价＝预算造价的相应项目综合单价×（1-K）。

ⓑ. 不可竞争项目应当按如下规定计算：

ⅰ. 文明施工费、安全施工费、临时设施费及环境保护费：根据承包人的实际发生情况在《福建省建筑安装工程费用定额》(2003版)及《福建省建设厅关于调整<福建省建筑安装工程费用定额>(2003版)安全文明施工取费标准和使用办法的通知》（闽建筑[2007]4号）的规定按如下方式计算：若工程竣工验收时安全监督机构出具的评价报告结论为合格时，按闽建筑[2007]4号文规定的费率结算，若工程竣工验收时安全监督机构出具的评价报告结论为不合格时，按闽建筑[2007]4号文规定费率的50%结算，若文明施工、安全施工、临时设施及环境保护全部或部分未实施，则未实施部分从合同价款中相应扣除；

ⅱ. 优质工程增加费：本工程不要求，也不计取；

ⅲ. 规费按《福建省建筑安装工程费用定额》(2003版)有关规定计算，其中：劳保费按签订合同时承包人提供的劳保核定卡类别计算。

ⅳ. 税金按《福建省建筑安装工程费用定额》(2003版)有关规定计算。

②. 不在工程量清单之内的项目，按照福建省建设厅颁布的施工期间的相关消耗量定额标准、费用标准、人工预算单价、机械台班单价以及材料市场价格信息计算，其中：

ⓐ. 可竞争项目造价下降一定幅度（K）计算；

ⓑ. 不可竞争项目应当按上述第⑵①ⓑ项的有关规定计算。

⑶ 招标时未确定及暂无法确定品牌的主要材料设备价格的确定

招标时招标人未确定品牌的材料设备，施工时如招标人确定了品牌的，按承、发包双方市场询价确定的该品牌材料设备的价格下降一定幅度（K）计算，若双方市场询价有争议时，报龙岩市造价管理站确定该品牌材料设备的价格，并下降一定幅度（K）计算。

对于部分材料招标人需要确定品牌但招标时尚来不及确定品牌的材料及设备，施工时招标人将通过自主市场询价或通过招标人自行招标形式确定材料品牌及供应商后，由施工方按招标人询价或材料招标后确定的价格向确定的品牌供应商负责采购，由此发生的材料价差[（指招标人市场询价或招标后确定的品牌材料价）与编制招标预算时该部分材料通过暂定品牌价或按《龙岩工程造价信息》中新罗区信息价确定的预算价格之间的差价]只计取差价和税金，不计取其他相关费用。

⑷ 材料变更时价格确定

①. 招标文件公布预算造价中主要材料价格表已有的材料，根据预算造价中主要材料价格表所列的材料单价结合K值计算，若主要材料价格表所列的材料单价与分部分项工程量清单综合单价分析计算表中材料单价矛盾，以分部分项工程量清单综合单价分析计算表中材料单价为准计算。

②. 预算造价中主要材料价格表中没有的材料，按照《龙岩工程造价信息》施工期公布的新罗区建设工程材料（综合）价格下降一定幅度（K）计算或按招标人经市场询价后确定的价格为准进行签证并下降一定幅度（K）计算。

③. 《龙岩工程造价信息》没有公布的材料，由承包人提出适当的价格，经招标人审核后确定。

⑸更改材料品牌时，材料差价调整

施工过程中，发包人有权根据实际情况进行更改材料品牌，并由发包人按市场询价方式确定材料的品牌、规格及价格等。更改材料品牌时只计取差价和税金，不再另行计取其他费用。材料价差额的具体调整方法如下：

①. 材料差价的确定：以招标文件公布预算造价中确定的品牌的材料单价为“基期价”，施工时实际使用品牌的材料单价为“报告期价”，材料差价=（报告期价－基期价）。“报告期价”按上述第⑶项相应规定确定。

②. 材料价差额的确定：材料价差额=材料差价×工程量×（1+税率）。

（6）施工期间人工预算单价部分无论是否遇政策性调整等因素，均不调整。承包人与总包单位及其他各专业分包队伍之间的配合费用已经包含在招标预算书的综合单价的风险包干系数中，不得另外计取。

（7）招标时公布的工程量清单、预算控制价及其相关编制说明中，招标人已经有推荐相关品牌的材料，实际施工中中标的承包单位应按招标时推荐的材料品牌及对应规格中选取一种进行采购进场并施工；除非招标人认为部分材料确有需要更改品牌及规格的，否则中标的承包单位不允许擅自更改材料品牌及规格；擅自更改材料品牌及规格的，招标人有权不予结算。

十、违约、索赔和争议

35.违约

35.1本合同中关于发包人违约的具体责任如下：

本合同通用条款第24条约定发包人违约应承担的违约责任： __按通用条款执行。

本合同通用条款第26.4款约定发包人违约应承担的违约责任：_按合同规定执行。

本合同通用条款第33.3款约定发包人违约应承担的违约责任：_按合同规定执行。

双方约定的发包人其他违约责任：　　/

35.2本合同中关于承包人违约的具体责任如下：

（1）本合同通用条款第14.2款约定承包人违约应承担的违约责任：

在约定的工期内未能如期完成工程或因承包人原因影响其他工种工期的，每延误1日历天，向招标人支付违约金人民币叁仟元，由发包人直接从承包人的工程款中扣抵。工期超过一定处罚限额后，招标人将有权视具体情况决定单方面解除合同，由此造成的任何损失由承包人承担。总工期每提前一天，奖励0元。

（2）本合同通用条款第15.1款约定承包人违约应承担的违约责任：

工程竣工验收时未能达到《专用本》投标须知前附表第7项规定的质量要求，未能达到招标文件规定的质量要求的，承包人向发包人支付质量违约赔偿金的金额为合同价款的5％ ，由发包人直接从工程款中扣抵。并且承包人应当按照有关验收部门的要求整改，使其达到《工程施工质量验收规范》的标准和招标文件规定的质量要求；

（3）双方约定的承包人其他违约责任：

①因承包人不按施工设计图纸施工或违反施工规范进行施工或建筑材料设备、施工工艺不合格等产生的工程质量问题而引起的返工、补救、整改或重建，其全部责任和费用以及赔偿均由承包人自行承担。
　　②工程违约分包处理。本工程不允许承包人以任何名义进行转包和违法分包。如承包人将工程进行转包或未经发包人同意擅自分包或违法分包，发包人有权责令其出场、按承包合同总额5％处罚承包人，并有权单方面取消承包人的中标资格，终止合同，由此产生的责任和损失均由承包人负责，发包人有权向承包人索赔。

③承包人按本专用条款第7条向发包人申请要求更换项目负责人和项目技术负责人并得到发包人批准的，还应按照下列约定向发包人交纳违约金：

――更换项目负责人每人次伍万元人民币；

――更换项目技术负责人每人次贰万元人民币；

――更换施工员、质检员、安全员、材料员每人次壹万元人民币。

④承包人违约的其他约定：承包人中有下列情况之一时，发包人有权调整承包人的工作内容直至解除本合同，发包人因此所遭受的一切损失，承包人应承担全部赔偿责任：

a、承包人假借他人公司名义承接本工程，或未经发包人同意擅自将本工程的一部分或全部分包或转包给其他承包商施工；

b、承包人延期开工达7日；

c、承包人施工进度比经发包人和工程师批准的预定计划严重拖后，显然不能按照合同约定的工期如期完工；

d、承包人无正当理由全面停工达三日；

e、承包有停业、倒闭、破产或财务发生困难的情况或因其他因素使承包人不能履行合同责任的情况或承包人违背本合同或附件的规定时。

f、承包人发生重大安全质量事故的；

g、若发包人发现承包人将工程转包给其他人或违法分包（未经发包人同意，总承包不能将工程的任何部分予以分解）；

h、工作草率，不听从发包人的指令或拒绝改正；

⑤项目负责人和项目管理部其它人员必须常驻项目现场，业主将执行考勤制度，有特殊情况的，需书面报送并获得业主同意；项目负责人常驻项目现场每月不少于22天，每缺勤1天，支付违约金人民币1000元，项目管理部其它人员常驻项目现场每月不少于22天，每缺勤1天，支付违约金人民币500元。

承包人如因上述情况之一而遭发包人解除合同时，应立即停工，负责谴散工人并将现场施工材料、工程用机具和设备等转交由发包人全权使用（使用费用由发包人按当期市场行情价确定后支付）。无论发包人自理或改由其他承包商施工，发包人与承包人在全部工程完工后按原承包人实际完成的合格工程量的95%进行结算，并解除合同，但发生其他赔偿事件，发包人仍依法向承包人要求赔（补）偿而不受上述约束。

37.争议

37.1双方约定，在履行合同过程中产生争议时： 向项目所在地_人民法院提起诉讼。

十一、其它

38.工程分包

38.1本工程发包人同意承包人分包的工程：本次招标项目无。

分包施工单位为：   本次招标项目无。

39. 不可抗力

39.1双方关于不可抗力的约定：不可抗力为烈度7度以上地震、8级以上（不含8级）台风、日雨量60ｍｍ以上暴雨，按气象、地震部门公布为准，以及县市级以上政府公告不允许施工的日期。

40.保险

40.6本工程双方约定投保内容如下：

(1)发包人投保内容： __  _

发包人委托承包人办理的保险事项： __ __

(2)承包人投保内容：_    _

41.担保

41.3本工程双方约定担保事项如下：

- 承包人向发包人提供履约担保，担保方式为：

本次招标项目不要求。

(2)双方约定的其他担保事项: _________无_____________

46.合同份数

本合同正本贰本，双方各执壹本；副本捌本，双方各执肆本。

47.补充条款：承包人根据施工合同要求，完成其承包范围的施工内容以后，且在工程整体竣工验收前，如果发包人需要承包人部分移交或者全部移交其完工工程，承包人必须无条件予以配合。移交时发包人会同承包人、设计单位、监理单位对准备移交的已完工工程，应进行现场初验，并书面明确移交的范围。如果承包人不按发包人要求的日期做工程移交或延期移交的，发包人有权扣发承包人2000.00元/天

47.1承包人应当按照《建设领域农民工工资支付管理暂行办法》及时支付农民工工资》。

47.2如双方确需进一步明确的事项，在该条款中另行补充。

# 工程量清单

招标项目工程量清单内容由招标人另册提供

# 招标图纸

# （本次招标不提供）

# 技术标准和要求

## 招标项目概况和说明

## 工程建设地点的现场自然条件

___龙岩市龙祥小区室外工程位于龙岩市龙祥小区

## 工程建设地点的现场施工条件

___具备施工条件。

## 招标项目说明

______　　__无__　_______　　____　_______　　____　_______　　____　_______　　____　_______　　____　_______　　____　_______　　____　_______　　____　_______　　____　_______　　____　_______　　____　_______　　____　____　_______　　____　_______　　____　_______　　____　_______　　____　_______　　____　_______　　____　_______　　____　_______　　____　_______　　____　_______　　____　_______　　____　_______　　____　_______　　____　_______　　____　_______　　____　_______　　____　_

## 工程建设技术标准

## 工程建设标准强制性条文

依据设计文件要求，本招标项目的材料、设备、施工必须达到现行的中华人民共和国的国家、行业和地方的一切与招标项目相关的工程建设标准强制性条文及本工程设计施工图中规定应达到的相应规范和标准。

如上述标准及规范要求有出入则以较严格者为准，如标准、规范修改或更新的，则以修改或更新后的内容为准。

## 招标项目使用的其他工程建设技术标准

除了上述约定的工程建设技术标准外，有关本招标项目所采用的其他国家级、行业和地方工程建设技术标准如下：

______　　____　_______　　____　_______　　____　_______　　____　_______　　____　_______　无　____　_______　　____　_______　　____　_______　　____　_______　　____　_______　　____　_______　　____　_______　　____　　_______　　____　_______　　___　　____　_______　　____　_______　　___　　____　_______　　____　_______　　___　　____　_______　　____　_______　　___　　____　_______　　____　_______　　___　　____　_______　　____　_______　　___　　____　_______　　____　_______　　___

## 工程设计要求的特殊工程材料、施工工艺标准和要求

根据工程设计要求，该项工程下列项目材料、施工必须达到通用本规定的标准和以上标准外，还应满足下列标准要求：

______　　____　_______　　____　_______　　____　_______　　____　_　_______　　____　___________无_　　____　_______　　____　_______　　____　__　　_______　　____　______　_______　　____　______　_______　　____　______　_______　　____　______　_______　　____　______　_______　　____　______　_______　　____　______　_______　　____　______　_______　　____　______　_______　　____　______

## 工程预算造价

## 本招标项目工程预算造价

本招标项目工程预算造价为1789278元（大写金额：壹佰柒拾捌万玖仟贰佰柒拾捌元整）

## 编制依据

按照《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2008)及《福建省建设工程综合单价计价办法》(闽建法[2004]3号)规定的工程造价计算程序，按照省建设厅发布的消耗量定额、取费标准、人工预算单价、机械台班单价以及材料市场价格计算，并按清单计价。其中：

⑴ 取费标准按照《福建省建筑安装工程费用定额》(2003版)有关规定计算，其中:①企业管理费按闽建筑[2005]25号文执行、利润率按闽建筑[2005]15号文执行；②安全施工、文明施工、临时设施、环境保护费的取费标准按《福建省建设厅关于调整<福建省建筑安装工程费用定额>（2003版）安全文明施工取费标准和使用办法的通知》（闽建[2007]4号）计算；

⑵ 人工预算单价按照《福建省建设厅关于调整建设工程人工预算单价的通知》（闽建筑[2007]15号）计算；

⑶ 劳动保险费暂按甲类计算；

⑷材料价格参照2010年第九期《龙岩工程造价信息》中[新罗区2010年9月建设工程材料(综合)价格]；

⑸机械台班单价按照《2010年第三季度福建省施工机械台班单价》；

⑹风险包干费用以人工费、材料费、施工机械使用费、企业管理费之和为计算基数，风险费用应包括在综合单价各组成中；

⑺ 施工干扰费按分部分项工程费中的人工费、施工机械使用费之和为计算基数，施工干扰费的取费费率为0%。

## 税金税率和工程排污费取费标准

    - 本招标项目税金税率：     /     　_

    - 工程排污费取费标准：  _  /  　　__

## 暂列金额和总承包服务费

    - 本招标项目的暂列金额： 无。

    - 本招标项目总承包服务费计算办法：无。                            _

## 劳保费用及农民工工伤保险费

    - 本招标项目劳保费用按   甲类    计算。

    - 本招标项目农民工工伤保险费费率：_无。　                     　__

## 风险范围及风险包干系数

    - 本招标项目考虑的风险范围：无 。

    - 计入工程预算造价的风险包干系数：无。

## 其他要求

投标人应根据自身实力、工程现场情况及实际开工日期拖延等所引起的一切风险，自行测算投标报价，中标后单价不予调整。

## 施工现场管理要求

## 现场安全防护设施要求

______　　按合同条款要求　　____　_______　　____　_______　　____　_______　　____　_______　　____　_______　　____　_______　　____　_______　　____　_______　　____　_______　　____　_______　　____　_______　　____　_　_______　　____　______　_______　　____　______　_______　　____　______

## 水土保持与环境要求

______　按合同条款要求____　_______　　____　_______　　____　_______　　____　_______　　____　_______　　____　_______　　____　_______　　____　_______　　____　_______　　____　_______　　____　_______　　____　_　_______　　____　______　_______　　____　______　_______　　____　______

## 文明施工要求

______　____按合同条款要求__　_______　　____　____________　　____　_______　　____　_______　　____　_______　　____　_______　　____　_______　　____　_______　　____　_______　　____　_______　　____　_______　　____　_______　　____　_______　　____　_______　　____　_　_______　　____　______　_______　　____　______　_______　　____　______　_______　　____　______　_______　　____　______　_______　　____　______　_______　　____　　____　_______　　____　_______　　____　________　　____　_______　　____　_______　　_______　　____　_______　　____　_______　　___

## 施工机具进场要求

_____按合同条款、投标文件及经批准的《实施性施工组织设计》要求___________　　____　_　_______　　____　_______　　____　_　_______　　____　______　_______　　____　______　_______　　____　______　_______　　____　______　_______　　____　______　_______　　____　______　_______　　____　______　_______　　____　______　_______　　____　_______　　____　____　_______　　____　_______　　____　____　_______　　____　_______　　____　____　_______　　____　_______　　____　________　　____　_______　　____　_______　　_______　　____　_______　　____　_______　　___

## 合同价款的约定和调整

## 合同价款的约定方式

按《施工合同》专用条款第23条“合同价款及调整”执行

## 价格调整因素和调整方法

按合同专用条款执行

## 投标报价要求(投标人无需提交商务标，本节不适用)

## 基本要求

- 本工程招标采用综合单价法，投标报价、合同价和竣工结算价均应按照《福建省建设工程综合单价计价办法》有关规定进行编制。

- 投标人应仔细阅读招标文件（含招标文件《通用本》、《专用本》、招标图纸、工程量清单、招标文件澄清、修改和补充通知等），按照拟投标合同段的全部工程内容和招标文件提出的工程技术、质量、工期、承包范围、工程量清单、工器具及设备清单等要求，投标报价可依据企业定额或参照省建设厅颁发的消耗量定额、取费标准、人工预算单价、施工机械台班预算单价以及工程所在地材料市场价格或参照工程造价管理机构发布的材料信息价并结合工程项目实际询价后进行报价。

- 投标人应按工程量清单逐项填报单价、合价和总投标报价，投标人不得任意增减或修改工程量清单中的项目或数量。

- 投标人不得采用总价优惠或以总价百分比优惠的方式进行投标报价，其优惠应直接体现在各项投标报价的综合单价中。

- 凡招标人要求工期提前或工程质量达到优良的，投标人可在报价中增加提前竣工措施费和优良工程增加费。

- 下列费用为不可竞争费用，不可竞争费用应严格执行有关费用标准，不得降低标准进行竞标：

  - 规费：包括工程排污费、工程定额测定费、社会保障费、住房公积金、危险作业意外伤害保险等；

  - 税金：包括按规定必须计入工程造价的营业税、城市维护建设税和教育费附加；

  - 文明施工费、安全施工费、临时设施费、环境保护费、优良工程增加费；

  - 暂列金额和甲供材料费。

## 风险费用

招标人将约定合理的风险承包范围，并给出一定的风险包干系数计入工程预算造价发标。投标人根据自身实力和工程实际情况自行确定风险费用，风险费用应包括在综合单价中的人工费、材料费、机械费、企业管理费、利润等各项费用组成中，不得单列项目，投标人一旦中标，不论是否计取风险费用即可认为风险费用已包括各项费用中。

## 劳保费用

投标报价的劳保费用暂按甲类计算，投标报价应同时注明按核定取费类别计取的劳保费用，签订工程施工合同按核定的取费类别计取劳保费用。

## 安全施工费、文明施工费、临时设施费、环境保护费和优良工程增加费的取费标准

1. 投标人的投标报价预算书中的“安全施工费、文明施工费、临时设施费、环境保护费的金额”，必须按照闽建筑[2007]4号文“关于调整《福建省建筑安装工程费用定额》（2003版）安全文明施工取费标准和使用办法的通知”的有关规定作出报价，不得低于招标文件或工程预算造价中相应项目的公布金额，否则其投标按废标处理。

2. 招标人有要求本招标项目须达到优质工程标准的，投标人的投标报价中优质工程增加费不得低于工程预算造价公布的相应金额，否则其投标按废标处理。

## 提交投标工程量清单计价电子文件要求

招标文件明确要求投标人提交投标工程量清单计价（投标报价）电子文件的，其投标报价电子文件的格式应采用《福建省建设工程造价电子数据交换导则》规定的格式，电子文件的内容应与文本文件的内容一致（含项目顺序列项、项目编码等均应一一对应）。

## 招标人对工程主要材料设备的要求

## 技术要求

见《施工合同》专用条款

## 质量要求

见《施工合同》专用条款

## 参考品牌（本项目按合同专用条款中约定执行）

主要材料设备参考品牌明细表

| 序号 | 材料设备名称 | 规格、型号、技术参数 | 质量等级 | 参考品牌 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 品牌1 | 品牌2 | 品牌3 |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |

说明：1.详见招标人上网公布的招标预算价清单及其编制说明中的相应规定要求。

## 招标人自行采购的材料设备

## 招标人自行采购材料设备的供货方式

暂无

## 招标人自行采购材料设备的供货时间

暂无

## 招标人自行采购的材料设备一览表

招标人自行采购的材料设备一览表

| 序号 | 材料设备品种 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价 | 质量等级 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

## 其他要求

无

# 投标文件格式

## 第1节  资格审查文件格式

1、投标人应按招标文件《通用本》第八章第1节规定的格式和内容编写“资格审查文件”。

2、招标人要求投标人提供的其他资料：  详见施工招标文件（资格标）      。

## 第2节  商务文件格式

（项目名称）

招标编号：________________

投 标 文 件

投标文件内容：　　　        商务文件_ __ _____

投标人:                           （盖投标人单位公章）

法定代表人或其委托代理人：                 （签字）

日期：_______年           月           日

投标承诺书

致：　(招标人名称)

1、根据你方招标编号为 (招标编号) 的 (招标工程项目名称) 工程招标文件，遵照《中华人民共和国招标投标法》等有关规定，经踏勘项目现场和研究上述招标文件的投标须知、合同条件、图纸、工程建设标准和工程预算书及其他有关文件后，我方愿以招标文件公布的发包价     元及招标文件规定的结算方式并按上述图纸、合同条件、工程建设标准和工程预算书的条件要求承包上述工程的施工、竣工，并承担任何质量缺陷保修责任。

2、我方详细审查全部招标文件，包括答疑纪要、补充通知等修改文件(若有)，以及有关附件。

3、一旦我方中标，我方保证在合同专用条款中规定的开工日期开始施工，并保证在60日历天完成竣工验收并移交整个工程。

4、一旦我方中标，我方保证工程质量符合《工程施工质量验收规范》合格标准。

5、一旦我方中标，我方将派出            （项目负责人姓名和资质证书编号）作为本工程的项目负责人。

6、一旦我方中标，我方保证加强劳动保险费、施工现场的安全和文明施工措施费用的使用管理，做到专款专用，否则愿意接受招标人及有关部门的任何处罚。

7、我方的金额为人民币 30000 元的投标保证金以        （银行汇票或银行保函）形式与本投标文件同时递交。

8、我方同意所提交的投标文件在“投标须知”前附表规定的投标有效期内有效，在此期间内我方的投标有可能中标，我方将受此约束。

9、除非另外达成协议并生效，你方的中标通知书和本投标文件将成为约束双方的合同文件的组成部分。

投标人：　　　　          　        (盖章)

法定代表人或其委托代理人：    (签字或盖章)

日  期：               年        月      日

## 第3节  技术文件格式(不适用)

1、当招标文件明确规定投标人应提交技术文件时，投标人应按招标文件投标须知第16.3款的要求和《通用本》第八章第3节规定的格式编写“技术文件