隐 患 整 改 通 知 书

编号（质安） 2017—003

| 工程项目名称 |  | 西安金融小区C地块 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 检查时间 |  | 2017.3.17 |  |
| 1、一、二标工地现场均未配备应急物资。 2、一、二标施工组织设计、安全专项等方案均未盖章、签字及未报送监理审批。 3、二标无防洪防汛应急预案。 处理意见：以上问题要求施工单位立即整改，限于 2017 年 3 月 22日前整改完毕。监理单位督促落实，并经项目部、监理签署复查意见后，书面反馈我司。监理单位应督促施工单位，举一反三，全面自查，及时整改，消除隐患，杜绝此类问题再次发生。项目部应做好牵头组织工作。 |  |  |  |
| 检查人签名 |  |  |  |
| 质安部： 年 月 日 |  |  | 项目负责人签收： 年 月 日 |