建设工程勘察招标文件

招标编号：互华招字（2010）44号

工 程  名 称：        金鸡小区B地块工程

招   标   人：   龙岩市安居住宅建设有限公司      (盖章)

招标代理机构：     福建互华土木工程管理有限公司(盖章)

日期：2010年11月

总   目   录

第一部分  投标通知书

第二部分  投标须知

一、投标须知前附表

二、总则

三、招标文件

四、招标文件的澄清、修改、补充

五、投标文件的准备

六、投标文件的编制

七、投标文件的递交

八、开标与评标

九、合同授予

第三部分  工程技术规范及技术要求

第四部分  合同主要条款

第五部分  投标文件格式

- 投标文件封面

- 投标承诺书

- 法定代表人资格证明书

- 授权委托书

五、   参与本项目的人员配备表

第六部分  资格审查文件（另册）

第一部分  投标通知书

招标编号：互华招字(2010)44号

致：  （投标申请人名称）

1．金鸡小区B地块工程，己经批准建设，现通知贵单位就本工程的勘察设计进行密封投标。

2、建设规模及招标范围：详见“第2章  投标须知前附表”。

3、投标人应于2010年12月21日上午9:30（以开标地点的时钟为准，下同）前将密封的投标文件送至龙岩市建设工程招标投标中心。同时，投标人法定代表人（或其委托代理人）必须持本人身份证原件亲自到场，否则其投标文件将被拒绝，逾期送达或密封不符合规定的投标文件将不予接受。

4、开标时间：2010年12月21日上午 9:30 时

开标地点：龙岩市建设工程招标投标中心

地    址：新建的市行政办公中心西附楼四楼（龙岩大道1号，龙腾南路一侧）

5、凡对此次招标提出询问，请以书面形式与福建互华土木工程管理有限公司联系。

招标人：龙岩市安居住宅建设有限公司                联 系 人： 陈先生

地  址：龙岩市新罗区南环西路52号建设大厦八楼      联系电话：0597-2235169

招标代理单位：福建互华土木工程管理有限公司

地    址：龙岩市华莲路5号多特家园1号楼3A     联系人：郑义萍

电    话：0597—5381886    邮政编码：364000     传  真：0597—2253309

2010年11月30 日

第二部分 投标须知

一、投标须知前附表

| 项号 | 内 容 规 定 |
| --- | --- |
| 1 | 工程综合说明： 项目名称：金鸡小区B地块工程 建设地点：龙岩市新罗区曹溪镇 投标人资质等级：具备工程勘察综合类甲级资质或工程勘察专业类-岩土工程勘察甲级或乙级资质的独立法人企业（详见资格审查文件） |
| 2 | 招标方式：公开招标 |
| 3 | 招标范围：岩土工程勘察 |
| 4 | 要求工期：60日历天 |
| 5 | 资金情况：财政拨款及自筹 |
| 6 | 投标文件份数：资格标：正本一份 商务标：正本一份 中标人中标后再提供四份投标文件副本。 |
| 7 | 投标保证金：不少于人民币2万元，采用投标人基本户出具的银行保函或银行汇票形式（详见资格审查文件）。 |
| 8 | 踏勘现场：不组织集中踏勘，由投标人自行踏勘 答 疑：投标人应于2010年12月5日上午10：00前将需要解答的问题通过传真等书面形式送达招标代理机构，投标疑问应列明招标项目名称和招标编号，但不署名。 招标代理机构将在2010年12月6日在龙岩市招标投标信息网(网址http://www.lyzb.gov.cn)把澄清纪要以书面形式发布给各投标人，请投标单位随时上网查看，书面澄清纪要到招标代理机构索取。 |
| 9 | 投标文件提交地点：龙岩市建设工程招标投标中心（新建的市行政办公中心西附楼四楼），接收人：郑义萍 |
| 10 | 投标截止时间：2010年12月21日上午9：30时止 |
| 11 | 投标有效期：60日历天 |
| 12 | 开标时间：2010年12月21日上午9时30分 开标地点：龙岩市建设工程招标投标中心（新建的市行政办公中心西附楼四楼，龙岩大道1号，龙腾南路一侧） |
| 13 | 评标办法：综合评估法 |

二、总  则

1、招标范围及综合说明

1.1本次招标范围为金鸡小区B地块地质勘察招标，择优选择地质勘察单位。

1.2工程概况：金鸡小区B地块工程，总建筑面积约15.2平方米，工程量约15000米。

1.3本次招标采用公开招标方式。

2、资金来源：财政拨款及自筹

3、投标人的资格条件及资质等级要求

3.1 投标人资质等级要求详见“前附表”第1项所述。

3.2 投标人合格条件标准见本工程资格审查文件。

3.3 本工程采用资格后审的资格审查方式确定合格投标人。

3.4投标人必须按资格审查文件要求在递交投标文件时一同报送资格审查的资料。

4、投标费用及其他

4.1投标人应承担投标文件的编制与递交所涉及的一切费用，无论投标结果如何，招标人及招标代理单位对上述费用不负任何责任。

5、勘察质量

勘察必须按“GB50021-2001《岩土工程勘察规范》”进行，勘察报告达到《建筑工程勘察编制深度规定》（试行），并满足施工图设计技术及业主的要求。

6、勘察工期

要求工期为60日历天，自招标人书面通知的开工日期起至勘察人报送勘察报告至施工图审查所之日为止，其中初勘报告必须于开工后30日历天内提交。

三、招标文件

7、 招标文件内容

7.1本招标文件由六个部份组成，除本款下述各部份内容外， 招标人在招标期间发出的答疑纪要或补遗书和其他正式有效函件，均是招标文件的组成部份。六个部份的内容如下：

7.1.1第一部份：投标通知书

7.1.2第二部份：投标须知

7.1.3第三部份：投标文件格式

7.1.4第四部份：合同主要条款

7.1.5第五部分：工程技术规范及技术要求

7.1.6第六部份:  资格审查文件(另册)

7.2投标人购取招标文件后，对招标文件所有内容、份（页）数等方面应认真核对，如有缺漏或其它方面问题应在领到招标文件后2日内向招标代理单位提出澄清更正，否则，由此引起的投标损失自负；投标人同时应认真审阅招标文件所有的内容，如果投标人的投标文件不能符合招标文件的要求，责任由投标人自负。

四、招标文件的澄清、修改、补充

8、招标文件的澄清、修改、补充

8.1投标人在收到招标文件后，若有疑问需要澄清，应于前附表规定的时间前以书面形式（可用传真等方式）以不记名方式向招标代理单位提出。招标代理单位将以书面方式予以答复，并形成答疑纪要在龙岩市招标信息网（http://www.lyzb.gov.cn）上予以公布。投标人应随时上网查看，如需书面答疑纪要可到招标代理单位索取。澄清（答疑）纪要作为招标文件的组成部分，对投标人起约束作用。

8.2为使投标人在编制投标文件时把补充通知的内容考虑进去，招标代理单位可酌情延长递交投标文件的截止时间。

9、招标文件的澄清、修改、补充的公布

9.1所有招标答疑内容、招标文件澄清修改通知以及本工程招标投标活动其它变更通知均通过《龙岩市招投标信息网》(网址http://www.lyzb.gov.cn)公布，投标人应自行到招标代理机构索取上述书面文件。未按要求自行索取上述书面文件的，招标代理机构不负任何责任，视为投标人已知书面文件的全部内容。

9.2书面招标答疑纪要、招标文件澄清修改、补充通知等文件为招标文件的组成部分。当网上公布的内容与书面招标答疑纪要、招标文件补充通知书等文件不一致时以书面文件为准。

9.3投标人在截标前应随时登陆该网站，查询本工程招标投标活动其它变更通知，若投标人的原因而造成的遗漏或损失均由投标人自行负责。

五、投标文件的准备

10、现场踏勘

10.1投标人在获得招标文件的有关资料后，可自行对工程现场及周围环境进行的勘察，以便获取由投标人自行负责编制的投标文件和签订合同所需的一切资料，并充分理解了为之所承担的风险、义务和责任。现场勘察的费用由投标人自行承担。

10.2在现场勘察过程中，投标人及其代表应承担由于其行为所造成的人身伤害、财产损失或损坏的责任，招标人和招标代理单位均不负责。

六、投标文件的编制

11、投标文件的语言及计量单位

11.1与投标有关的所有文件均应使用中文。

11.2与投标有关的所有文件所用的计量单位应是中华人民共和国法定计量单位。

12、投标文件的组成

12.1投标人所递交的商务标文件应包括下述内容：

12.1.1投标文件封面（附件1）

12.1.2投标承诺书（附件2）

12.1.3法定代表人身份证明书（附件3）

12.1.4授权委托书（附件4）

12.1.5参与本项目的人员配备表（附件5）

12.1.6拟投入主要施工机械设备表（附件6）

注：所有投标材料均按保密文件处理，均不予退还。

13、投标报价

13.1投标报价为实际进尺每米的包干综合单价，本工程招标人确定的每米综合单价140元。投标报价应包含勘察机械进退场、后期验槽、验孔、用水用电等费用，还应包括因为场地限制或旧建筑物尚未拆除而设备需多次拆迁而发生的搬迁、运输、安装等所有费用。投标人自行解决工地生产、生活用水、用电，并将其费用考虑在投标报价中。勘探孔深度应满足工程设计要求，并须监理、发包人验收签字确认，一式四份，结算时附上原件。

13.2勘察工程量以满足第5条款要求工程实际发生量为准（即勘察必须按“GB50021-2001《岩土工程勘察规范》”进行，勘察报告必须达到规范质量，同时满足施工图设计技术及业主的要求）。

13.3勘察技术要求

13.3.1查明建筑物范围内的地层结构，岩石和土的物理力学性质，并对地基的稳定性及承载能力作出评价；

13.3.2提供不良地质现象的防治工程所需的计算指标及资料；

13.3.3作出地震效应判定及场地评估；

13.3.4查明地下水的埋藏条件和侵蚀性及对基坑开挖的影响；

13.3.5提供土层物理力学性质主要指标C，Φ等及地基承载力FAK；

13.3.6对建筑物基础设计及施工提供建议；

13.3.7未尽事宜遵守现行岩土工程勘察规范（GB50021-2001）。

13.4要求提交勘察资料内容

13.4.1工程地质剖面图；

13.4.2钻孔柱状图；

13.4.3土工试验成果总表；

13.4.4水质分析报告；

13.4.5土体主要物理力学指标统计表；

13.4.6地基土设计参数表；

13.4.7提供场地的卓越周期；

13.4.8建筑的场地类别和岩土地震稳定性评价；

13.4.9查明建筑物范围内的地层结构，岩石和土的物理力学性质，并对地基的稳定。

14、投标文件的格式签署、份数标志与密封

14.1投标人须编制符合要求的投标文件正本一份。

14.2投标文件的正本均需打印或使用不褪色的蓝、黑墨水笔书写，字迹应清晰易于辨认，并应在投标文件封面注明“正本”。

14.3除投标人对错误处须修改外，全套投标文件应无涂改或行间插字和增删。如有修改，修改处应由投标人加盖投标人的印章或由投标文件签字人签字或盖章。

14.4投标文件应按招标文件第三部分的投标文件格式要求加盖投标人印章、经法定代表人或其委托代理人签字或盖章。由委托代理人签字或盖章的在投标文件中须同时提交授权委托书。

15、投标文件的密封与标志

15.1投标文件的装订要求：投标文件应使用A4纸并装订成册；资格标包含资格审查文件要求的所有内容，商务标包含本投标须知第12.1款的所有内容。

15.2 投标人应将投标文件的资格标、商务标分别装订包封：

15.2.1 资格标的正本密封在一个密封袋里。

15.2.2 商务标的正本密封在另一个密封袋里。

15.3在投标文件密封袋上应：

⑴ 写明招标人名称；

⑵ 写明“资格标”或“商务标”字样；

⑶ 注明下列识别标志；

① 招标编号；

② 工程名称；

③       年    月    日     时   分开标，此时间以前不得开封。

15.4如果包封上没有按上述规定密封并加写标志，招标代理机构将不承担投标文件错放或提前开封的责任，由此造成的提前开封的投标文件将予以拒绝,并退还投标人。

16、投标有效期

16.1自前附表第10项规定的投标截止日期起，投标文件有效期按前附表第11项所述的日历日。

16.2在原定的投标有效期满之前，如果出现特殊情况，招标代理单位可以书面方式向投标人提出延长投标有效期的要求。投标人须以书面方式予以答复，投标人可以拒绝这种要求，但不被没收投标保证金。同意延长投标有效期的投标人，不允许修改其投标文件，但需要相应延长投标保证金的有效期，在延长期内，本须知第17款的规定仍然适用。

17、投标保证金

17.1投标人应按资格审查文件的要求提交投标保证金。

17.2招标代理单位有权拒绝接受未按要求提交投标保证金的投标文件。

17.3中标候选人投标保证金在中标人与招标人签署合同协议且进场后无息退还，中标人的投标保证金，直接转为履约保证金。履约保证金在中标人按合同要求完成所有勘察工作后的30日内予以退还。

17.4未中标的投标人的投标保证金将在开标后3日内退还。

17.5投标人有下列情况之一者，投标保证金将不予退还：

17.5.1 投标人在投标有效期内撤回其投标文件的；

17.5.2对评标定标施加影响，扰乱正常的开标评标秩序的；

17.5.3违反规定被取消投标资格的；

17.5.4被发现与他人名义串通投标的；

17.5.5中标人未能按招标文件规定及时与招标人签订合同的；

17.5.6隐瞒真实情况，弄虚作假的。

七、投标文件的递交

18、投标截止日期

18.1投标人应按前附表第9项所述的地点，在前附表第10项所规定或在第投标须知第8款所规定的延长的日期和时间之前将资格标文件、商务标文件及相关资料原件递交给招标代理单位工作人员。

18.2招标代理单位有权按第8款的规定，延长投标文件的截止时间。这时原截止时间前，招标代理单位和投标人的所有权利和义务相应延长至新的投标截止时间。

18.3到投标截止时间止，招标人收到的投标文件或经资格审查合格的投标文件少于3个的，招标人将依法重新组织招标。

19、投标文件的修改与撤回

19.1投标人可以在招标文件规定的投标截止时间之前，以书面方式向招标代理单位递交经加盖投标人的公章和法定代表人或其授权代理人的签字、盖章的修改或撤回其投标文件的通知。在投标截止日期以后，投标人不能修改或撤回其投标文件。

19.2投标人对投标文件的修改或撤回，应按第15款规定编制、标志、密封和递交，在包封上标明“修改”或“撤回”字样。

20、迟交的投标文件

20.1 招标人在“前附表”第10项所规定的投标截止时间以后收到的投标文件，将被拒绝并退回给投标人。

八、开标与评标

21、开标

21.1开标会议按照投标须知中前附表第12项规定的时间和地点举行。会议由招标代理单位主持。

21.2投标人的法定代表人（或其委托代理人）应携带本人身份证(原件)准时参加开标会议，以证明其身份。当开标前查验身份时，投标人的法定代表人（或其委托代理人）不能出示以上证件的，视为投标人未参加开标会议，投标人未参加开标会议的，视为自动放弃投标。

21.3按规定提交合格的撤回通知的投标文件不予开封,并退回给投标人。

21.4开标程序：

⑴ 主持人宣布开标会议开始；

⑵ 主持人介绍参加会议的有关部门和代表；

⑶ 主持人宣布评标期间的有关事项要求；

⑷ 由招标人(或其委托的招标代理机构)查验各投标人应到会代表身份是否符合本投标须知第21.2款规定；

⑸ 由投标人或其推选的代表检查投标文件的密封情况；

⑹ 主持人宣布投标文件递交截止时间前收到的投标文件数和上述查验结果；

⑺在有关部门的监督下，当众拆封宣读各投标文件的投标人名称、投标报价、工期以及招标代理机构认为适当的其他内容，唱标结束后请各投标人的法人代表或其授权委托人对唱标结果签字确认；

⑻主持人宣布开标会议结束，投标文件送交评标委员会评审。

21.5招标人在招标文件要求提交投标文件的截止时间前收到的除投标人未参加开标会议和投标文件密封未符合规定以外的投标文件，开标时都应当众予以拆封、宣读。

21.6 招标人对开标过程进行记录，并存档备查。

22、 评标机构

22.1评标由招标人组建的评标委员会负责。

22.2评标委员会由招标人的代表和技术、经济等方面专家≥5人的单数组成，其中技术经济方面的专家不得少于成员总数的三分之二。技术、经济专家在开标前由招标人从建设行政主管部门专家库中随机抽取的方式确定。根据招标投标法的规定，所有评委成员名单在中标结果确定前应当保密。

22.3评标活动依法进行，任何单位和个人不得非法干预或影响评标过程和结果。

22.4评标委员会应遵守评标纪律，按照招标文件的评标办法、标准坚持公平、公正、科学择优的原则进行评审。

23、评标过程保密

23.1公开开标后，直到授予中标人合同为止，凡属于审查、澄清、评价和比较投标文件的有关资料且与授予合同的有关信息，都不应向投标人或与该过程无关的其他人员泄露。

23.2在投标文件的审查、澄清、评价和比较以及授予合同过程中，投标人对招标代理单位和评标人员施加影响的任何行为，都将导致取消其投标资格。

23.3中标人确定后，招标人不对未中标人就评标过程以及未能中标的原因作出任何解释。未中标人不得向评标委员会组成人员或其他有关人员私下询问评标过程的情况和材料。

24. 资格审查

24.1 本工程采用资格后审的方式，资格后审工作由评标委员会负责，并在开标后进行。资格审查工作结束后评标委员会应当适时提交资格审查结果。

24.2 资格审查不合格的投标人的投标作废标处理，其商务标不再进行评审。

25．投标文件的符合性审查

25.1评标委员会对投标文件进行符合性审查，当投标文件出现下列情形之一将视为未在实质上响应招标文件的要求，为无效投标文件，不得推荐为中标候选人：

25.1.1投标文件有关内容未按本须知第14.4款规定加盖投标人印章或未经投标人的法定代表人(或其委托代理人)签字(或盖章)的；由委托代理人签字(或盖章)的，但未随投标文件一起提供有效的授权委托书原件的；

25.1.2投标文件未按规定格式填写，内容不全或关键字迹模糊、无法辨认，造成投标文件实质性不响应招标文件的；

25.1.3投标工期或质量标准不响应招标文件要求的(指投标工期不满足招标文件提出的工期要求的或投标文件中无明确投标工期的，工程质量标准不满足招标文件提出的质量要求的或投标文件中无明确工程质量标准的)；

25.1.4投标人经资格审查不合格的；

25.1.5投标报价不符合招标文件规定的；

25.1.6投标人提交了不止一个投标报价的；

25.1.7投标文件附有招标人不能接受的条件的。

26．投标文件的澄清

为了有助于投标文件的审查、评价和比较，评标委员会可以用书面形式要求投标人对投标文件含义不明确的内容作必要的澄清或者说明。有关澄清说明与答复，投标人应以书面形式进行，但对投标报价和实质性的内容不得更改。根据本须知第28条，凡属于评标委员会在评标中发现的算术错误进行核实的修改不在此列。

27. 投标文件的符合性鉴定

27.1评标时，评标委员会将首先按照本投标须知第25条评定每份投标文件是否在实质上响应了招标文件的要求。所谓实质上响应，是指投标文件应与招标文件的所有实质性条款、条件和要求相符，无显著差异或保留；所谓显著差异或保留是指对工程的发包范围、质量标准及运用产生实质性影响，或者对合同中约定的招标人的权利和投标人的义务方面造成重大的限制，纠正这些显著差异或保留将会对其他实质上响应招标文件要求的投标文件的投标人的竞争地位产生不公正的影响。

27.2如果投标文件实质上不响应招标文件的各项要求，评标委员会将不允许投标人通过修改或撤销其不符合要求的差异或保留，使之成为具有响应性的投标。

28. 错误的修正

28.1 评标委员会将对投标文件进行校核，看其是否有计算上、累计上或表达上的错误，修正错误的原则如下：

⑴ 如果数字表示的金额和用文字表示的金额不一致时，应以文字表示的金额为准；

⑵ 当单价与数量的乘积与合价不一致时，以单价为准，除非评标委员会认为单价有明显的小数点错误，此时应以标出的合价为准，并修改单价。

28.2 按上述修正错误的原则及方法调整或修正投标文件的投标报价，投标人同意后，调整后的投标报价对投标人起约束作用。如果投标人不接受修正后的报价,则其投标将被拒绝并且其投标担保也将被没收，并不影响评标工作。

29. 投标文件的详细评审

29.1 评标委员会将按照本须知第29条规定对投标文件进行详细评审。

29.2本工程评标办法采用综合评估法。评标分项分值比例分配(满分10分)如下：

投标报价                                 5分

投标工期                                 2分

人员配备                                 3分

29.3投标报价（满分5分）当投标人投标报价不高于本须知第13.1条规定时为5分；高于本须知第13.1条时不得分。

29.4工期得分（满分2分）

投标工期小于或等于招标人要求工期的得满分，大于招标人要求的该项不得分，该投标人不得推荐为中标候选人。各投标单位应根据工程实际情况结合自身实力投报工期，一旦中标后，应保证在其中标工期内完成符合招标文件质量要求的所有地质勘察工作，否则招标人将有权按本招标文件规定的条款对中标人进行处罚。

29.5人员配备得分（满分3分）

投标人拟派本工程的项目负责人具有国家注册岩土工程师的得1分，不符合要求的不得分；另配备两名以上（含两名）现场技术人员中具有工程地质勘察类专业中级职称及以上的得2分，不符合要求或未提供职称证书复印件的不得分。本项最高得分为3分。

29.6 评标委员会依据上述评标标准和方法，对投标文件进行评审和比较，向招标人提出书面评标报告，并按综合得分从高到低顺序推荐三名中标候选人，评标委员会推荐综合得分第一名的投标人为第一中标候选人，综合得分第二名的投标人为第二中标候选人，综合得分第三名的投标人为第三中标候选人。若出现最高综合得分并列的，则抽签确定其排名顺序，抽取方法为：先由招标人对最高综合得分并列的投标人进行随机编号，确定各号码代表的投标人，然后进行中标候选人次序的抽取，招标人第一次抽取的号码对应的投标人为第一中标候选人，第二次抽取的号码对应投标人为第二标候选人，依次类推抽取其余中标候选人。

29.7 评标委员会经评审，认为所有投标都不符合招标文件要求的，可以否决所有投标。所有投标被否决后，招标人应当依法重新招标。

29.8招标人根据评委会的书面评标报告和推荐的中标候选人名单，确定排名第一的中标候选人为中标人。当确定为中标人的投标人放弃中标或因不可抗力提出不能履行合同的，招标人可依序确定其它符合要求的投标人为中标人。

29.9招标代理机构在确定中标人之日起15日内向招投标监督管理机构提交书面的招标投标情况报告。

九、合同授予

30、中标通知书

30.1 在中标结果公示期满后,招标人应向中标人发出“中标通知书”,在该通知书中（以下在合同条件中称为“中标通知书”）应给出招标人对中标人按合同实施有关签订合同的时间、地点。

30.2 中标通知书作为合同的组成部分。

30.3 招标代理机构应将中标的结果在网上进行公示，公示期不少于10天。

31、合同的签署及合同的专用条款

31.1 招标人和中标人应当自“中标通知书”发出之日起10日内,根据中华人民共和国《合同法》的规定,按照招标文件、投标文件等有关内容签订勘察合同。逾期未签订合同的，则视其放弃中标权，其投标保证金将被没收，给建设单位造成的损失超过投标保证金数额的，还应当对超过部分予以赔偿，并承担相应法律责任。同时，建设单位在报请招标监督管理机构同意下，将对第二中标候选单位予以授标，以此类推。

第三部分  工程技术规范及技术要求

1．工程技术规范

本招标项目岩土勘察质量必须执行《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》、《岩土工程勘察规范》（GB/T50021-2001）、《建筑地基基础设计规范》（GB50007-2002）、《高层建筑岩土工程勘察规程》（JGJ72-2004）、《建筑地基基础勘察设计规范》（DBJ13-07-91）、《建筑抗震设计规范》（GB50011-2001）、《建筑桩基技术规范》（JGJ94-94）、《建筑基坑支护技术规范》（JGJ120-89）等国家、省、市有关法律、规范、标准、规程。

2．技术要求：

2.1查明工程场地地基各岩土层的类型、结构、厚度、坡度、工程特性及变化规律；分析和评价地基的稳定性、均匀性和承载力；提供地基变形计算参数，预测建筑物的沉降、差异沉降或整体倾斜。

2.2重点查明可供作为桩基持力层中风化石灰岩的埋深及地层厚度、强度、空间分布规律，查明岩溶的发育程度及分布规律，提供可选择桩基类型，提出桩长、桩径的设计参数建议。提出供估算的基桩侧阻力和端阻力，估算单桩竖向承载力。评价成桩的可能性，论证桩的施工条件及其对环境的影响。

2.3查明不良地质作用，特别是岩溶地质作用的分布和发展及其对桩基的危害程度；查明埋藏的河道、沟滨、墓穴、孤石等对基础工程不利的埋藏物，对建筑场的稳定性、危险性和适宜性进行评价。

2.4查明场地水文地质条件，查明地下水位的变化幅度与规律，评价地下水对基础设计和施工的影响，判定环境类型水或土对建筑材料和金属的腐蚀性，判定地基土及地下水在建筑物施工和使用期间可能产生及对工程的影响，提出防治措施及建议。

2.5提出勘察场地的抗震设防烈度、设计基本地震加速度和设计特征周期分区，对场地进行剪切波速测试，划分场地类型和场地类别，预测场地地震效应。

2.6对基坑开挖、边坡稳定性进行分析、边坡支护和基坑降水方案和措施建议。

2.7未述及者按《岩土工程勘察规范》（GB50021-2001）等相关规范的规定进行勘察。

第四章 合同主要条款
       根据《中华人民共和国合同法》及国家有关法规规定，结合本工程的具体情况，为明确责任，协作配合，确保工程勘察质量，经发包人、勘察人协商一致，签订本合同，共同遵守。

第一条 工程概况

1.1本次进行设计的项目为：金鸡小区B地块工程勘察。

1.2本合同的发包人为：龙岩市安居住宅建设有限公司（以下称甲方）。

1.3本合同的勘察人为：中标人（以下称乙方）。

1.4本合同价款：乙方勘察取费为投标报价进尺每米综合单价140 元。

1.5质量要求   满足《岩土工程勘察规范》GB50021-2001，同时勘察报告达到《建筑工程勘察编制深度规定》（试行），并通过施工图审查。勘探深度满足工程设计要求，并应有甲方代表、监理验收签字认可，一式四份，结算时附上原件。

第二条 甲方应及时向乙方提供下列文件资料，并对其准确性、可靠性负责。

2.1提供本工程批准文件（复印件），以及用地（附红线范围）、施工、勘察许可等批件（复印件）。

2.2提供工程勘察任务委托书、技术要求和工作范围的地形图、建筑总平面布置图。

2.3提供勘察工作范围已有的技术资料及工程所需的坐标与标高资料。

2.4提供勘察工作范围地下已有埋藏物的资料（如电力、电讯电缆、各种管道、人防设施、洞室等）及具体位置分布图。

2.5甲方不能提供上述资料，由乙方收集的，甲方需向乙方支付相应费用。

第三条 乙方向甲方提交勘察成果资料并对其质量负责。

第四条 开工及提交勘察成果资料的时间和收费标准及付费方式

4.1开工及提交勘察成果资料的时间

4.1.1乙方必须取样拍照片，并作为技术资料。乙方负责向甲方提交工程地质勘察报告8份。付最后一笔款项时，技术资料移（含《勘察合格书》）交给甲方。由于甲方或乙方的原因未能按期开工或提交成果资料时，按本合同第六条规定办理。

4.1.2勘察工作有效期限以甲方下达的开工通知书或合同规定的时间为准，如遇特殊情况（设计变更、工作量变化、不可抗力影响以及非乙方原因造成的停、窝工等）时，工期顺延。

4.1.3工期计算方式：自甲方提供施工场地之日起至乙方报送勘察报告到施工审查所之日止。

4.2收费标准及付费方式

4.2.1本工程的工程量为预计工程量，实际工程量采用  按实结算  方式确定。工程结算价=实际完成工程量×进尺每米综合单价

施工过程中工程量少于预计工程量的情况施工单位不得要求索赔或弃权等条件，否则视为违约，应赔偿招标人的全部损失。多于预计工程量的情况采用按实结算方式确定。

4.2.2本工程无预付款，勘察工作外业结束后＿7＿天内，甲方向乙方支付预算勘察费的70％；于勘察单位提交经施工图审核所审查合格的工程勘察报告时，支付15%的预算勘察费用；工程地基验收后一周内支付10%，剩余5%待工程竣工验收备案后一个月内付清。

第五条 甲方、乙方责任

5.1甲方责任

5.1.1甲方委托任务时，必须以书面形式向乙方明确勘察任务及技术要求，并按第二条规定提供文件资料。

5.1.2在勘察工作范围内，没有资料、图纸的地区（段），甲方应负责查清地下埋藏物，若因未提供上述资料、图纸，或提供的资料图纸不可靠、地下埋藏物不清，致使乙方在勘察工作过程中发生人身伤害或造成经济损失时，由甲方承担民事责任。

5.1.3甲方应及时为乙方提供并解决勘察现场的工作条件和出现的问题（如：落实土地征用、青苗树木赔偿、拆除地上地下障碍物、处理施工扰民及影响施工正常进行的有关问题、平整施工现场、修好通行道路、挖好排水沟渠以及水上作业用船等），并承担其费用。

5.1.4工程勘察前，若甲方负责提供材料的，应根据乙方提出的工程用料计划，按时提供各种材料及其产品合格证明，关承担费用和运到现场，派人与乙方的人员一起验收。

5.1.5勘察过程中的任何变更，经办理正式变更手续后，甲方应按实际发生的工作量支付勘察费。

5.1.6甲方应保护乙方的投标书、勘察方案、报告书、文件、资料图纸、数据、特殊工艺（方法）、专利技术和合理化建议，未经乙方同意，甲方不得复制、不得泄露、不得擅自修改、传送或向第三人转让或用于本合同外的项目；如发生上述情况，甲方应负法律责任，乙方有权索赔。

5.1.7本合同有关条款规定和补充协议中甲方应负的其它责任。

5.2乙方责任

5.2.1乙方应按国家技术规范、标准、规程和甲方的任务委托书及技术要求进行工程勘察，按本合同规定的时间提交质量合格的勘察成果资料，并对其负责。

5.2.2乙方应出具《勘察合格书》、声像资料。

5.2.3由于乙方提供的勘察成果资料质量不合格，乙方应负责无偿给予补充完善使其达到质量合格；若乙方无力补充完善，需另委托其他单位时，乙方应承担补充完善所需的勘察费用；或因勘察质量造成重大经济损失或工程事故时，乙方除应负法律责任和免收直接受损失部分的勘察费外，并根据损失程度向甲方支付赔偿金。

5.2.4在工程勘察前，提出勘察纲要或勘察组织设计，派人与甲方的人员一起验收甲方提供的材料。

5.2.5勘察过程中，根据工程的岩土工程条件（或工作现场地形地貌、地质和水文地质条件）及技术规范要求，向甲方提出增减工作量或修改勘察工作的意见，并办理正式变更手续（甲方需盖公章）。

5.2.6在现场工作的乙方的人员，应遵守安全其它有关的规章制度，承担其有关资料保密义务。

5.2.7本合同有关条款规定和补充协议中乙方应负的其它责任。

第六条 违约责任

6.1因乙方原因造成勘察成果质量低劣，不能满足设计技术要求时，或需要二次进场时，其勘察费用由乙方自行承担，甲方有权追究乙方由此造成的后果，并拒绝乙方在二年内参与甲方所有工程勘察的招标资格。

6.2合同履行期间，由于工程停建而终止合同或甲方要求解除合同时，乙方未进行勘察工作的，不退还甲方已付定金；已进行勘察工作的，完成的工作量在５０％以内时，甲方应向乙方支付预算额５０％的勘察费 ；完成的工作量超过５０％时，则应向乙方支付实际完成量的１００％的勘察费。

6.3甲方未按合同规定时间（日期）拨付勘察费，每超过一日，应偿付未支付勘察费的千分之一逾期违约金。

6.4由于乙方原因未按合同规定时间（日期）提交勘察成果资料，每超过一日，应减收勘察费千分之一。

6.5乙方在工程勘察中应建立、健全质量、安全保障体系，加强勘察过程的质量、安全监控，在保证施工图设计技术要求的前提下，应尽量节省工程勘察费用，若在勘察过程中发现异常情况应及时向甲方、监理汇报。勘察过程中，一切安全责任由乙方自行负责。严格按照国家现行规程、规范、技术标准以及勘察合同内容编写勘察报告

6.6勘探深度满足工程设计要求，并应有甲方代表、监理验收签字认可。

6.7本合同签订后，甲方不履行合同时，无权要求返还定金；乙方不履行合同时，双倍返还定金。

第七条 本合同未尽事宜，经甲方与乙方协商一致，签订补充协议，补充协议与本合同具有同等效力。

第八条 其它约定事项：①乙方现场技术人员在本工程的勘探过程中，必须持证上岗且常驻现场（每月不得少于25日），若未经甲方同意擅自更换现场技术人员，每人次处以2万元违约金；若现场技术人员未持证上岗或擅自离岗，每月在岗时间少于25天的，每天每人处以500元违约金；以上违约金直接从工程款中扣除。②乙方单位的项目技术负责人应在验槽，验孔时应及时到位（甲方通知后半天内）并提供技术服务。
第九条 合同争议：本合同发生争议，甲方、乙方应及时协商解决，也可由当地建设行政主管部门调解，协商或调解不成时，甲方、乙方同意由  /    仲裁。甲方、乙方未在本合同中定仲裁机构，事后又未达成书面仲裁协议的，可向新罗区人民法院起诉。 
第十条 本合同自甲方、乙方签字盖章后生效；按规定到省级建设行政主管部门规定的审查部门备案；甲方、乙方认为必要时，到项目所在地工商行政管理部门申请鉴证。甲方、乙方履行完合同规定的义务后，本合同终止。 
本合同一式＿＿份，甲方＿＿份、乙方＿＿份。 
第十一条 补充条款：

（1）乙方在工程勘察中应建立全质保体系，加强勘察过程的质量监控，在保证施工图设计技术要求的前提下，应尽量节省工程勘察费用，若在勘察过程中发现异常情况应及时向甲方汇报。严格按照国家现行规程、规范、技术标准以及勘察合同内容编写勘察报告。本工程勘察预算控制造价，由招标人与中标人在合同中约定。若勘察费用超出本工程勘察预算控制造价时，中标人应向招标人提出书面报告。

（2）乙方应在接到甲方开工通知注明的开工日期5天内，及时组织施工机械进场施工。

（3）项目钻探中因场地限制或建筑物未拆除，造成设备多次迁移而发生搬迁、运输、安拆等费用不另计；该费用已包含在中标综合单价中。

（4）钻探中发生的接电、接水、钻机平台平整等费用不另计；该费用已包含在中标综合单价中。

（5）钻探中标综合单价不因钻探岩层的变化而调整单价。

（6）因乙方原因造成勘察成果质量低劣，不能满足设计技术要求时，或需二次进场时，其勘察费用由乙方自行承担，甲方有权追究乙方由此造成的后果，并拒绝乙方在二年内参加甲方所有工程勘察投标的资格。

（7）因场地或设计进度造成停工，工期可顺延，但不给予相关的索赔。

（8）为了加快建设进度，乙方的桩机必须不少于10台，初勘工期为30日历天，并于开工后30日历天内提交初勘报告，否则甲方有权终止合同。

第五部分 投标文件格式

投标文件目录

- 投标文件封面（附件1）

- 投标承诺书（附件2）

- 法定代表人身份证明书（附件3）

- 授权委托书（附件4）

- 参与本项目的人员配备表（附件5）

- 拟投入主要施工机械设备表（附件6）

附件1

投标文件（商务标）封面

（正本或副本）

建 设 工 程 勘 察 招 标

投  标  文  件

招标编号：互华招字（2010）44号

工程名称：        金鸡小区B地块工程

投标文件内容：                  商务标

投 标 人：                                 （盖章）

法定代表人

或其委托代理人：                     （签字或盖章）

日       期：       年        月        日

附件2

  - 投标承诺书

招标编号：互华招字（2010）44号

项目名称：金鸡小区B地块工程

致：   龙岩市安居住宅建设有限公司

1、经踏勘现场并研究招标文件后，我方愿以平均进尺每米综合单价为人民币(大写)         元[人民币(小写)￥       元]的投标报价并按上述并按上述要求、合同主要条款、工程建设标准要求承包上述项目的勘察，并承担任何质量缺陷保修责任。

2、一旦我方中标，我方保证在            日历天内按招标文件要求完成实际承包范围内的所有勘察工作，并移交整个工程勘察报告，且质量 满足《岩土工程勘察规范》GB50021-2001，同时勘察报告达到《建筑工程勘察编制深度规定》（试行），并满足施工图设计技术及业主的要求，其中初勘报告保证于开工后30日历天内提交。

3、我方愿意本投标文件在投标人须知前附表第10条规定的投标截止期开始对我方有约束力，并在投标人须知前附表第11条规定的投标有效期截止前一直对我方有约束力且随时可能按此投标文件中标。

4、除非另外达成协议并生效，你方的中标通知书和本投标文件将构成约束我们双方的合同。

投标人：                             （盖章）

法定代表人或其授权代理人：      （签字或盖章）

日期：     年    月    日

附件3

二、法定代表人资格证明书

单位名称：

地    址：

姓名：                性别：           年龄：          职务：

系   （投标单位全称）    的法定代表人。

投标申请人：                （盖章）

日      期：          年    月    日

附件4

三、授权委托书

本授权委托书声明：我            （姓名）系

（投标人）的法定代表人，现授权委托                    （本单位名称）   （姓名）

为我公司代理人，以本公司名义参加     （工程名称）        工程勘察投标活动。代理人在投标、开标、评标过程中所签署的一切文件和处理与之相关的一切事务，我均予以承认。

代理人无转委托权。特此委托。

代理人：　　　　　　　　性别：　　　　　年龄：

单位：　　　　　　　　　部门：　　　　　职务：

联系电话：

投标申请人：               （盖章）

法定代表人：         （签字或盖章）

日      期：　　　   年　　月　　日

附件5

四、参与本项目的人员配备表

| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 职务 | 职称 | 专业 | 主要管理经历 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  | 项目负责人 |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  | 现场技术人员 |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  | 现场技术人员 |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1、所设栏目不够可自行增加；

- 在备注栏注明项目负责人、现场负责人等管理机构人员；

- 项目负责人必须与资格审查文件中拟派的项目负责人一致，其余人员由投标人自行承诺；

- 现场技术人员的职称证书复印件附后，便于评分，原件须携带备查。

投 标 人：                                 （盖章）

法定代表人或其委托代理人：           （签字或盖章）

日    期：              年          月        日

附件6

六、拟投入主要施工机械设备表

| 序号 | 机械设备名称 | 型号规格 | 数量 | 产地 | 制造年份 | 定额功率（KW） | 生产能力 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |

投 标 人：                                 （盖章）

法定代表人或其委托代理人：           （签字或盖章）

日    期：              年          月        日

第六部分  资格审查文件（另册）