福建省建筑工程勘察招标文件

附件2

通用本

（2010年版）

使用说明

- 《福建省建筑工程勘察招标文件（2010年版）》（以下简称《勘察招标文件》范本适用于我省依法必须招标的房屋建筑工程勘察项目。

- 《勘察招标文件》范本分为《通用本》和《专用本》。《通用本》是所有建筑工程勘察招标项目都通用的，由福建省建设厅委托福建省勘察设计协会统一印制，招标人和投标人自行购买和使用。《专用本》由招标人按照《勘察招标文件》规定的格式和内容要求编制和发售。

- 《勘察招标文件》包括第一章招标公告、第二章投标须知及投标须知前附表、第三章评标办法和标准、第四章合同条款及格式、第五章技术标准和勘察要求、第六章勘察有关资料、第七章投标文件格式以及招标文件的答疑、澄清、修改或补充通知（如有时）等内容。其中，第二章中的“投标须知”、第三章中的“评标办法和标准”、第四章中的“合同条款”和第七章投标文件格式等内容，编辑在《通用本》中；第一章招标公告、第二章中的“投标须知前附表”、第三章中的“评标办法和标准前附表”、“评标办法和标准数据表”、第四章中的“招标项目专用的合同条款数据表”、第五章技术标准和勘察要求等内容编辑在《专用本》中。原则上，招标人应引用《通用本》全部内容，不可随意修改，如确实需要修改的，应当按照《专用本》中“投标须知内容修改表”和“通用本补正数据表”规定的格式将有关内容填入表中，并不得违反法律、法规、规章及有关规定；招标人根据《勘察招标文件》格式和内容要求，结合招标项目的实际情况和招标人的具体要求编制《专用本》。

- 《勘察招标文件》范本的《通用本》和《专用本》以及招标文件的答疑、澄清、修改或补充通知（如有时）为对应关联关系，可相互解释、互为说明。《专用本》内有约定的招标文件内容，从《专用本》的约定；《专用本》无专门约定的，从《通用本》的约定。如某些内容前后不一致，则《通用本》与《专用本》不一致的，以《专用本》为准，《专用本》与招标文件的答疑、澄清、修改或补充通知（如有时）不一致的，以后者内容为准，不同时间上对同一内容的多种描述，以最后发出的内容为准。《勘察招标文件》中以双下划线标识的内容的为实质性要求和条件；以空格下划线标示的，由招标人编制招标文件或投标人编制投标文件时填入具体内容。

- 采用邀请招标方式招标的，本招标文件的第1章“招标公告”修改为“投标邀请书”，具体内容由招标人参照招标公告的内容编制。

- 在招标项目的招投标过程中，招标人委托招标代理机构招标的，则招标代理应在招标全过程中以被代理人名义办理招标人委托范围内的事宜，并承担相应责任。

- 《勘察招标文件》范本由福建省建设厅组织编制，委托福建省建筑业协会工程建设项目招标投标分会曾天粦同志主笔起草，省厅公开征求各方意见并组织专家评审后发布。各使用单位或个人对《勘察招标文件》范本有何意见和建议，请向省建设厅设计处反映。

目    录

第一章	招标公告	1

招标公告内容见招标文件《专用本》	1

第二章	投标须知及投标须知前附表	2

一．	投标须知前附表	3

投标须知前附表内容见招标文件《专用本》	3

二．	投标须知	4

(一)	总  则	4

1.	工程说明	4

2.	资格审查方式	4

3.	投标人的资格要求	5

4.	投标费用	6

5.	踏勘现场	6

6.	勘察成果质量要求	6

(二)	招标文件	7

7.	招标文件的组成	7

8.	招标文件的澄清	7

9.	招标文件的修改、补充	7

(三)	投标文件的编制	8

10.	投标文件的语言及度量衡单位	8

11.	投标文件的组成	8

12.	对投标文件的要求	9

13.	投标报价和合同金额	10

14.	投标和支付所使用的货币	11

15.	投标有效期	11

16.	投标保证金	11

17.	投标文件的份数和签署	12

(四)	投标文件的递交	12

18.	投标文件的装订、包封、密封和标识	12

19.	投标文件的递交	13

20.	投标文件递交的截止时间	14

21.	投标文件的补充、修改与撤回	14

(五)	开标	14

22.	开标	14

(六)	评标	15

23.	评标委员会	15

24.	评标原则	15

25.	评标过程保密	15

26.	评标	16

(七)	合同授予	16

27.	定标方式	16

28.	中标通知	16

29.	合同协议书的签订	17

30.	重新招标或经批准调整招标方式	17

31.	招标项目监管部门	17

32.	其他	17

第三章	评标办法和标准	18

一．	评标办法和标准前附表	19

评标办法和标准前附表见招标文件《专用本》	19

二．	评标办法和标准数据表	20

评标办法和标准数据表见招标文件《专用本》	20

评标办法和标准数据表（随机抽取法）	21

评标办法和标准数据表（综合评估法）	22

三．	评标办法和标准	23

随机抽取法	24

综合评估法	31

第四章	合同条款及格式	42

一．	合同条款前附表	43

合同条款前附表内容见招标文件《专用本》	43

二．	招标项目专用合同条款数据表	44

专用合同条款数据表见招标文件《专用本》	44

三．	合同条款	47

第五章	技术标准和勘察要求	61

技术标准和勘察要求内容见招标文件《专用本》	61

第六章	勘察有关资料	62

第七章	投标文件格式	63

一．	资格审查文件	64

二．	商务文件格式	82

三．	技术文件格式	92

- 招标公告

## 招标公告内容见招标文件《专用本》

- 投标须知及投标须知前附表

  - 投标须知前附表

## 投标须知前附表内容见招标文件《专用本》

  - 投标须知

    - 总  则

- 工程说明

根据《中华人民共和国招标投标法》、《福建省招标投标条例》等法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现进行勘察招标。

  - 招标项目招标人和其委托的招标代理机构：见投标须知前附表第1项。

  - 招标项目名称、招标编号和标段划分见投标须知前附表第2项。划分标段的，招标人允许投标人对本招标项目提出资格审查申请的标段数量（一个或多个标段）和招标人允许资格审查合格的投标人参加投标的标段数量以及招标人允许投标人同时中标的标段数量，在投标须知前附表第2项中做出说明。

  - 资金来源和落实情况见投标须知前附表第3项。其中部分资金用于本招标项目合同项下的合格支付。

  - 招标项目的建设地点见投标须知前附表第4项。

  - 招标项目的工程建设规模见投标须知前附表第5项。

  - 招标项目发包的内容和范围见投标须知前附表第6项。

本项目的中标人承担工程勘察的内容应包括满足设计和规范所要求的全部勘察报告和资料，以及工程施工所需要的配合服务。

  - 计划开工日期和建设周期见投标须知前附表第7项。

  - 勘察周期见投标须知前附表第8项，招标人应给予中标人合理的勘察周期，以保证工程的勘察质量。乙级、丙级工程勘察项目的详细勘察时间不少于20天；甲级工程勘察项目的详细勘察时间不少于30天；特殊性岩土分布地区勘察（如岩溶地区）时间应适当延长。

- 资格审查方式

  - 本招标项目招标人对投标人的资格审查采用的方式见投标须知前附表第9项。经资格审查合格的投标人才能有资格成为中标人。

  - 资格审查按照招标文件第3章“评标办法和标准”的规定进行评审。

  - 采用资格预审方式对投标申请人进行资格预审的，应在投标须知前附表第21项、第22项中明确投标人提交《资格审查文件》的地点和时间。

- 投标人的资格要求

  - 为履行本招标项目合同的目的，投标人必须是法人或其他组织，至少应具备下列主体资格：

（1）在中华人民共和国境内注册的企业，应当具有建设主管部门颁发的工程勘察资质证书，并按规定的等级和范围参加建筑工程项目勘察投标活动。

（2）各种形式的投标联合体各方应符合上述要求。招标人不得强制投标人组成联合体共同投标。

招标人可以根据工程项目实际情况，在投标须知前附表第10项中明确对合格投标人资格条件要求，包括投标人资质等级、勘察项目负责人和其他主要勘察人员类型、数量和条件等。投标人拟派出的勘察项目负责人和其他主要勘察人员必须是本单位正式在岗职工，除非招标文件另有规定。“其他主要勘察人员”是指勘察现场施工、设计、检测和试验等各专业勘察负责人。

非我省注册的勘察单位参加投标的，应在我省设有与承担招标项目相适应的土工实验室和技术人员，以保证勘察结果的真实、准确和可靠。

  - 为具有被授予合同的资格，投标人应按照招标文件第7章投标文件格式规定的资格审查文件内容和格式要求提供令招标人满意的资格文件，以证明其符合投标合格条件和具有履行合同的能力。为此，所提交的投标文件中应包括第3.1款和前附表第10项所列的合格投标人资格条件的审查资料。

  - 两个或两个以上勘察单位组成的联合体投标时，除按本须知第3.1、3.2款提供组成联合体每一成员的资料外，还应符合以下规定要求：

- 投标人的投标文件及中标后签署的合同协议书，对联合体每一成员均受法律约束。

- 应指定一家联合体成员作为牵头人，由联合体各成员法定代表人签署提交一份授权书，证明其牵头人资格。

- 联合体牵头人应被授权代表所有联合体成员承担责任和接受指令。并且由联合体牵头人负责整个合同的全面实施，包括只有牵头人可以支付费用等。

- 所有联合体成员应按合同条件的规定，为实施合同共同和分别承担责任。在联合体授权书中，以及在投标文件和中标后签署的合同协议书中应对此作相应的声明。

- 联合体各成员之间签订的联合体协议书副本应随投标文件一起递交。

- 参加联合体的各成员不得再以自己名义单独投标，也不得同时参加两个或两个以上的联合体投标。如有违反将取消该联合体及联合体各成员的投标资格。

- 投标费用

投标人应承担己方投标文件编制与递交等参加本招标活动所涉及的一切费用。

- 踏勘现场

  - 投标人应对工程现场和其周围环境进行踏勘，以便在投标前获取有关编制投标文件和签署实施工程的勘察合同所需的各项资料。投标人应承担现场考察的责任、风险和费用。招标人在前附表第11项规定的时间和地点组织投标人踏勘现场的，投标人应派人准时参加。如招标人决定不组织投标人踏勘现场的，投标人应自行到现场踏勘。现场踏勘或标前会议均不需要点名或签到。

  - 招标人向投标人提供有关现场的资料和数据，是招标人现有的能使投标人利用的资料，但招标人对投标人由此而做出的推论、理解和结论概不负责。

  - 投标人在查阅招标文件和踏勘现场后，可以提出要求澄清问题。但所有问题都应以书面形式提交给招标人，招标人视情况做出澄清和解答，并将此澄清和解答以书面的方式发给所有已购买招标文件的投标人。不管答疑会口头回答与否，最终均以书面文件为准。

- 勘察成果质量要求

  - 中标人应当按照国家有关规定和勘察合同的约定进行勘察和提交勘察成果，其勘察成果必须符合勘察标准和规范要求，并由工程勘察企业的法定代表人、勘察项目负责人、审核人、审定人等相关人员在勘察文件上签字或者盖章，并对勘察质量负责；由于勘察成果不实或虚假导致重大设计变更、造成招标人的工程费用增加的，勘察人应赔偿招标人由此引起的损失，但其赔偿总额不超过勘察费总额（扣除税费）。

    - 招标文件

- 招标文件的组成

  - 招标文件由《通用本》和《专用本》组成，包括下列内容：

第1章     招标公告

第2章　　 投标须知及投标须知前附表

第3章　　 评标办法和标准

第4章　　 合同条款和格式

第5章     技术标准和勘察要求

第6章　　 勘察有关资料

第7章     投标文件格式

  - 除本投标须知第7.1款所述的招标文件内容外，招标人在招标期间、符合法定时间发出的答疑、澄清、修改或补充内容，均是招标文件的组成部分，对招标人和投标人起约束作用。

- 招标文件的澄清

  - 投标人获取招标文件后，应仔细检查招标文件的所有内容，如有残缺等问题应在获得招标文件3日内向招标人提出。投标人若对招标文件有任何疑问，应按前附表第12项规定的方式和规定的时间之前发送给招标人。招标人将根据投标人的要求对招标文件做出必要的澄清，在投标截止日期前15日按前附表第12项规定的方式将澄清的文件发给所有购买招标文件的投标人，但不指明澄清问题的来源。澄清文件作为招标文件的组成部分，具有约束作用。

- 招标文件的修改、补充

  - 在投标截止期前15日的任何时候，无论出于何种原因，招标人可主动地或在解答投标人提出的澄清问题时对招标文件进行必要的修改或补充，所有招标文件的修改或补充将按前附表第12项规定的相同方式发给所有购买招标文件的投标人。招标文件的补充、修改作为招标文件的组成部分，具有约束作用。

  - 招标人在投标须知前附表第12项标明澄清、补充或修改招标文件是通过网站和有形市场发布的，投标人应自行留意招标人发出的澄清、修改或补充招标文件，并及时向招标人领取相应的文本文件。投标人未按规定时间、地点领取文本文件的，视同已收到。若招标人在投标须知前附表第12项标明澄清、补充或修改招标文件是以书面形式发布的，则投标人在收到后应立即签字或以传真等书面形式向招标人确认收到。但若招标文件是以无记名方式发出的，则无须回签确认收到。

  - 为使投标人在编制投标文件时有充分时间对招标文件的澄清、修改、补充等内容进行研究，招标人可按规定自行决定是否延长投标截止时间。

  - 当招标文件、招标文件的澄清、修改、补充等在同一内容的表述不一致时，以最后发出的书面文件为准。

    - 投标文件的编制

- 投标文件的语言及度量衡单位

  - 投标人和招标人之间对投标有关的所有往来通知、函件和投标文件均使用中文。投标人随投标文件提供的证明文件和资料为其他语言的，必须附中文译文，解释这些文件，应以中文为准。

  - 除技术规范另有规定外，投标文件使用的度量衡单位均应采用中华人民共和国法定计量单位。

- 投标文件的组成

采用“综合评估法”的项目，投标文件由资格审查文件、商务文件和技术文件三部分组成。

采用“随机抽取法”的项目，投标文件由资格审查文件和商务文件组成，但中标的投标人应当在收到中标通知书后的7天内向招标人提交完整的技术文件（《勘察纲要》），包括正本和副本，其数量由招标人确定。

  - 资格审查文件包括以下内容：

- 资格审查申请函

- 资格审查申请函附表：

附表1：投标申请人基本情况表（含营业执照、资质证书）

附表2：法定代表人资格证明书、企业技术负责人证明书和勘察项目负责人身份证明

附表3：授权委托书

附表4：拟担任本项目勘察人员汇总表

附表5：拟担任主要勘察人员简历表和注册执业资格（职称）证书

附表6：勘察项目负责人和其他主要勘察人员到位承诺书

附表7：投标人和拟担任勘察项目负责人“类似项目勘察业绩”（如有时）

附表8：联合体协议书（如有时）

附表9：其他需要提交的资料

  - 商务文件包括下列内容：

    - 投标函；

附：投标保证金有关单据

    - 投标函附表；

    - 授权委托书（与资格审查文件一致的可以不再提交）；

    - 投标报价表；

    - 企业技术实力、以往业绩、获奖情况、信誉（如有时）；

    - 勘察项目负责人、其他主要勘察人员；

    - 服务保证（保证勘察质量、进度，配合工程设计和施工服务工作）；

    - 其他（根据招标文件的要求和投标人认为需要提供的资料）。

  - 技术文件（如有）应包括以下内容：

    - 勘察纲要；

    - 与投标的勘察纲要相应的可用计算机阅读的电子文档（是否要求提交详见前附表第13项规定）。

技术文件的编制要求见第12.3款规定。

- 对投标文件的要求

  - 招标人只允许每个投标人报送一个投标文件，投标人所提交的投标文件应符合招标文件的要求，满足评标需要的全部资料。除非本须知前附表第14项中允许投标人提交备选方案，否则备选方案将不予考虑。如果允许投标人提交备选方案，则执行本须知第12.6款的规定。

  - 投标文件应包含本须知第11条中规定的内容，投标人提交的投标文件应当无例外地使用招标文件第7章所规定的投标文件全部格式（表格可以按同样格式扩展），包括完整地填写投标函和投标函附表。

  - 投标人应当按照招标文件的要求编制技术文件，具体要求详见招标文件第5章“技术标准和勘察要求”和第7章投标文件格式中的“三  技术文件格式”。

  - 投标人不得通过故意降低勘察设计、施工技术要求、减少占地面积，或者压缩建设规模等手段弄虚作假，骗取中标。

  - 投标人不得以他人名义投标或者违反规定允许他人以自己名义投标。“以他人名义投标”是指投标人挂靠其他单位，或者从其他单位通过转让、租借的方式获取资质证书，或者在其编制的投标文件上加盖、签署其他单位及其法定代表人的印章、姓名等行为。

  - 如果本投标须知前附表第14项中允许投标人提交备选方案，则投标人除提交正式投标文件外，还可以按照招标文件要求提交备选方案。备选方案应包括勘察方案、图纸、备选方案报价书等满足评标需要的全部资料。

- 投标报价和合同金额

  - 本招标项目的合同金额，应是完成本须知第1条中所述的和合同条款上所列招标项目的勘察范围、勘察周期、以及勘察服务内容的全部制定的，不得以任何理由予以重复，其根据为招标人向投标人提供的招标文件。

  - 合同金额为招标人向中标人支付的各项金额的总和，包括完成本投标须知第13.1款所确定的勘察业务所需的全部费用。除非招标人对招标文件予以修改。

  - 招标人应按照国家规定的勘察收费标准、勘察项目的实物工作量定额计费方法在招标文件中公布估算的工程勘察收费金额〔工程勘察收费基准价×（1±浮动幅度值）〕，招标人的工程勘察收费基准价是根据现有和参考临近工程项目的资料做出的估算；投标人如对招标人公布的估算的工程勘察收费基准价有异议的，可以在招标文件约定的时间内提出质询，招标人应按规定做出澄清。

投标人应在投标时按招标文件给定的资料及现行规范的相应规定，在充分考虑工程勘察的实际工作量、技术含量、难易程度、复杂性等因素的基础上对工程勘察收费做出勘察费报价，其报价最高金额不得超过招标人公布的勘察费金额，其上下浮动的幅度值也不得超过招标文件约定所允许的上下浮动的幅度值。

招标人和中标人应按中标的勘察费报价金额签订合同，不得就勘察收费等实质性内容进行谈判。招标人的工程勘察收费基准价是根据招标时拟定的工程规模进行估算的，如实际规模与招标时拟定的规模有异的，则以最终确定的工程规模对应的实物工作量计算工程勘察收费基准价和调整工程勘察收费金额，但其他因素不得作为调价的依据，投标时确定的浮动幅度值也保持不变。

本勘察工程等级、招标人公布估算的工程勘察收费〔工程勘察收费基准价×（1±浮动幅度值）〕、勘察费计算办法等见投标须知前附表第15项。

  - 为满足设计和规范所要求的工程详细勘察、全部勘察报告和资料，以及工程施工所需要的配合服务，包括收集资料，现场踏勘，制订勘察纲要，进行测绘、勘探、取样、试验、测试等勘察作业，编制工程勘察文件，与设计单位、施工单位的配合服务等内容的费用应包含在勘察费的投标报价中。

  - 所有根据合同或其它原因应由勘察人支付的税金和其它应缴纳的费用都要包括在合同金额中。

  - 投标人必须按照招标文件要求对勘察费的全部做出完整的报价，否则，其投标将被拒绝。

- 投标和支付所使用的货币

  - 本工程的投标应以人民币报价,合同实施时亦以人民币支付。

- 投标有效期

  - 投标有效期见本须知前附表第16项所规定的期限，在此期限内，凡符合招标文件要求的投标文件均保持有效。

  - 如果出现特殊情况，招标人在原定投标有效期满之前，可要求投标人将投标有效期延长一段时间。这种要求和投标人的答复应以书面方式进行。投标人可以拒绝这种要求而不被没收投标保证金。同意延期的投标人，不需要也不允许修改他的投标文件，但需要将其投标保证金延长相同的时间。在延长的投标有效期内，本须知第16条关于投标保证金的退还与没收的规定仍然适用。

- 投标保证金

  - 投标人应提供一份本须知前附表第17项所述金额和规定的提交方式的投标保证金，此保证金是投标文件的一个组成部分。投标保证金有效期截止到投标有效期满后30天。

  - 对于未能按要求提交投标保证金的投标，将被视为不响应招标文件而予以拒绝。

  - 招标人应当在发出中标通知书后的五日内，将投标保证金退还中标候选人以外的投标人，并在与中标人签订合同后的五日内，将投标保证金退还中标人以及其他中标候选人。

  - 如投标人有下列情况发生时，其投标保证金将被没收：

    - 投标人在投标有效期内撤回其投标文件；

    - 中标人未能在规定期限内与招标人签订合同协议。

- 投标文件的份数和签署

  - 投标人应按前附表第18项规定份数的提交投标文件。

  - 投标文件的正本和副本均需打（复）印或使用不褪色的蓝、黑墨水笔书写，字迹应清晰易于辨认，并应在投标文件封面上清楚的注明“正本”或“副本”。正本与副本如有不一致之处，则以正本为准。

  - 投标文件应按具体要求加盖投标人单位公章、法定代表人印鉴（或签字）或法定代表人委托的代理人签字。由委托代理人签字的在投标文件中必须同时提交投标文件的法定代表人授权委托书，投标文件签署授权委托书格式、签字、盖章及内容均应符合要求，否则投标文件签署授权委托书无效。

  - 除投标人对错误处须修改外，全套投标文件应无涂改或行间插字和增删，如有修改，修改之处均应盖投标人的印章或由投标文件签署人签字或盖章。

  - 投标文件之技术文件（勘察纲要）正本应当按照招标文件规定要求由具有相应资格的拟担任本招标项目任勘察项目负责人签字并加盖投标人单位公章。

    - 投标文件的递交

- 投标文件的装订、包封、密封和标识

  - 投标文件的资格审查文件、商务文件和技术文件（勘察纲要）必须分别单独装订、分别单独包封。资格审查文件、商务文件、技术文件（勘察纲要）的总包封要求见前附表第19项规定。

  - 资格审查文件的密封和标识规定如下：

18.2.1资格审查文件的正本和副本一起密封在一个封套中。

18.2.2封套的封面上应标明：

    - 招标人的名称和地址；

    - 投标须知前附表第2项所述的招标项目名称、招标编号和标段（如有）；

    - 投标文件的内容（如资格审查文件、商务文件）。

封套的封面上还应注明：　　　年　　月　　日　　时　　分（即投标须知前附表第22项所述开标日期和时间）以前不得开封；并写明投标人的名称与地址、邮政编码，以便投标出现逾期送达时能原封退回。

18.2.3封套的封口处均应密封并加盖投标人单位公章。

  - 商务文件的密封和标识规定同资格审查文件的密封和标识。

  - 技术文件（勘察纲要）的装订、包封、密封和标识

    - 技术文件（勘察纲要）统一用白色A4纸复印纸打印，每册均须使用白色装订线装订成册；正本封面须由具有相应资格的拟担任本招标项目任勘察项目负责人签字并加盖投标人单位公章，但所有副本均不得签字、盖章或体现投标人名称、具体人名或可以认为是投标人承担过的工程项目名称或其他可以判定投标人的标识或文字；每册封面均须统一使用由招标人提供的A4纸封面；

    - 技术文件（勘察纲要）的正本（一套）密封在一个内层包封，副本（套数见投标须知前附表第18项规定）密封在另一个内层包封，两个内层包封再合包密封在一个外层包封中，文件包封必须使用无字牛皮纸；

    - 内层和外层包封封面均必须分别使用招标人提供的标有“用于勘察纲要内层包封封面”和“用于勘察纲要外层包封封面”字样的A4纸封面。

    - 内层和外层包封上均不得盖章、签字等任何其它标识或文字。

  - 招标人是否提供包封袋见投标须知前附表第20项规定。若招标人已明确向投标人提供用于本招标项目的包封袋的，投标人必须向招标人购买并使用。

- 投标文件的递交

  - 投标人应按前附表第21项所规定的地点，于投标截止时间前递交投标文件给招标人。在递交投标文件时，投标人拟担任的勘察项目负责人必须持注册土木工程师（岩土）执业证书和身份证到场验证登记。如勘察项目负责人因故不能出席的，可以由该投标单位技术负责人代替（须持单位资质证书和个人身份证到场验证登记，若资质证书中未标明企业技术负责人姓名的 ，则须单独提供“企业技术负责人证明书” ，其格式见《通用本》第七章投标文件格式中规定的格式）。

  - 逾期送达的或未送达指定地点的或不符合招标文件规定要求的投标文件，招标人不予受理。

- 投标文件递交的截止时间

  - 采用资格后审方式的，投标人递交投标文件的截止时间见前附表第22项规定。采用资格预审方式的，投标申请人应在前附表第22项规定的提交资格审查文件截止时间之前提交《资格审查文件》；资格审查合格的投标人递交商务和技术文件的时间另行通知。

  - 招标人可以按本须知第10条规定以修改补充通知的方式，酌情延长递交投标文件的截止时间。在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人所制约的截止时间，均应延长后新的截止时间为准。

  - 到投标截止时间止，招标人收到的投标文件少于3个的，招标人将依法重新组织招标。

  - 迟到的投标文件

招标人在本须知第20.1条规定的投标截止时间以后收到的投标文件，将原封退还给投标人。

- 投标文件的补充、修改与撤回

  - 投标人可以在递交投标文件以后，在本须知第20条规定的投标截止时间之前，可以书面形式向招标人递交补充修改或撤回其投标文件的通知。补充、修改的内容为投标文件的组成部分。在投标截止日期以后，不能更改投标文件。投标截止期之前对投标价格的修改应附有相应细目的单价和价格。

  - 投标人的补充、修改或撤回通知，应按本须知第19条的规定编制、密封、标识和发送，还要在内层和外层包封上标明“补充、修改”或“撤回”字样。

  - 从投标截止期至投标有效期之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标文件，否则根据本须知第16条的规定，该投标人的投标保证金将被没收。

    - 开标

- 开标

  - 采用资格后审的，招标人按本须知前附表第23项所规定的时间和地点公开开标，包括打开按本须知第21条递交的修改与撤回通知书。采用资格预审的，开标时间和地点由招标人另行通知。

  - 开标程序：

    - 开标会在有关监督部门人员(或公证人员)监督下，由招标人主持；

    - 由投标人或者其推选的代表或监督人员检查投标文件的封密情况，确定它们是否完整；经确认无误后，由有关工作人员当众拆封；

    - 首先打开标有“撤回”字样的包封并宣读其内容。按本须知第21条已提交了可接受的撤回通知书的投标文件将不予开封；

    - 开标时将宣读投标人的名称、拟担任勘察项目负责人姓名、注册土木工程师（岩土）执业资格证书级别和注册编号、投标报价、勘察周期及投标保证金递交情况等投标函附表上所列明的内容，以及招标文件规定的招标人认为需要公布的其他内容；

    - 招标人对开标过程进行记录，并存档备查。

    - 评标

- 评标委员会

  - 评标委员会由招标人依法组建，负责评标活动。评标委员会由有关专业的技术、经济专家和招标人等方面代表组成。

  - 评标委员会的组成详见第三章 评标办法和标准的有关规定。

- 评标原则

  - 遵循公开、公平、公正、择优和诚实信用的原则。

- 评标过程保密

  - 评标采用保密方式进行。公开开标后，直到宣布授予中标人合同为止，凡属于对投标文件的审查、澄清、评价和比较的有关资料及有关中标候选人的推荐情况、与评标有关的其他任何情况均应严格保密，都不应向投标人或与该过程无公务关系的其他人泄露。

  - 在投标文件的评审和比较、中标候选人推荐以及授予合同过程中，投标人任何试图影响或干扰招标人和评委会的评标活动，都可能导致其投标被拒绝。

  - 中标人确定后，招标人不对未中标人就评标过程以及未能中标的原因做出任何解释。未中标人不得向评委会组成人员或其他有关人员索问评标过程的情况和材料。

- 评标

  - 本招标项目采用的评标办法见投标须知前附表第24项的规定。

  - 评标委员会按照招标文件第3章“评标办法和标准”规定进行评标。

    - 合同授予

- 定标方式

  - 招标人应当在收到评标报告后十五日内，根据评标委员会提出的书面评标报告和推荐的中标候选人，确定中标人。使用国有资金投资或者国家融资的项目，招标人应当按照中标候选人的排序确定中标人。中标人放弃中标、因不可抗力提出不能履行合同、未按照招标文件要求在规定期限内提交履约保证金或者中标被依法确认无效的，招标人可以按照中标候选人的排序重新确定中标人。

  - 依法必须进行招标的项目，招标人应当自确定中标人之日起三日内，将按前附表第25项规定的方式、时间和地点进行公示，其公示内容包括中标人单位名称、勘察项目负责人姓名和国家注册土木工程师（岩土）的注册证书编号〔丙级工程勘察项目暂可以不要求国家注册土木工程师（岩土）〕、经资格审查不合格或废标的投标人名单及原因等。公示时间不少于十日。

  - 本招标工程合同授予其投标文件在实质上响应招标文件要求和按本招标文件规定所确定的中标人。招标人在授予合同之前有权对投标人递交的投标文件资料进行核实，投标人应对投标文件资料的真实性负责，如发现其所提交的资料不真实，招标人将视其为以弄虚作假方式骗取中标，其中标无效，给招标人造成损失的，应依法承担赔偿责任。

- 中标通知

  - 招标人应当按规定向中标人发出中标通知，并将中标结果通知所有未中标人；

  - 依法必须进行招标的项目，招标人应当自确定中标人之日起十五日内向有关行政监督部门提交招标投标情况的书面报告。

- 合同协议书的签订

  - 中标人在收到中标通知书后，按前附表第26项规定的时间内，应派代表在中标通知书中规定的地点与招标人联系商定签订合同事宜。招标人和中标人应当在中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。

  - 中标人非因不可抗力原因放弃中标或不按招标文件规定的条件在规定期限内与招标人签订合同的，没收投标保证金；导致招标人从其他中标候选人中重新确定中标人的，应当向招标人赔偿中标差价等损失；导致招标人重新招标的，应当向招标人赔偿本次招标和重新招标所发生的费用等损失。

  - 公示期内，有关行政监督部门接到投诉的，可以视具体情况书面通知招标人暂停签订合同等活动。

- 重新招标或经批准调整招标方式

  - 依法必须进行招标的项目有下列情形之一的，招标人应当依法重新招标：

    - 资格审查合格的投标人（潜在投标人）不足三个的；

    - 在投标截止时间届满时提交投标文件的投标人少于三个的；

    - 所有投标均被作为废标处理的；

    - 经评审，有效投标不足三个使得投标明显缺乏竞争，且评标委员会决定否决所有投标的；

    - 根据本投标须知第15条规定，同意延长投标有效期的投标人少于三个的。

  - 招标方式已经核准的项目，连续两次招标失败的，经原核准机关审查批准，可以调整招标方式；其他项目由招标人自行决定调整招标方式。

- 招标项目监管部门

  - 招标项目所在地监管部门的名称和地址见投标须知前附表第27项。

- 其他

  - 有关投标须知的其他内容详见投标须知前附表第28项。

- 评标办法和标准

说明：本章分为三部分，第一部分为评标办法和标准前附表，由招标人根据招标项目具体特点和实际需要确定本招标项目所选用的评标办法（“随机抽取法”和“综合评估法”二者之一，须与招标公告发布的一致）；第二部分为评标办法和标准数据表，第三部分为评标办法和标准的基本内容，均列出“随机抽取法”和“综合评估法”两种评标办法，招标人应将“评标办法和标准前附表” 、“评标办法和标准数据表” 和“评标办法和标准”配合使用。招标人应在第一部分所确定的评标办法基础上，从第二部分中选择与该评标办法相对应的评标办法和标准数据表，并对应第三部分评标办法和标准的基本内容的要求填入数据。每一个招标项目只能选择一种评标办法，招标人应根据所选用的评标办法选择相对应的“评标办法和标准数据表（格式）”，并在《专用本》中按数据表的格式和内容要求填入具体数据。

  - 评标办法和标准前附表

## 评标办法和标准前附表见招标文件《专用本》

评标办法和标准前附表（格式）

| 招标人 |  |
| --- | --- |
| 招标代理机构 |  |
| 招标项目名称和招标编号 | 招标项目名称： 招标编号： |
| 本招标项目采用的评标办法 | （随机抽取法或综合评估法之一，须与招标公告约定的相一致） |

  - 评标办法和标准数据表

## 评标办法和标准数据表见招标文件《专用本》

### 评标办法和标准数据表（随机抽取法）

（格式）

评标办法和标准数据表（随机抽取法）

| 项号 | 条款号 | 条款名称 | 编列内容 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2.1 | 评标委员会的组建 | 评标委员会构成 人，其中技术、经济类专家 人。 评标专家确定方式： |
|  | 6.1 | 资格审查方式 | 采用 （资格预审、资格后审）方式对投标人进行资格审查。 |
|  | 6.3（4） | 企业资质要求 |  |
|  | 6.3（5） | 勘察项目人员要求 |  |
|  | 6.3（6） | 勘察业绩要求 |  |
|  | 6.3（7） | 土工实验室设立要求 | 非我省注册的勘察单位参加投标的，应在我省设有与承担招标项目相适应的土工实验室和技术人员，以保证勘察结果的真实、准确和可靠。 |

说明：本表数据由招标人在《专用本》中填入。

### 评标办法和标准数据表（综合评估法）

（格式）

评标办法和标准数据表（综合评估法）

| 项号 | 条款号 | 条款名称 | 编列内容 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2.1 | 评标委员会的组建 | 评标委员会构成 人，其中技术、经济类专家 人。 评标专家确定方式： |
|  | 6.1 | 资格审查方式 | 采用 （资格预审、资格后审）方式对投标人进行资格审查。 |
|  | 6.3（4） | 企业资质要求 |  |
|  | 6.3（5） | 勘察项目人员要求 |  |
|  | 6.3（6） | 勘察业绩要求 |  |
|  | 6.3（7） | 土工实验室设立要求 | 非我省注册的勘察单位参加投标的，应在我省设有与承担招标项目相适应的土工实验室和技术人员，以保证勘察结果的真实、准确和可靠。 |
|  | 9.2 | 综合评估法各项分值权重 | 总分100分（100％），其中： 商务分A1的权重为 ％（取值区间10％～20％）； 技术分A2的权重为 ％（取值区间40％～60％）； 报价分A3的权重为 ％（取值区间30％～50％）。 |

说明：本表数据由招标人在《专用本》中填入。

  - 评标办法和标准

### 随机抽取法

- 总则

本招标项目评标依据《中华人民共和国招标投标法》、《评标委员会和评标方法暂行规定》（国家发计委等7部委令第12号）和《福建省招标投标条例》（福建省人民代表大会常务委员会2006年8月4日通过）等国家、地方政府有关招标投标的法律、法规、规章和规定。

- 评标委员会

  - 评标委员会依法由招标人代表、勘察、设计和经济类专家组成，招标人应当从福建省综合性评标专家库中随机抽取评标专家。评标委员会成员人数以及专家的确定方式见“评标办法和标准数据表（随机抽取法）”第1项。

  - 采用资格预审方式对投标人进行资格审查的，招标人应组建资格审查评审小组，负责对投标申请人的《资格审查文件》进行评审，其成员由5人以上单数组成，专家成员应不少于总数的三分之二。

- 评标委员会在评标过程中应当遵守下列规定：

  - 评标委员会应当根据招标文件规定的评标办法和标准，对投标文件进行系统地评审和比较，除了有关法律、法规以及国家标准中规定的强制性条文外，不得引用招标文件规定以外的标准和办法进行评审。

  - 评标委员会（或资格预审的资格审查小组）应当对投标人进行资格审查和商务文件的符合性、响应性审查进行评审，经资格审查不合格或不响应招标文件要求的投标文件按废标处理。

  - 评标委员会可以书面方式要求投标人对投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容作必要的澄清、说明或者补正。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或者补正。澄清、说明或者补正应以书面方式进行并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。投标人的书面澄清、说明或者补正属于投标文件的组成部分。评标委员会对投标人提交的澄清、说明或者补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或者补正，直至满足评标委员会的要求。投标人拒不按照要求对投标文件进行澄清、说明或者补正的，评标委员会可以做出不利于该投标人的评定。

  - 招标文件条款存在含义不清或者相互矛盾的，评标委员会应当针对相应条款作出有利于相应投标人的结论，但对同一问题的评定尺度对所有投标人应当一致。

  - 评委的评审意见不一致时，应以书面形式进行表决，并按照少数服从多数的原则处理。评审结束后，评标委员会应当对否决投标或不采信投标人说明的情况在评标报告中作详细说明。

- 评标程序

  - 采用资格后审的，将按以下程序进行评标：

        - 评标前准备工作；

        - 对投标人资格审查文件进行评审；

        - 对商务文件进行初步评审（包括符合性和响应性评审）；

        - 对投标文件进行澄清和补正（如有时）

        - 随机抽取法确定中标候选人排序；

        - 评标委员会推荐中标候选人、提交评标报告。

  - 采用资格预审的，如投标人的资格或组织没有发生变化的，则不再对投标人进行资格审查，其他评标程序与上款相同。

- 评标前的准备工作

  - 招标人或者其委托的招标代理机构应当向评标委员会提供评标所需的重要信息和数据。

  - 评标委员会成员在评标前应当认真研究招标文件，至少应了解和熟悉本工程招标的目标、范围、性质、主要技术要求、标准、商务条款以及评标定标程序、标准、方法和在评标过程中考虑的相关因素。

- 资格审查

  - 资格审查方式

本招标项目对投标人的资格审查方式（资格预审、资格后审）见“评标办法和标准数据表（随机抽取法）”第2项。不管是采用资格预审，还是采用资格后审，其资格审查文件评审合格标准都一样。

  - 资格审查文件评审办法

    - 采用资格预审的，资格审查评审小组按照本评标办法和标准第6.3款规定的“资格审查评审合格标准”对投标申请人提交的资料进行资格审查，经资格审查评审合格的，招标人向其发出“投标通知书”，并确定投标人提交商务文件和技术文件的时间和地点，以及开标的时间和地点；经资格审查不合格的，招标人向其发出“资格审查结果通知书”，并告知其资格审查不合格的原因。经资格审查不合格的投标申请人不得参加投标。

    - 采用资格后审的，按照本评标办法和标准第6.3款规定的“资格审查评审合格标准”对投标人提交的资料进行资格审查，以确定符合招标文件规定要求的合格投标人。经资格审查合格的投标人进入下一程序的评审，经资格审查不合格的投标文件按照废标处理。

    - 投标人（投标申请人）的资格审查文件必须按照招标文件规定要求进行密封，否则，按照废标处理。

  - 资格审查评审合格标准

只有全部满足下列资格审查文件评审标准的投标人，才能通过资格审查，否则其投标文件作废标处理。

      - 完整提供招标文件第7章 “资格审查文件格式”所规定的全部资格审查申请材料并按规定盖章和签署；

      - 由企业法定代表人委托代理人签署的，随投标文件提供了合法、有效的授权委托书（原件）；

      - 具备已通过年检合格有效的企业法人营业执照；

      - 具备招标文件规定的（见“评标办法和标准数据表（随机抽取法）”第3项）有效的建设行政主管部门核发的资质证书；

      - 拟担任的勘察项目负责人和其他主要勘察人员的类型、数量和条件（包括注册执业证书或岗位证书或职称证书）符合招标文件（资格审查文件）规定要求的最低标准的（见“评标办法和标准数据表（随机抽取法）”第4项）；

      - 勘察业绩满足招标文件（资格审查文件）规定要求（见“评标办法和标准数据表（随机抽取法）”第5项）；

      - 土工实验室设立满足招标文件（资格审查文件）规定要求（见“评标办法和标准数据表（随机抽取法）”第6项）；

      - 组成联合体投标的，已附上联合体协议书且符合招标文件规定的；

      - 符合招标文件规定的其他资格条件的。

- 商务文件的符合性检查和响应性确定

  - 评标委员会将对通过资格审查合格的投标文件的商务文件进行符合性检查和响应性确定。当商务文件出现下列情形之一的将视为无效，按废标处理，不得进入详细评审：

        - 未按招标文件规定密封的；

        - 投标文件中的投标函未加盖投标人的企业及企业法定代表人印章（或签字）的，或者由企业法定代表人委托代理人签署的而没有随投标文件提供合法、有效的授权委托书（原件）及委托代理人签字的（资格审查文件已提交的，商务文件不需要再提交）；

        - 未按招标文件规定要求提交投标保证金的；

        - 投标文件未按照招标文件规定的格式填写，内容不全或者关键内容字迹模糊、无法辨认的；

        - 投标人递交两份或者多份内容不同的投标文件的，但按照招标文件规定提交备选投标方案的除外；

        - 投标文件中标明的投标人名称或者组织结构与资格审查时不一致且未提供有效证明的；

        - 投标有效期不满足招标文件要求的；

        - 勘察周期不能满足完成投标项目规定的期限要求；

        - 勘察费的投标报价超过招标人公布的工程勘察收费金额；投标人不按招标文件要求对勘察费的全部费用做出完整报价。

        - 投标文件附有招标人不能接受的条件；

        - 投标人以他人的名义投标、串通投标、以行贿手段谋取中标或者以其他弄虚作假方式投标的；

        - 招标文件规定的可以废标的实质性要求。

- 澄清和补正

  - 投标文件的澄清

    - 为了有助于投标文件的审查、评价和比较，根据需要，可以要求投标人对投标文件含义不明确的内容作必要的澄清或说明。有关澄清的要求与答复应采用书面形式，但不应寻求、提出或允许更改投标价格或投标文件的实质性内容。按照本评标办法和标准第8.2款的规定对评委会在评标时发现的错误所进行的核实补正除外。

  - 细微偏差补正

    - 细微偏差是指投标文件在实质上响应招标文件要求，但在个别地方存在漏项或者提供了不完整的技术信息和数据等情况，并且补正这些遗漏或者不完整不会对其他投标人造成不公平的结果。细微偏差不影响投标文件的有效性。拒不补正的，在详细评审时可以对细微偏差作不利于该投标人的量化，量化标准按照下列约定：

        - 投标文件中填报的勘察周期前后不一致时，以投标函及投标函附录填报的为准，投标函和投标函附录数据有矛盾的，以投标函数据为准。

        - 投标文件中填写的工程名称有误时，以招标项目的实际内容为准。

        - 投标报价金额大写与小写不一致的，以大写为准。

    - 按照本约定进行补正后的数据经投标人的法定代表人或其委托代理人或拟担任的勘察项目负责人确认后产生约束力。

- 随机抽取法确定中标候选人排序

本招标项目采用“随机抽取法”确定带有排序的中标候选人，其做法如下：

        - 招标人根据评标委员会的评审报告，通知所有通过资格审查和商务文件评审合格的合格投标人参加确定中标候选人的随机抽取；

        - 招标人在有关主管或监督人员的监督下向投标人当众公布经资格审查和商务文件评审合格的投标人名单，当场随机产生代表各合格的投标人的号码；

        - 由招标人公开随机抽取确定带有排序的中标候选人：

第一个抽取的号码，此号码相对应的投标人即为第三中标候选人；

第二个抽取的号码，此号码相对应的投标人即为第二中标候选人；

第三个抽取的号码，此号码相对应的投标人即为第一中标候选人；

        - 投标人的法定代表人或其委托代理人应当参加公开抽取活动，并在抽取结果表上签字确认，投标人未派人参加（在招标人通知之后30分钟内没有到达的也视为未派人参加）或拒绝签字的，不得对抽取结果提出异议。

- 推荐中标候选人和提交评标报告

  - 评标委员会根据评审和抽取的结果编写评标报告，向招标人推荐中标候选人。

  - 评标委员会经评审，认为所有投标都不符合招标文件要求的，可以否决所有投标。所有投标被否决后，招标人应当依法重新招标。

  - 评标委员会完成评标后，应当向招标人提交记载以下内容的书面评标报告：

          - 基本情况和数据表；

          - 评标委员会成员名单；

          - 符合要求的投标一览表；

          - 废标情况说明；

          - 评标标准、方法或者评标因素一览表；

          - 随机抽取法确定中标候选人排序；

          - 推荐的中标候选人名单、排序以及签订合同前要处理的事宜；

          - 澄清、说明、补正事项的纪要。

评标委员会决定否决所有投标的，应当在评标报告中说明具体理由。

评标报告由评标委员会全体成员签字。对评标结论持有异议的，评标委员会成员可以书面方式阐述其不同意见和理由。评标委员会成员拒绝在评标报告上签字且不陈述其不同意见和理由的，视为同意评标结论，并由评标委员会作出书面说明并存档。

- 重新随机抽取的条件

因上一次随机抽取所确定的中标人存在以下情形，经招标监管部门同意，可以进行重新随机抽取，参与重新随机抽取的名单仍为第一次经评审合格投标人的名单（本招标项目历次随机抽取被确定为中标候选人的除外）：

          - 中标人在公示期间，因被举报或投诉，经招标人和招标代理机构或招标监管部门查实，按照招标文件和有关法律法规规定被判定为中标无效的。

          - 中标人不按投标时的承诺派出勘察项目负责人的，招标人应拒绝与其签订勘察合同，按规定取消其中标资格的。

          - 中标人在规定的时间内不履行与招标人订立合同的。

重新随机抽取的做法与第9条规定的相同，其重新抽取结果应当向监管部门报备并重新公示，但无须再次召集评标委员会评审。

- 附则

  - 在评标定标过程中，投标人须准备好与投标有关的证明资料原件随时备查，如有必要，招标人将要求投标人在规定的合理时间内提交原件验证，在规定时间内（一般在半个小时内须到达评标地点）不能提交原件的，评标委员会可以对有疑意的有关证明资料复印件作出不利于投标人的认定。

  - 在评标过程中，有关评委会要求投标人作出澄清的，须由投标人的法定代表人或其委托代理人或拟担任的勘察项目负责人按规定时间（一般在半个小时内须到达评标地点）、地点向评标委员会作出书面澄清。投标人未能按上述规定作出书面澄清的，则评标委员会可以按不利于投标人的情形认定。

  - 投标人应对所递交的投标文件以及与投标有关的证明资料的真实性负责，若以弄虚作假骗取中标的，中标无效，给招标人造成损失的依法承担赔偿责任。

### 综合评估法

- 总则

本招标项目评标依据《中华人民共和国招标投标法》、《评标委员会和评标方法暂行规定》（国家发计委等7部委令第12号）和《福建省招标投标条例》（福建省人民代表大会常务委员会2006年8月4日通过）等国家、地方政府有关招标投标的法律、法规、规章和规定。

- 评标委员会

  - 评标委员会依法由招标人代表、勘察设计和经济类专家组成，招标人应当从福建省综合性评标专家库中随机抽取评标专家。评标委员会成员应以勘察专家为主，其比例一般不少于评委总人数的一半；评标委员会主任应由勘察专家担任。评标委员会成员人数以及专家的确定方式见“评标办法和标准数据表（综合评估法）”第1项。

  - 采用资格预审方式对投标人进行资格审查的，招标人应组建资格审查评审小组，负责对投标申请人的《资格审查文件》进行评审，其成员由5人以上单数组成，专家成员应不少于总数的三分之二。

- 评标委员会在评标过程中应当遵守下列规定：

  - 评标委员会应当根据招标文件规定的评标办法和标准，对投标文件进行系统地评审和比较，除了有关法律、法规以及国家标准中规定的强制性条文外，不得引用招标文件规定以外的标准和办法进行评审。

  - 评标委员会（或资格预审的资格审查小组）应当对投标人进行资格审查和商务文件的符合性、响应性审查进行评审，经资格审查不合格或不响应招标文件要求的投标文件按废标处理。评标委员会应当按照招标文件的规定对商务文件和技术文件进行详细评审（评分）。

  - 对技术文件的评审采用暗标式评审办法，即评标工作人员将没有标明投标人名称的技术文件副本进行编号后，交给评委会进行评审，技术文件副本评审结果确定后打开正本核对各编号的投标人，并对正本进行评审确认。

  - 评标应严格按照招标文件中规定的评标标准和办法进行，除了有关法律、法规以及国家标准中规定的强制性条文外，不得引用招标文件规定以外的标准和办法进行评审。

  - 评标委员会可以书面方式要求投标人对投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容作必要的澄清、说明或者补正。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或者补正。澄清、说明或者补正应以书面方式进行并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。投标人的书面澄清、说明或者补正属于投标文件的组成部分。评标委员会对投标人提交的澄清、说明或者补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或者补正，直至满足评标委员会的要求。投标人拒不按照要求对投标文件进行澄清、说明或者补正的，评标委员会可以做出不利于该投标人的评定。

  - 招标文件条款存在含义不清或者相互矛盾的，评标委员会应当针对相应条款作出有利于相应投标人的结论。

  - 评委的评审意见不一致时，应以书面形式进行表决，并按照少数服从多数的原则处理。评审结束后，评标委员会应当对否决投标或不采信投标人说明的情况在评标报告中作详细说明。

- 评标程序

  - 采用资格后审的，将按以下程序进行评标：

        - 评标前准备工作；

        - 对投标人资格审查文件进行评审；

        - 对投标文件进行初步评审（包括符合性和响应性评审）；

        - 对投标文件进行澄清和补正（如有时）

        - 对投标文件进行详细评审（但招标文件约定在其他文件评审之前先对技术文件副本进行评审的，从其约定）；

        - 推荐中标候选人、提交评标报告。

  - 采用资格预审的，如投标人的资格或组织没有发生变化的，则不再对投标人进行资格审查，其他评标程序与上款相同。

- 评标前的准备工作

  - 招标人或者其委托的招标代理机构应当向评标委员会提供评标所需的重要信息和数据。

  - 评标委员会成员在评标前应当认真研究招标文件，至少应了解和熟悉本工程招标的目标、范围、性质、主要技术要求、标准、商务条款以及评标定标程序、标准、方法和在评标过程中考虑的相关因素。

- 资格审查

  - 资格审查方式

本招标项目对投标人的资格审查方式（资格预审、资格后审）见“评标办法和标准数据表（综合评估法）”第2项。不管是采用资格预审，还是采用资格后审，其资格审查文件评审合格标准都一样。

  - 资格审查文件评审办法

    - 采用资格预审的，资格审查评审小组按照本评标办法和标准第6.3款规定的“资格审查评审合格标准”对投标申请人进行资格审查，经资格审查评审合格的，招标人向其发出“投标通知书”，并确定投标人提交商务文件和技术文件的时间和地点，以及开标的时间和地点；经资格审查不合格的，招标人向其发出“资格审查结果通知书”，并告知其资格审查不合格的原因。经资格审查不合格的投标申请人不得参加投标。

    - 采用资格后审的，按照本评标办法和标准第6.3款规定的“资格审查评审合格标准”对投标人进行资格审查，以确定符合招标文件规定要求的合格投标人。经资格审查合格的投标人进入下一程序的评审，经资格审查不合格的投标文件按照废标处理。

    - 投标人（投标申请人）的资格审查文件必须按照招标文件规定要求进行密封，否则，按照废标处理。

  - 资格审查评审合格标准

只有全部满足下列资格审查文件评审标准的投标人，才能通过资格审查，否则其投标文件作废标处理。

      - 完整提供招标文件第7章 “资格审查文件格式”所规定的全部资格审查申请材料并按规定盖章和签署；

      - 由企业法定代表人委托代理人签署的，随投标文件提供了合法、有效的授权委托书（原件）；

      - 具备已通过年检合格有效的企业法人营业执照；

      - 具备招标文件规定的（见“评标办法和标准数据表（综合评估法）”第3项）有效的建设行政主管部门核发的资质证书；

      - 拟担任的勘察项目负责人和其他主要勘察人员的类型、数量和条件（包括注册执业证书或岗位证书或职称证书）符合招标文件（资格审查文件）规定要求的最低标准的（见“评标办法和标准数据表（综合评估法）”第4项）；

      - 勘察业绩满足招标文件（资格审查文件）规定要求（见“评标办法和标准数据表（综合评估法）”第5项）；

      - 土工实验室设立满足招标文件（资格审查文件）规定要求（见“评标办法和标准数据表（随机抽取法）”第6项）；

      - 组成联合体投标的，已附上联合体协议书且符合招标文件规定的；

      - 符合招标文件规定的其他资格条件的。

- 初步评审

  - 投标文件的符合性检查和响应性确定

在详细评标之前，将对通过资格审查合格的投标文件进行符合性检查和响应性确定。当投标文件出现下列情形之一的将视为无效，按废标处理，不得进入详细评审：

        - 未按招标文件规定密封的；

        - 投标文件中的投标函未加盖投标人的企业及企业法定代表人印章（或签字）的，或者由企业法定代表人委托代理人签署的而没有随投标文件提供合法、有效的授权委托书（原件）及委托代理人签字的（资格审查文件已提交的，商务文件不需要再提交）；

        - 未按招标文件规定要求提交投标保证金的；

        - 投标文件未按照招标文件规定的格式填写，内容不全或者关键内容字迹模糊、无法辨认的；

        - 投标人递交两份或者多份内容不同的投标文件的，但按照招标文件规定提交备选投标方案的除外；

        - 投标文件中标明的投标人名称或者组织结构与资格审查时不一致且未提供有效证明的；

        - 投标有效期不满足招标文件要求的；

        - 勘察周期不能满足完成投标项目规定的期限要求；

        - 勘察费的投标报价超过招标人公布的工程勘察收费金额；投标人不按招标文件要求对勘察费的全部费用做出完整报价。

        - 投标文件附有招标人不能接受的条件；

        - 技术文件正本无拟担任本勘察项目负责人的注册岩土工程师签章的；或拟担任本勘察项目负责人的注册岩土工程师注册单位与投标人不符的；或拟担任本勘察项目负责人与资格审查时不一致的；技术文件明显不符合招标文件规定合格性标准的；

        - 投标人以他人的名义投标、串通投标、以行贿手段谋取中标或者以其他弄虚作假方式投标的；反映投标文件个性特征的内容出现明显雷同的；

        - 招标文件规定的可以废标的实质性要求。

- 澄清和补正

  - 投标文件的澄清

    - 为了有助于投标文件的审查、评价和比较，根据需要，可以要求投标人对投标文件含义不明确的内容作必要的澄清或说明。有关澄清的要求与答复应采用书面形式，但不应寻求、提出或允许更改投标价格或投标文件的实质性内容。按照本评标办法和标准第8.2款的规定对评委会在评标时发现的错误所进行的核实补正除外。

  - 细微偏差补正

    - 细微偏差是指投标文件在实质上响应招标文件要求，但在个别地方存在漏项或者提供了不完整的技术信息和数据等情况，并且补正这些遗漏或者不完整不会对其他投标人造成不公平的结果。细微偏差不影响投标文件的有效性。拒不补正的，在详细评审时可以对细微偏差作不利于该投标人的量化，量化标准按照下列约定：

        - 投标文件中填报的勘察周期前后不一致时，以投标函及投标函附录填报的为准，投标函和投标函附录数据有矛盾的，以投标函数据为准。

        - 投标文件中填写的工程名称有误时，以招标项目的实际内容为准。

        - 投标报价金额大写与小写不一致的，以大写为准。

    - 按照本约定进行补正后的数据经投标人的法定代表人或其委托代理人或拟担任的勘察项目负责人确认后产生约束力。

- 详细评审

  - 评标委员会仅对通过初步评审合格的投标人的投标文件进行详细评审。

  - 综合评估法的分值构成

综合评估法采用百分制进行量化。总分100分（100％），其中商务分A1权重为10～20分（10％～20%），技术分A2权重为40～60分（40%～60％），报价分A3权重为30～50分（30％～50％），各项分值的权重可以结合项目实际，在总分值不变的情况下，由招标人在上述取值范围内确定各项分值的详细分布，并将具体数值填入“评标办法和标准数据表（综合评估法）”第6项。

  - 综合评估法的评分标准

    - 商务分包括投标人的技术实力、以往业绩、获奖情况和信誉、拟投入勘察项目组的技术力量和拟投入的机械设备、仪器等方面的评分，具体内容详见《综合评估法的分值构成和评分标准表》。

    - 技术分包括投标人勘察方案的完整性、目的和任务、强制性标准、勘察布孔方案和技术要求、质量、安全、进度保证措施、勘察实施工作组织、勘察服务、勘察成果文件主要内容等方面的评分，具体内容详见《综合评估法的分值构成和评分标准表》。

    - 报价分评分的具体内容详见《综合评估法的分值构成和评分标准表》。

综合评估法的分值构成和评分标准表

- 商务分评分标准

| 评分项目 |  |  | 分值（分） | 评分标准 | 得分（分） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 商务分A1 | 企业（20分） | 技术实力 | 5 | 投标人勘察资质条件满足招标项目工程勘察资质等级要求者得基本分2.5分，具有岩土工程勘察甲级或综合甲级资质等级加2.5分。 |  |
|  |  | 以往业绩 | 10 | 投标人近三年内在我省承担过一项同等级或以上工程勘察项目得5分，具有二项及以上的，加5分。 |  |
|  |  | 获奖情况、信誉 | 5 | 投标人近三年承担过的岩土工程勘察项目，有一项获得省级以上（含省级）优秀工程勘察奖项的得2.5分；投标人近三年获得省级及以上建设行政主管部门或勘察设计行业协会信用等级评价AAA的得2.5分，AA的得2.0分。 |  |
|  | 拟投入勘察项目组的技术力量（60分） | 项目负责人 | 30 | 投标人拟担任的勘察项目负责人近三年具有一项同等级或以上工程项目勘察业绩的得基本分10分，具有二项以上（含二项）加10分，具有高级职称的加10分。 |  |
|  |  | 其他主要勘察人员 | 30 | 配备的勘察现场施工负责人、岩土工程测试专业负责人或检测专业负责人具有国家注册岩土工程师资格的各得5分，具有高级工程师职称的各加5分。 |  |
|  | 拟投入的机械设备、仪器（20分） | 钻探机械 | 10 | 配置合理、状况良好的得6～10分，配置、状况一般或不好的得0～5分。 |  |
|  |  | 测试、检测设备、仪器 | 10 | 配置合理、状况良好的得6～10分，配置、状况一般或不好的得0～5分。 |  |
| 说明：评标时，商务分的评分值先以100分计，评出各投标人的商务分评标得分A1，待评审完成之后按照“评标办法和标准数据表（综合评估法）”第6项确定的商务分权重折算计入总分。 |  |  |  |  |  |

- 技术（勘察纲要）分评分标准

| 评分项目 |  | 分值（分） | 评分标准 | 得分（分） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 技术分A2 | 完整性 | 5 | 根据投标人提交的勘察纲要内容符合规范、标准的完整性程度分别给予评分。好的得4～5分，一般的得2.5～3.9分，差的得1～2.4分。 |  |
|  | 目的和任务 | 5 | 根据勘察纲要描述勘察的目的和任务满足招标文件规定要求的程度分别进行评分。好的得4～5分，一般的得2.5～3.9分，差的得1～2.4分。 |  |
|  | 强制性标准 | 5 | 根据勘察纲要提出的强制性标准的准确性和符合招标文件要求的程度分别进行评分。好的得4～5分，一般的得2.5～3.9分，差的得1～2.4分。 |  |
|  | 勘察布孔方案和技术要求 | 15 | 根据勘察纲要提出的布孔方案和技术要求满足招标文件规定要求的程度分别进行评分。好的得12～15分，一般的得8～11.9分，差的得6～7.9分。 |  |
|  | 质量保证措施 | 15 | 根据投标人所提出的保证勘察质量措施的科学性、可行性及满足招标文件要求的程度分别进行评分。好的得12～15分，一般的得8～11.9分，差的得6～7.9分。 |  |
|  | 安全保证措施 | 10 | 根据投标人所提出的保证勘察安全措施的科学性、可行性及满足招标文件要求的程度分别进行评分。好的得8～10分，一般的得6～7.9分，差的得4～5.9分。 |  |
|  | 进度保证措施 | 15 | 根据投标人所提出的保证勘察进度措施的科学性、可行性及满足招标文件要求的程度分别进行评分。好的得12～15分，一般的得8～11.9分，差的得6～7.9分。 |  |
|  | 勘察实施工作组织 | 10 | 根据投标人所提出的勘察实施工作组织的合理性、可行性及满足招标文件要求的程度分别进行评分。好的得8～10分，一般的得6～7.9分，差的得4～5.9分。 |  |
|  | 勘察服务 | 15 | 根据投标人提出的勘察人在工程设计、施工过程中配合工程实施所提供的服务内容、响应时间等分别进行评分。好的得12～15分，一般的得8～11.9分，差的得6～7.9分。 |  |
|  | 成果文件主要内容 | 5 | 根据投标人提出的成果文件主要内容符合规范和标准要求的程度分别进行评分。好的得4～5分，一般的得2.5～3.9分，差的得1～2.4分。 |  |
|  | 小计 | 100 |  |  |
| 说明：评标时，技术文件（勘察纲要）分的评分值先以100分计，评出各投标人的技术分评标得分A2，待评审完成之后按照“评标办法和标准数据表（综合评估法）”第6项确定的技术分权重折算计入总分。若投标人的技术文件（勘察纲要）违反本招标文件的投标须知第17.5款和第18.4款规定的，该项得分以零分计。 |  |  |  |  |

- 报价分评分标准

| 评分项目 |  | 分值（分） | 评分标准 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 报价分A3 | 投标报价基本分 | 80 | 投标人的勘察报价符合招标文件的投标须知第13条有关规定的得分80分，否则为0分。 |  |
|  | 比较分值 | 20 | 以各有效报价的算术平均值为准，投标报价与之相比，每下降1%加1分，每上浮1%减1分，加分和减分最多不超过20分。 |  |
|  | 小计 | 100 |  |  |
| 说明：评标时，报价分的评分值先以100分计，评出各投标人的报价分评标得分A3，待评审完成之后按照“评标办法和标准数据表（综合评估法）”第6项确定的报价分权重折算计入总分。 |  |  |  |  |

- 总得分

商务分A1、技术分A2、报价分A3之和为投标人的评标总得分。

| 序号 | 评 分 项 目 | 权重K（％） | 评标分值 | 评标得分A |  | 分项实际得分（A×K） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 商务分 |  | 100 | A1 |  |  |
| 2 | 技术分 |  | 100 | A2 |  |  |
| 3 | 报价分 |  | 100 | A3 |  |  |
| 评标总得分（A1+A2+A3） |  |  |  |  |  |  |
| 评标委员会(签字) |  |  |  |  |  |  |

  - 评标委员会成员应当按照招标文件所规定的评标办法和标准进行独立、客观、公正地进行量化打分。

每一项计分时，去掉一个最高和一个最低评分，取平均值作为投标人该项得分，分数值保留至小数点后两位。

  - 评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照招标文件规定的评分标准进行评分，汇总各投标人的“商务分A1得分+技术分A2得分+报价分A3得分”之和，作为各投标人的评标总得分。

- 推荐中标候选人

  - 按评标总得分由高到低顺序进行排序，依次推荐中标候选人，评标总得分最高的投标人为第一中标候选人，以此类推选择第二、第三中标候选人。当出现二个或二个以上投标人的最终得分相同时，由评标委员会依次按投标人的报价分得分、技术分得分和商务分得分高低进行排序，即先确定报价分得分高的优先，如报价分得分相同时，则以技术分得分高的优先，以此类推。若上述三项均相同时，则由评委会表决或招标人选择确定。

  - 通过评审合格的投标人少于3家（不含3家），评标委员会认为投标明显缺乏竞争的，可以否决全部投标。

  - 评标委员会经评审，认为所有投标都不符合招标文件要求的，可以否决所有投标。所有投标被否决后，招标人应当依法重新招标。

- 评标报告

  - 评标委员会完成评标后，应当向招标人提交记载以下内容的书面评标报告：

          - 基本情况和数据表；

          - 评标委员会成员名单；

          - 符合要求的投标一览表；

          - 废标情况说明；

          - 评标标准、方法或者评标因素一览表；

          - 经评审的价格或者评分比较一览表；

          - 经评审的投标人排序；

          - 推荐的中标候选人名单、排序以及签订合同前要处理的事宜；

          - 澄清、说明、补正事项的纪要。

  - 评标委员会决定否决所有投标的，应当在评标报告中说明具体理由。

  - 评标报告由评标委员会全体成员签字。对评标结论持有异议的，评标委员会成员可以书面方式阐述其不同意见和理由。评标委员会成员拒绝在评标报告上签字且不陈述其不同意见和理由的，视为同意评标结论，并由评标委员会作出书面说明并存档。

- 附则

  - 在评标定标过程中，投标人须准备好与投标有关的证明资料原件随时备查，如有必要，招标人将要求投标人在规定的合理时间内提交原件验证，在规定时间内（一般在半个小时内须到达评标地点）不能提交原件的，评标委员会可以对有疑意的有关证明资料复印件作出不利于投标人的认定。

  - 在评标过程中，有关评委会要求投标人作出澄清的，须由投标人的法定代表人或其委托代理人或拟担任的勘察项目负责人按规定时间（一般在半个小时内须到达评标地点）、地点向评标委员会作出书面澄清。投标人未能按上述规定作出书面澄清的，则评标委员会可以按不利于投标人的情形认定。

  - 投标人应对所递交的投标文件以及与投标有关的证明资料的真实性负责，若以弄虚作假骗取中标的，中标无效，给招标人造成损失的依法承担赔偿责任。

- 合同条款及格式

说明：本章分为三部分，第一部分为“合同条款前附表”，由招标人根据招标项目的工程特性确定本招标项目所选用的格式合同示范文本〔建设工程勘察合同（一）或建设工程勘察合同（二）〕；第二部分为“招标项目专用的合同条款数据表”，第三部分为“合同条款（示范文本）”内容。本招标项目勘察合同采用国家工商行政管理局和建设部颁布的《建设工程勘察合同（一）〔岩土工程勘察、水文地质勘察（含凿井）工程测量、工程物探〕》（GF-2000-0203）或《建设工程勘察合同（二）〔岩土工程设计、治理、监测〕》（GF-2000-0204）格式条款。招标人在此基础上，根据工程项目的个性和所处的自然和社会环境提出内容细化和约定，并在“招标项目专用合同条款数据表”中对合同条款进行修改和补充，“招标项目专用合同条款数据表”内容与“合同条款”内容不一致的，以“招标项目专用合同数据表”内容为准。“合同条款”和“招标项目专用合同条款数据表”中没有约定内容的，由业主和勘察单位协商一致后签订。招标人应根据所选用的“格式条款”，选择相对应的“招标项目专用合同条款数据表（格式）”，并在《专用本》中按数据表的格式和内容要求填入具体数据。

  - 合同条款前附表

## 合同条款前附表内容见招标文件《专用本》

  - 招标项目专用合同条款数据表

## 专用合同条款数据表见招标文件《专用本》

招标项目专用合同条款数据表〔岩土工程勘察、水文地质勘察（含凿井）工程测量、工程物探勘察合同〕

（格式）

| 序号 | 条款号 | 名称 | 信息或数据 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |

招标项目专用合同条款数据表〔岩土工程设计、治理、监测〕

（格式）

| 序号 | 条款号 | 名称 | 信息或数据 |
| --- | --- | --- | --- |

  - 合同条款

GF-2000-0203

建设工程勘察合同（一）

[岩土工程勘察、水文地质勘察（含凿井）

工程测量、工程物探]

工程名称：

工程地点：

合同编号：

（由勘察人编填）

勘察证书等级：

发包人：

勘察人：

签订日期：

中华人民共和国建设部

监制

国家工商行政管理局

发包人：

勘察人：

发包人委托勘察人承担

任务。

根据《中华人民共和国合同法》及国家有关法规规定，结合本工程的具体情况，为明确责任，协作配合，确保工程勘察质量，经发包人、勘察人协商一致，签订本合同，共同遵守。

第一条：工程概况

1.1工程名称：

1.2工程建设地点：

1.3工程规模、特征：

1.4工程勘察任务委托文号、日期：

1.5工程勘察任务（内容）与技术要求：

1.6承接方式

1.7预计勘察工作量：

第二条：发包人应及时向勘察人提供下列文件资料，并对其准确性、可靠性负责。

2.1提供本工程批准文件（复印件），以及用地（附红线范围）、施工、勘察许可等批件（复印件）。

2.2提供工程勘察任务委托书、技术要求和工作范围的地形图、建筑总平面布置图。

2.3提供勘察工作范围已有的技术资料及工程所需的坐标与标高资料。

2.4提供勘察工作范围地下已有埋藏物的资料（如电力、电讯电缆、各种管道、人防设施、洞室等）及具体位置分布图。

2.5发包人不能提供上述资料，由勘察人收集的，发包人需向勘察人支付相应费用。

第三条：勘察人向发包人提交勘察成果资料并对其质量负责。

勘察人负责向发包人提交勘察成果资料四份，发包人要求增加的份数另行收费。

第四条：开工及提交勘察成果资料的时间和收费标准及付费方式

4.1开工及提交勘察成果资料的时间

4.1.1本工程的勘察工作定于     年    月    日开工，    年   月    日提交勘察成果资料，由于发包人或勘察人的原因未能按期开工或提交成果资料时，按本合同的第六条规定办理。

4.1.2勘察工作有效期限以发包人下达的开工通知书或合同规定的时间为准，如遇特殊情况（设计变更、工作量变化、不可抗力影响以及非勘察人原因造成的停、窝工等）时，工期顺延。

4.2收费标准及付费方式

4.2.1本工程勘察按国家规定的现行收费标准                          计取费用；或以“预算包干”、“中标价加签证”、“实际完成工作量结算”等方式计取收费。国家规定的收费标准中没有规定的收费项目，由发包人、勘察人另行议定。

4.2.2本工程勘察费预算为         元（大写                     ），合同生效后3天内，发包人应向勘察人支付预算勘察费的20%作为定金，计           元（本合同履行后，定金抵作勘察费）；勘察规模大、工期长的大型勘察工程，发包人还应按实际完成工程进度      %时，向勘察人支付预算勘察费的     %的工程进度款，计            元；勘察工作外业结束后     天内，发包人向勘察人支付预算勘察费的      %，计      元；提交勘察成果资料后10天内，发包人应一次付清全部工程费用。

第五条：发包人、勘察人责任

5.1发包人责任

5.1.1发包人委托任务时，必须以书面形式向勘察人明确勘察任务及技术要求，并按第二条规定提供文件资料。

5.1.2在勘察工作范围内，没有资料、图纸的地区（段），发包人应负责查清地下埋藏物，若因未提供上述资料、图纸，或提供的资料图纸不可靠、地下埋藏物不清，致使勘察人在勘察工作过程中发生人身伤害或造成经济损失时，由发包人承担民事责任。

5.1.3发包人应及时为勘察人提供并解决勘察现场的工作条件和出现的问题（如：落实土地征用、青苗树木赔偿、拆除地上地下障碍物、处理施工扰民及影响施工正常进行的有关问题、平整施工现场、修好通行道路、接通电源水源、挖好排水沟渠以及水上作业用船等），并承担其费用。

5.1.4若勘察现场需要看守，特别是在有毒、有害等危险现场作业时，发包人应派人负责安全保卫工作，按国家有关规定，对从事危险作业的现场人员进行保健防护，并承担费用。

5.1.5工程勘察前，若发包人负责提供材料的，应根据勘察人提出的工程用料计划，按时提供各种材料及其产品合格证明，并承担费用和运到现场，派人与勘察人的人员一起验收。

5.1.6勘察过程中的任何变更，经办理正式变更手续后，发包人应按实际发生的工作量支付勘察费。

5.1.7为勘察人的工作人员提供必要的生产、生产条件，并承担费用；如不能提供时，应一次性付给勘察人临时设施费               元。

5.1.8由于发包人原因造成勘察人停、窝工，除工期顺延外，发包人应支付停、窝工费（计算方法见6.1）；发包人若要求在合同规定时间内提前完工（或提交勘察成果资料）时，发包人应按每提前一天向勘察人支付               元计算加班费。

5.1.9发包人应保护勘察人的投标书、勘察方案、报告书、文件、资料图纸、数据、特殊工艺（方法）、专利技术和合理化建设，未经勘察人同意，发包人不得复制、不得泄露、不得擅自修改、传送或向第三人转让或用于本合同外的项目；如发生上述情况，发包人应负法律责任，勘察人有权索赔。

5.1.10本合同有关条款规定和补充协议中发包人应负的其它责任。

5.2勘察人责任

5.2.1勘察人应按国家技术规范、标准、规程和发包人的任务委托书及技术要求进行工程勘察，按本合同规定的时间提交质量合格的勘察成果资料，并对其负责。

5.2.2由于勘察人提供的勘察成果资料质量不合格，勘察人应负责无偿给予补充完善使其达到质量合格；若勘察人无力补充完善，需另委托其他单位时，勘察人应承担全部勘察费用；或因勘察质量造成重大经济损失或工程事故时，勘察人除应负法律责任和免收直接受损失部分的勘察费外，并根据损失程度向发包人支付赔偿金，赔偿金由发包人、勘察人商定为实际损失的            %。

5.2.3在工程勘察前，提出勘察纳要或勘察组织设计，派人与发包人的人员一起验收发包人提供的材料。

5.2.4勘察过程中，根据工程的岩土工程条件（或工作现场地形地貌、地质和水文地质条件）及技术规范要求，向发包人提出增减工作量或修改勘察工作的意见，并办理正式变更手续。

5.2.5在现场工作的勘察人的人员，应遵守发包人的安全保卫及其它有关的规章制度，承担其有关资料保密义务。

5.2.6本合同有关条款规定和补充协议中勘察人应负的其它责任。

第六条：违约责任

6.1由于发包人未给勘察人提供必要的工作生活条件而造成停、窝工或来回进出场地，发包人除应付给勘察人停、窝工费（金额按预算的平均工日产值计算），工期按实际工日顺延外，还应付给勘察人来回进出场费和调遣费。

6.2由于勘察人原因造成勘察成果资料质量不合格，不能满足技术要求时，其返工勘察费用由勘察人承担。

6.3合同履行期间，由于工程停建而终止合同或发包人要求解除合同时，勘察人未进行勘察工作的，不退不还发包人已付定金；已进行勘察工作的，完成的工作量在50%的勘察费计              元；完成的工作量超过50%时，则应向勘察人支付预算额100%的勘察费。

6.4发包人未按合同规定时间（日期）拨付勘察费，每超过一日，应偿付未支付勘察费的千分之一逾期违约金。

6.5由于勘察人原因未按合同规定时间（日期）提交勘察成果资料，每超过一日，应减收勘察费千分之一。

6.6本合同签订后，发包人不履行合同时，无权要求返还定金；勘察人不履行合同时，双倍返还定金。

第七条：本合同未尽事宜，经发包人与勘察人协商一致，签订补充协议，补充协议与本合同具有同等效力。

第八条：其它约定事项：

第九条：本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决，协商不成的按下列第    种方式解决：

一、提交仲裁委员会仲裁；

二、依法向人民法院起诉。

第十条：本合同自发包人、勘察人签字盖章后生效；按规定到省级建设行政主管部门规定的审查部门备案；发包人、勘察人认为必要时，到项目所在地工商行政管理部门申请鉴证。发包人、勘察人履行完成合同规定的义务后，本合同终止。

本合同一式      份，发包人      份、勘察人       份。

发包人名称：                            勘察人名称：

（盖章）                             （盖章）

法定代表人：（签字）                       法定代表人：（签字）

委托代理人：（签字）                       委托代理人：（签字）

住  所：                                  住所：

邮政编码：                                邮政编码：

电话：                                    电话：

传真：                                    传真：

开户银行：                                开户银行：

银行帐号：                                银行帐号：

建设行政主管部门备案：                    鉴证意见：

（盖章）                        （盖章）

备案号：                                  经 办 人：

备案日期：     年   月   日               鉴证日期：   年  月  日

GF-2000-0204

建设工程勘察合同（二）

（示范文本）

[岩土工程设计、治理、监测]

工程名称：_________________    _____________

工程地点:________________________    _______

合同编号：_________________________    _____

（由承包人编填）

勘察证书等级：_______________________    ___

发包人：______________________     _________

承包人：__________________________    ______

签订日期：__________________________    ____

| 中华人民共和国建设部 | 监制 |
| --- | --- |
| 国家工商行政管理局 |  |

二○○○年三月

发包人：_______________________________________________________

承包人：_______________________________________________________

发包人委托承包人承担__________________________________________工程项目的岩土工程任务，根据《中华人民共和国合同法》及国家有关法规，经发包人、承包人协商一致签订本合同。

第一条：工程概况

1.1工程名称：__________________________________________________

1.2工程地点：__________________________________________________

1.3工程立项批准文件号、日期：__________________________________

1.4岩土工程任务委托文号、日期：________________________________

1.5工程规模、特征：_______________________      _______________

1.6岩土工程任务（内容）与技术要求：______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

1.7承接方式：____________________________________________

1.8预订的岩土工程工作量：____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

第二条：发包人向承包人提供的有关资料文件

| 序号 | 资料文件名称 | 份数 | 内容要求 | 提交时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

第三条：承包人应向发包人交付的报告、成果、文件

| 序号 | 报告、成果、文件名称 | 数量 | 内容要求 | 交付时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

第四条：工期

本岩土工程自____________年__________月__________日开工至__________年___________月___________日完工，工期为__________天。由于发包人或承包人的原因，未能按期开工、完工或交付成果资料时，按本合同第八条规定执行。

第五条：收费标准及支付方式

5.1本岩土工程收费按国家规定的现行收费标准_______________________________计取；或以“预算包干”、“中标价加签证”、“实际完成工作量结算”等方式计取收费。国家规定的收费标准中没有规定的收费项目，由发包人、承包人另行议定。

5.2本岩土工程费总额为__________元（大写________________________），合同生效后3天内，发包人应向承包人支付预算工程费总额的20％，计____________元作为定金（本合同履行后，定金抵作工程费）。

5.3本合同生效后，发包人按下表约定分____________次向承包人预付（或支付）工程费，发包人不按时向承包人拨付工程费，从应拨付之日起承担应拨付工程费的滞纳金。

| 拨付工程费时间 （工程进度） | 占合同总额百分比 | 金额人民币（元） |
| --- | --- | --- |

第六条：变更及工程费的调整

6.1本岩土工程进行中，发包人对工程内容与技术要求提出变更，发包人应在变更前_________天向承包人发出书面变更通知，否则承包人有权拒绝变更；承包人接通知后于_________天内，提出变更方案的文件资料，发包人收到该文件资料之日起_________天内予以确认，如不确认或不提出修改意见的，变更文件资料自送达之日起第_________天自行生效，由此延误的工期顺延外，因变更导致承包人经济支出和损失，由发包人承担。

6.2变更后，工程费按如下方法（或标准）进行调整：____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

第七条：发包人、承包人责任

7.1发包人责任

7.1.1发包人按本合同第二条规定的内容，在规定的时问内向承包人提供资料文件，并对其完整性、正确性及时限性负责；发包人提供上述资料、文件超过规定期限15天以内，承包人按合同规定交付报告、成果、文件的时间顺延，规定期限超过15天以上时，承包人有权重新确定交付报告、成果、文件的时间。

7.1.2发包人要求承包人在合同规定时间内提前交付报告、成果、文件时，发包人应按每提前一天向承包人支付______________元计算加班费。

7.1.3发包人应为承包人现场工作人员提供必要的生产、生活条件；如不能提供时，应一次性付给承包人临时设施费_______________元。

7.1.4开工前，发包人应办理完毕开工许可、工作场地使用、青苗、树木赔偿、坟地迁移、房屋构筑物拆迁、障碍物清除等工作，及解决扰民和影响正常工作进行的有关问题，并承担费用；

发包人应向承包人提供工作现场地下已有埋藏物（如电力、电讯电缆、各种管道、人防设施、洞室等）的资料及其具体位置分布图，若因地下埋藏物不清，致使承包人在现场工作中发生人身伤害或造成经济损失时，由发包人承担民事责任；

在有毒、有害环境中作业时，发包人应按有关规定，提供相应的防护措施，并承担有关的费用；

以书面形式向承包人提供水准点和坐标控制点；

发包人应解决承包人工作现场的平整，道路通行和用水用电，并承担费用。

7.1.5发包人应对工作现场周围建筑物、构筑物、古树名木和地下管道、线路的保护负责，对承包人提出书面具体保护要求（措施），并承担费用。

7.1.6发包人应保护承包人的投标书、报告书、文件、设计成果、专利技术、特殊工艺和合理化建议，未经承包人同意，发包人不得复制泄露或向第三人转让或用于本合同外的项目，如发生以上情况，发包人应负法律责任，承包人有权索赔。

7.1.7本合同中有关条款规定和补充协议中发包人应负的责任。

7.2承包人责任

7.2.1承包人按本合同第三条规定的内容、时间、数量向发包人交付报告、成果、文件，并对其质量负责。

7.2.2承包人对报告、成果、文件出现的遗漏或错误负责修改补充；由于承包人的遗漏、错误造成工程质量事故，承包人除负法律责任和负责采取补救措施外，应减收或免收直接受损失部分的岩土工程费，并根据受损失程度向发包人支付赔偿金，赔偿金额由发包人、承包人商定为实际损失的________％。

7.2.3承包人不得向第三人扩散、转让第二条中发包人提供的技术资料、文件。发生上述情况，承包人应负法律责任，发包人有权索赔。

7.2.4遵守国家及当地有关部门对工作现场的有关管理规定，做好工作现场保卫和环卫工作，并按发包人提出的保护要求（措施），保护好工作现场周围的建、构筑物，古树、名木和地下管线（管道）、文物等。

7.2.5本合同有关条款规定和补充协议中承包人应负的责任。

第八条：违约责任

8.1由于发包人提供的资料、文件错误、不准确，造成工期延误或返工时，除工期顺延外，发包人应向承包人支付停工费或返工费，造成质量、安全事故时，由发包人承担法律责任和经济责任。

8.2在合同履行期间，发包人要求终止或解除合同，承包人未开始工作的，不退还发包人已付的定金；已进行工作的，完成的工作量在50％以内时，发包人应支付承包人工程费的50％的费用；完成的工作量超过50％时，发包人应支付承包人工程费的100％的费用。

8.3发包人不按时支付工程费（进度款），承包人在约定支付时间10天后，向发包人发出书面催款的通知，发包人收到通知后仍不按要求付款，承包人有权停工，工期顺延，发包人还应承担滞纳金。

8.4由于承包人原因延误工期或未按规定时间交付报告、成果、文件，每延误一天应承担以工程费千分之一计算的违约金。

8.5交付的报告、成果、文件达不到合同约定条件的部分，发包人可要求承包人返工，承包人按发包人要求的时间返工，直到符合约定条件，因承包人原因达不到约定条件，由承包人承担返工费，返工后仍不能达到约定条件，承包人承担违约责任，并根据因此造成的损失程度向发包人支付赔偿金，赔偿金额最高不超过返工项目的收费。

第九条：材料设备供应

9.1发包人、承包人应对各自负责供应的材料设备负责，提供产品合格证明，并经发包人、承包人代表共同验收认可，如与设计和规范要求不符的产品，应重新采购符合要求的产品，并经发包人、承包人代表重新验收认定，各自承担发生的费用。若造成停、窝工的，原因是承包人的，则责任自负；原因是发包人的，则应向承包人支付停、窝工费。

9.2承包人需使用代用材料时，须经发包人代表批准方可使用，增减的费用由发包人、承包人商定。

第十条：报告、成果、文件检查验收

10.1由发包人负责组织对承包人交付的报告、成果、文件进行检查验收。

10.2发包人收到承包人交付的报告、成果、文件后_________天内检查验收完毕，并出具检查验收证明，以示承包人已完成任务，逾期未检查验收的，视为接受承包人的报告、成果、文件。

10.3隐蔽工程工序质量检查，由承包人自检后，书面通知发包人检查；发包人接通知后，当天组织质检，经检验合格，发包人、承包人签字后方能进行下一道工序；检验不合格，承包人在限定时间内修补后重新检验，直至合格；若发包人接通知后24小时内仍未能到现场检验，承包人可以顺延工程工期，发包人应赔偿停、窝工的损失。

10.4工程完工，承包人向发包人提交岩土治理工程的原始记录、竣工图及报告、成果、文件，发包人应在_________天内组织验收，如有不符合规定要求及存在质量问题，承包人应采取有效补救措施。

10.5工程未经验收，发包人提前使用和擅自动用，由此发生的质量、安全问题，由发包人承担责任，并以发包人开始使用日期为完工日期。

10.6完工工程经验收符合合同要求和质量标准，自验收之日起__________天内，承包人向发包人移交完毕，如发包人不能按时接管，致使已验收工程发生损失，应由发乍人承担，如承包人不能按时交付，应按逾期完工处理，发包人不得因此而拒付工程款。

第十一条：本合同未尽事宜，经发包人与承包人协商一致，签订补充协议，补充协议与本合同具有同等效力。

第十二条：其它约定事项：___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

第十三条：争议解决办法

本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决，协商不成的，按下列第_____种方式解决：

（一）提交____仲裁委员会仲裁；

（二）依法向人民法院起诉。

第十四条：合同生效与终止

本合同自发包人、承包人签字盖章后生效；按规定到省级建设行政主管部门规定的审查部门备案；发包人、承包人认为必要时，到项目所在地工商行政管理部门申请鉴证。发包人、承包人履行完合同规定的义务后，本合同终止。

本合同一式_____________份，发包人_____________份、承包人_____________份。

发包人名称：　　　　　　　  承包人名称：

（盖章）　　　　　　　　　 （盖章）

法定代表人：（签字）　　　　 法定代表人：（签字）

委托代理人：（签字）　　　　 委托代理人：（签字）

住　　所：　　　　　　　　　住　　所：

邮政编码：　　　　　　　　　邮政编码：

电　　话：　　　　　　　　　电　　话：

传　　真：　　　　　　　　　传　　真：

开户银行：　　　　　　　　　开户银行：

银行账号：　　　　　　　　　银行账号：

建设行政主管部门备案：　　　鉴证意见：

（盖章）　　　　　　　　　　（盖章）

备案号：　　　　　　　　　　经办人：

备案日期：　　年　月　日　　鉴证日期：　　年　月　日

- 技术标准和勘察要求

## 技术标准和勘察要求内容见招标文件《专用本》

- 勘察有关资料

（另册提供）

- 投标文件格式

说明：

  - 除本章规定的格式和内容外，招标人根据招标项目的实际情况要求投标人提交的其他资料见《专用本》。

  - 投标人应按照本招标文件的投标文件格式和内容所要求提交投标文件。

  - 投标人所提交的资料为复印件的，必须加盖投标人单位盖章，否则，其资料视为无效。

  - 资格审查文件

说    明

- 《资格审查文件》应包括本招标文件《通用本》投标须知第11.1款所规定的内容。投标人应按照招标文件的要求以及投标人自己认为有必要提交的能够恰当证明符合资格审查评审标准和内容的资料。

- 投标人应按招标文件本章规定的格式和内容编写《资格审查文件》，如有必要，可以增加附页，并作为资格审查文件的组成部分。

- 若投标人是以联合体投标的，则应按照资格审查文件各条中所“注”的要求提交全部完整资料。若投标人是以独立投标人参加投标的，则不需要提交附表8联合体协议书。若招标文件《专用本》没有要求投标人或其拟派出勘察项目负责人具有“类似项目勘察业绩”时，投标人不需要提交附表7。

- 附表9“其他需要提交的资料”是指按照招标文件《专用本》投标须知前附表第10项 “合格投标人资格条件” 要求的，以及招标文件其他要求和投标人为了证明自己符合投标资格合格条件需要提供的资料。投标人提供的资料均须按照招标文件规定格式要求加盖投标人单位公章，否则资料无效。

- 除另有说明外，投标格式中的盖投标人单位公章系指盖独立投标人或联合体牵头人单位公章。

（用于资格审查文件封面）

项目名称：__________________

招标编号：__________________

投 标 文 件

投标文件内容               资格审查文件         .

投   标   人:              （盖投标人单位公章）

法定代表人  （签字或盖章）或其委托代理人：  （签字）

日期：__________年_____月_____日

注：联合体投标的，其成员各方均须盖单位公章

说  明

资格审查文件包含以下内容：

    - 资格审查申请函

    - 资格审查申请函附表：

附表1：投标人基本情况表（含营业执照、资质证书）

附表2： 法定代表人资格证明书、企业技术负责人证明书和勘察项目负责人身份证明

附表3：授权委托书

附表4：拟担任本项目勘察人员汇总表

附表5：拟担任主要勘察人员简历表和执业资格资格（职称）证书

附表6：勘察项目负责人和其他主要勘察人员到位承诺书

附表7：投标人和拟担任勘察项目负责人“类似项目勘察业绩”（如有时）

附表8：土工实验室

附表9：联合体协议书（如有时）

附表10：其他需要提交的资料

- 资格审查申请函

资格审查申请函

致：              （招标人）

1．根据贵方编号为        （招标编号）的                    （招标项目名称）勘察招标发出的招标公告，授权代表人          （姓名），代表申请人                     （投标人名称）愿意按照招标文件的资格审查文件提出的该项目勘察的投标申请。

2．我方己详细了解全部招标文件（含资格审查文件），接受招标文件的资格审查文件对此次申请的全部要求和规定。

3．本申请书包括以下内容：

（1）资格审查申请函；

（2）资格审查申请函附表；

……

4．我方按照资格审查文件要求组建勘察项目组，将由       （姓名）   级国家注册土木工程师（岩土）（注册编号：       ）任勘察项目负责人。

5．我方所提交的声明和资料完整、真实、准确。

6．我方承诺在提交申请日后的180个日历天内不改变申请内容。本申请书将作为招标人与我方之间具有法律约束力的文件。

与本投标有关的一切正式往来通讯请寄：

地址：                                           邮编：

电话：                                           传真：

联系人：

法定代表人     （签字或盖章）或授权委托人：        （签字）

投标申请人：                       （盖单位公章）

拟担任勘察项目负责人：                 〔盖国家注册土木工程师（岩土）执业章、签字〕

日期：            年    月    日

注：如以联合体形式投标，联合体成员各方均应盖章，并由牵头人签字。

- 资格审查申请函附表

附表1  投标人申请人基本情况表（含营业执照、资质证书）

投 标 申 请 人 基 本 情 况 表

| 投标申请人全称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 资质等级及业务范围 |  |  |  |
| 法定代表人姓名 |  | 职 务 |  |
| 投标申请人地址 |  | 邮政编码 |  |
| 电 话 |  | 传 真 |  |
| 成 立 日 期 |  | 职工人数 |  |
| 管理体系认证证书 |  |  |  |
| 基本情况简介： |  |  |  |

投标申请人：                      （盖单位公章）

法定代表人姓名：

法定代表人或授权委托人：                （签字）

日期：            年     月     日

注：须附上：投标申请人的营业执照、资质证书复印件加盖投标人单位公章。如以联合体形式投标，联合体成员各方均应提交此表。

附表2  法定代表人资格证明书、企业技术负责人证明书和勘察项目负责人身份证明

2-1. 法定代表人资格证明书

法定代表人资格证明书

法定代表人资格证明书

单位名称：

地    址：

姓    名：       性别：       年龄：      职务：

系                 （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

投标人：                   （盖单位盖章）

日期：        年     月    日

2-2.企业技术负责人证明书

企业技术负责人证明书

单位名称：       （投标人名称）

地址：________（投标人地址）__________

姓名：        性别：       年龄：       职务：________

系       （投标人名称）   的企业技术负责人。

特此证明

投标人：            （盖单位公章）

日期：        年    月    日

2.3勘察项目负责人身份证明

勘察项目负责人身份证明

单位名称：       （投标人名称）

地址：________（投标人地址）__________

姓名：        性别：       年龄：       职务：________注册土木工程师（岩土）注册编号：________

系        （投标人名称） 的拟担任           （招标项目名称）勘察项目负责人并由其签署本项目投标的勘察文件。

特此证明

投标人：            （盖单位公章）

日期：        年    月    日

注：如以联合体形式投标，联合体成员各方均应提交2.1、2.2表，但2.3表须由联合体牵头人出具。

附表3：授权委托书

授 权 委 托 书

致：                  （招标人）

本授权书宣告，在下面签字的           （法定代表人姓名）以法定代表人身份代表本单位授权；         （授权委托人姓名），其身份证号码为      ，作为本单位的合法授权代表，授权其在编号为                 （招标编号）的                  （招标项目名称）勘察招标活动中，以本单位的名义，并代表本人与你们进行磋商、签署文件和处理一切与此事有关的事务。授权代表的一切行为均代表本单位，与本人的行为具有同等法律效力。本单位将承担授权代表行为的全部法律责任和后果。

本授权委托书期限自      年    月     日起至     年      月     日止。

授权代表无权转让委托权，特此委托。

投标申请人：                   （盖单位公章）

法定代表人姓名：       （签字）        ； 职务：

授权委托人姓名：        （签字）       ； 职务：

日期：             年           月           日

注：如以联合体形式投标，联合体成员各方均应提交授权委托书，且授权委托人须为牵头人的代表的同一个人。

附表4：拟担任本项目勘察人员汇总表

拟担任本项目勘察人员汇总表

| 岗位名称 |  | 姓名 | 执业资格/职称 | 现任 职务 | 从事勘察年限、经验和在该项目中担任的职务 | 是否驻施工现场 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总部 | 项目主管 |  |  |  | / |  |  |
|  | 技术主管 |  |  |  | / |  |  |
|  | …… |  |  |  | / |  |  |
| 项目主要勘察人员 | 勘察项目负责人〔注册土木工程师（岩土）〕（必须填写） |  |  |  |  |  |  |
|  | 勘察现场施工负责人（必须填写） |  |  |  |  |  |  |
|  | 勘察设计负责人（必须填写） |  |  |  |  |  |  |
|  | 检测负责人（必须填写） |  |  |  |  |  |  |
|  | 试验负责人（必须填写） |  |  |  |  |  |  |
|  | …… |  |  |  |  |  |  |

（加盖投标人单位公章）

注：1. 联合体投标的，勘察项目负责人必须由牵头人派出，其他人员可以由联合体其他成员派出，但应在备注栏中加以说明。上述人员中必须专人专职，不得兼职。

  - 联合体投标的，联合体各方均须在本表上盖章。

附表5：拟担任主要勘察人员简历表和注册执业资格（职称）证书

拟担任主要勘察人员简历表

| 姓 名 |  | 性别 |  | 出生日期 |  | 年 月 日 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 毕业院校专业 |  |  |  | 毕业时间 |  | 年 月 日 |
| 从事本专业时间 |  |  | 为申请人 服务时间 |  |  |  |
| 执业注册 |  |  | 职 称 |  |  |  |
| 在本项目拟任职务 |  |  |  |  |  |  |
| 主 要 经 历 |  |  |  |  |  |  |
| 时间 | 参加过的工程勘察项目名称及规模 |  |  |  | 该项目中担任职务 |  |

（加盖投标人单位公章）

注：

1．须附上：资格审查合格条件要求的，以及综合评估法评分要求的（如有时）主要勘察人员的执业资格（职称）证书复印件，包括勘察项目负责人的国家注册土木工程师（岩土）执业证书和身份证复印件、以及其他主要勘察人员的执业资格（职称）证书复印件；为了证明上述人员为本单位正式职工，必须附上社保管理部门出具的缴交社保费（在投标截止期之前的三个月内出具的且自出具当日之前缴费时间连续三个月以上的）的证明书，如该人的国家注册执业资格证书的注册单位与投标人名称一致的可以不提交此证明书。所有复印件均须加盖投标人单位公章，联合体投标的，由其派出单位盖章。

2．投标人拟担任勘察项目负责人和其他主要勘察人员必须是本单位正式在岗职工。“其他主要勘察人员” 是指勘察现场施工、设计、检测和试验等各专业勘察负责人。

3．勘察项目负责人必须为国家注册土木工程师（岩土）（丙级工程勘察项目暂可以不要求国家注册土木工程师（岩土）），其资格等级应与所承担的勘察项目相适应；申请人所报的勘察项目负责人人选，在投标资格申请、投标和项目的实施中均应保持一致，除非招标文件另有规定。

4．如以联合体形式投标的，勘察项目负责人必须由联合体牵头人加盖单位公章，其他人员按其所属单位在简历表上加盖该单位公章。

附表6：勘察项目负责人和其他主要勘察人员到位承诺书

勘察项目负责人和其他主要勘察人员到位承诺书

致：               （招标人名称）

本承诺书声明：本人      （姓名）系                  （投标人）的法定代表人，现承诺我单位拟担任的勘察项目负责人                   〔姓名及其注册土木工程师（岩土）执业证书注册编号，丙级工程勘察项目暂可以不要求国家注册土木工程师（岩土）证书〕和其他主要勘察人员系本公司正式职工，保证在招标编号为                的  　　          （招标项目名称）的勘察期间按照招标文件和勘察合同的约定承担本项目的勘察工作。如有违约，我公司将接受招标人按照本招标文件和勘察合同约定的处罚，并承担全部责任。

投标人：                  (盖投标人单位公章)

法定代表人：       （签字或签章）

日期：       年   月   日

注：联合体投标的，联合体各方均须签字和盖章。

附表7：投标人和拟担任勘察项目负责人“类似项目勘察业绩”（如有时）

投标人和拟担任项目负责人的“类似项目勘察业绩”表

| 项目名称 | 建设规模（面积、栋数、层数等） | 工程特征（反映勘察项目等级的工程性质、建筑物等级、岩土工程条件等） | 工程勘察项目等级 | 项目 负责人 | 施工图审查通过日期 | 建设单位/联系人、 电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

（加盖投标人单位公章）

注：

  - 为了证明投标申请人和拟担任的项目负责人的“类似项目勘察业绩”，应如实同时附上勘察合同书、勘察报告封面（有加盖单位公章的）和施工图审查批准书的复印件并加盖单位公章，否则，其业绩不计。联合体投标的，“类似项目勘察业绩”必须由牵头人提供。

  - 如投标人提交的“类似项目勘察业绩”的勘察报告中没有明确工程勘察项目等级的，应补充提交能恰当说明工程勘察项目等级的工程设计文件复印件加盖公章；若勘察合同书或勘察报告未明确标明勘察项目负责人的，应补充提交能证明项目负责人的如优秀勘察项目证书等行政主管部门发出的证书复印件加盖公章（必要时须原件核对），否则其勘察项目负责人业绩无效。

  - “类似项目勘察业绩”时间以施工图审查批出日期为准。

  - 联合体投标的，“类似勘察项目业绩”表应由牵头人单位盖章。

附表8 土工实验室

非我省注册的勘察单位参加投标的，应在我省设有与承担招标项目相适应的土工实验室和技术人员，以保证勘察结果的真实、准确和可靠。投标人应提交相关证明材料，以证明在我省已设立与承担招标项目相适应的土工实验室。

附表9：联合体协议书（如有时）

联合体协议书

联合体协议书中应对各方拟承担的工作和责任作出清楚、完整而又详细的说明。格式由投标人自定，但须符合投标须知第3条规定。

并附上联合体牵头人授权书

联 合 体 牵 头 人 授 权 书

本授权委托书声明：我            、           （联合体成员单位的法人代表姓名）系注册于           、            、 （联合体成员单位的注册地址）的           、           （联合体成员单位名称）法定代表人，现代表本公司授权            （联合体牵头人单位名称）代表联合体各成员单位参加编号为          （招标编号）的              （招标项目名称）的投标活动。

（联合体牵头人单位名称）被授权代表           、        、（联合体成员单位名称）承担责任和接受指示。在本次投标、中标后合同实施中 （包括支付），所签署的一切文件和处理的一切有关事宜，联合体各成员单位均予以承认。

按合同条件联合体成员单位与联合体牵头人就本次投标、中标后的合同实施承担连带责任。

本授权书于       年    月    日签字生效，特此声明。

联合体牵头人名称：                             （单位公章）

联合体牵头人法人代表签字：                      （签字）

联合体各成员名称：                              （单位公章）

联合体各成员法人代表签字：                       （签字）

联合体各成员名称：                              （单位公章）

联合体各成员法人代表签字：                        （签字）

附表10：其他需要提交的资料

根据招标文件要求的，以及投标人认为需要提交的资料，如有的话，请随资格审查申请书一并附上。

  - 商务文件格式

（用于商务文件封面）

项目名称：__________________

招标编号：__________________

投 标 文 件

投标文件内容                  商务文件             .

投   标   人:              （盖投标人单位公章）

法定代表人  （签字或盖章）或其委托代理人：   （签字）

日期：__________年_____月_____日

注：联合体投标的，其成员各方均须盖单位公章

说    明

商务文件应包含下列内容：

- 投标函；

附：投标保证金有关单据

- 投标函附表；

- 授权委托书；

- 投标报价表；

- 企业技术实力、以往业绩、获奖情况、信誉、拟投入勘察项目组的技术力量和拟投入的机械设备、仪器；

- 其他（根据招标文件的要求和投标人认为需要提供的资料）。

目录、序号和页码由投标人自行编列。

    - 投标函

投 标 函

致：                    （招标人）

根据贵方编号为       （招标编号）的              （招标项目名称）勘察招标的招标文件，我方针对该项目勘察的勘察费的投标报价为投标函附表上所列明的勘察费投标报价总额。并正式授权的下述签字人代表本投标人提交招标文件要求的全套投标文件，包括：

1、招标文件中要求的投标文件；

2、金额为     （填入提交的投标保证金金额）元的投标保证金；

3、其他资料。

据此函，签字人兹宣布同意如下：

1、我方已详细审核并确认全部招标文件，包括澄清、修改或补充招标文件（如有时）及有关附件。

2、一旦我方中标，我方将按照投标文件中的承诺组建项目勘察组，由投标文件所承诺的勘察项目负责人和其他主要勘察人员完成本项目的全部勘察工作，保证在未征得招标人同意的前提下不变更主要勘察人员，保证按投标函附表中承诺的勘察周期完成勘察并提供相应的勘察服务以及勘察的后续设计、施工服务。

3、我方同意所提交的投标文件在招标文件的投标须知前附表第16项规定的投标有效期限内有效，在此期间内如果中标，我方将受此约束。

4、除非另外达成协议并生效，贵方的中标通知书和本投标文件将成为约束双方的合同文件的组成部分。

5、其他补充说明：                                    （补充说明事项）与本投标有关的一切正式往来通讯请寄：

投标人：                     （盖单位公章）

地址：                                     邮编：

电话：                                     传真：

法定代表人    （签字或盖章）或授权委托人：          （签字）

拟担任勘察项目负责人：             （盖国家注册土木工程师（岩土）执业章、签字）

日期：            年     月    日

注：如以联合体形式投标，联合体成员各方均应盖章。

须附上：投标保证金有关单据

投标人应将投标保证金有关银行凭证或接收单位开具的收款证明复印件（加盖单位公章）装入投标文件正本中，以证明已按招标文件规定提交了投标保证金，否则，其投标将被拒绝。

    - 投标函附表

投 标 函 附 表

| 项目名称 |  | 招标编号 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 投标人名称 |  |  |  |
| 勘察项目负责人 | 姓名： 国家注册土木工程师（岩土）注册编号： 注：丙级工程勘察项目以中级技术职称代替的，则填写职称证书编号： |  |  |
| 勘察费投标报价 | 总额：（大写） 元人民币； （小写） 。 |  |  |
| 勘察周期 | 日历日内完成详细勘察并提交勘察报告。 |  |  |
| 备注 |  |  |  |

投标人：                     （盖单位公章）

地址：                                       邮编：

电话：                                         传真：

法定代表人     （签字或盖章）或授权委托人：          （签字）

拟担任勘察项目负责人：               （盖国家注册土木工程师（岩土）执业章、签字）

日期：            年    月    日

注：1、本表中的勘察费投标报价金额和勘察费投标报价综合单价金额应与“四.投标报价表”中的金额相同。

2、如以联合体形式投标，联合体成员各方均应盖章。

    - 授权委托书

授 权 委 托 书

致：                  （招标人）

本授权书宣告，在下面签字的           （法定代表人姓名）以法定代表人身份代表本单位授权；         （授权委托人姓名），其身份证号码为      ，作为本单位的合法授权代表，授权其在编号为                 （招标编号）的                  （招标项目名称）勘察招标活动中，以本单位的名义，并代表本人与你们进行磋商、签署文件和处理一切与此事有关的事务。授权代表的一切行为均代表本单位，与本人的行为具有同等法律效力。本单位将承担授权代表行为的全部法律责任和后果。

本授权委托书期限自      年    月     日起至     年      月     日止。

授权代表无权转让委托权，特此委托。

投标申请人：                   （盖单位公章）

法定代表人姓名：       （签字）        ； 职务：

授权委托人姓名：        （签字）       ； 职务：

日期：             年           月           日

注： 1.采用资格后审的，或采用资格预审的但资格审查文件中已提交合法有效的授权委托书，且被授权人没有发生变化的，则投标人不需要在商务文件中再次提交授权委托书，其资格审查文件中的授权委托书继续保持有效。签字和盖章要求与资格审查文件中“授权委托书”相同。

    - 投标报价表

投标报价表

| 项目名称 |  |  |  | 招标编号 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 招标人公布的工程勘察收费基准价（元） |  |  | 招标人公布的勘察费浮动幅度值（应标明上浮或下浮 ％） |  |  |  |
| 招标人公布的工程勘察收费金额 |  | （大写）： （元人民币） |  |  |  |  |
|  |  | （小写）： |  |  |  |  |
| 投标人勘察费投标报价 |  | （大写）： （元人民币） |  |  |  |  |
|  |  | （小写）： |  |  |  |  |
|  |  | 投标报价优惠率〔（1-勘察费投标报价/工程勘察收费基准价）×100％〕：下浮 ％。 |  |  |  |  |

投标人：                      （单位全称） （盖章）

法定代表人    （签字或盖章）或授权委托人：     （签字）

日期：            年             月           日

注：投标人在投标时应做出勘察费报价，其勘察费报价金额不得超过招标人公布的勘察费收费金额。本表中的勘察费投标报价金额应与“二.投标函附表”中的金额相同。

如以联合体形式投标，联合体成员各方均应盖章。

    - 企业技术实力、以往业绩、获奖情况、信誉、拟投入勘察项目组的技术力量和拟投入的机械设备、仪器

说明：

1.采用综合评估法评标的，投标人应根据综合评估法的评分标准要求提供能够恰当证明投标人可以得分的资料。评分资料应按技术实力、以往业绩、获奖情况、信誉、项目负责人业绩和职称、其他主要勘察人员执业资格和职称、钻探机械、测试、检测设备、仪器等的顺序装订，以便评标委员会评审。

2.为了评标委员会能够准确评审，请投标人提交可以得分的相关证明资料并自估得分值。但实际得分以评标委员会的评分为准。

3.采用“随机抽取法”的，投标人不需要提交上述资料，也不需要填写估分表。

投标人自己估分表

| 评分项目 |  |  | 分值（分） | 得分理由和所提交证明得分资料 | 自估得分（分） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 商务分A1 | 企业（20分） | 技术实力 | 5 |  |  |
|  |  | 以往业绩 | 10 |  |  |
|  |  | 获奖情况、信誉 | 5 |  |  |
|  | 拟投入勘察项目组的技术力量（60分） | 项目负责人 | 30 |  |  |
|  |  | 其他主要勘察人员 | 30 |  |  |
|  | 拟投入的机械设备、仪器（20分） | 钻探机械 | 10 |  |  |
|  |  | 测试、检测设备、仪器 | 10 |  |  |
| 说明：评标时，商务分的评分值先以100分计，评出各投标人的商务分评标得分A1，待评审完成之后按照“评标办法和标准数据表（综合评估法）”第6项确定的商务分权重折算计入总分。 |  |  |  |  |  |

    - 其他（根据招标文件的要求和投标人认为需要提供的资料）

根据招标文件要求的，或投标人认为需要提交的资料，如有的话。

  - 技术文件格式

说  明

  - 技术文件编制要求

    - 采用随机抽取法招标的项目，投标人在投标时不需要提交技术文件，但中标的投标人应当在收到中标通知书后的7天内向招标人提交完整的《勘察纲要》，包括1份正本和3份副本。

    - 采用“综合评估法”的项目，投标人应当按照招标文件的要求在投标时提交技术文件。

  - 技术文件包含下列内容：

    - 勘察纲要

  - 勘察纲要编制要求

    - 勘察纲要的内容应当完整。

    - 勘察纲要内容包括勘察目的和任务、强制性标准、勘察布孔方案和技术要求、质量保证措施、安全保证措施、进度保证措施、勘察实施工作组织、勘察服务和成果文件主要内容等。

    - 其他要求

详见招标文件《专用本》的相关要求。

用于勘察纲要外层包封封面

（此为样本，实际使用A4纸幅面，由招标人另行发给）

项目名称：__________________

招标编号：__________________

勘察纲要

（外层包封封面）

用于勘察纲要（正本）内层包封封面

（此为样本，实际使用A4纸幅面，由招标人另行发给）

项目名称：__________________

招标编号：__________________

勘察纲要

（正本内层包封封面）

用于勘察纲要（副本）内层包封封面

（此为样本，实际使用A4纸幅面，由招标人另行发给）

项目名称：__________________

招标编号：__________________

勘察纲要

（副本内层包封封面）

用于勘察纲要（正本）封面

（此为样本，实际使用A4纸幅面，由招标人另行发给）

项目名称：__________________

招标编号：__________________

勘察纲要

（正本封面）

投标人：_____（盖投标人单位公章）_

勘察项目负责人：___（签字加盖执业专用章）_

日期：    年  月  日

用于勘察纲要（副本）封面

（此为样本，实际使用A4纸幅面，由招标人另行发给）

项目名称：__________________

招标编号：__________________

勘察纲要

（副本封面）